Smlouva o dílo č. 0084/18620442/2018

dle § 631 a následujících občanského zákoníku

Objednatel:     Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997, IČ 18620442

zastoupená Mgr. Janou Fialovou, ředitelkou

Zhotovitel:     Pavel Tůma, IČ 10069194, se sídlem Na Bezděkově 1739/1, Benešov

Uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I.

Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo spočívající v opravě třech sociál.

zařízení na pokojích č. 301, 302+303, 315 domova mládeže při Integrované střední škole technické, Benešov umístěného v budově č.1 na adrese Černoleská 1997, Benešov, a to dle cenové nabídky, která obsahuje přesný rozpis prací a materiálu. Ta je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 6. do 26. 8. 2018. Dne 26. 8. 2018 ukončí veškeré

práce a předá dílo osobě pověřené objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje, že je k provedení díla plně kvalifikován. Současně prohlašuje,

že je řádně pojištěn pro případ vzniku škody a odpovídá za případnou škodu vzniklou objednateli i třetím osobám.

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla dohodnutou úhradu a poskytnout

zhotoviteli potřebnou součinnost.

III.

Cena díla byla dohodnuta na částku 231 000 Kč bez DPH, 279 510 Kč vč. DPH.

Součástí této smlouvy ani ceny díla nejsou další práce v budově. Cena díla bude

uhrazena po předání díla objednateli.

IV.

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dne 6. 8. 2018. V případě nesplnění tohoto

závazku může objednatel od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit

smluvní pokutu 5 000 Kč do tří dnů ode dne, kdy obdrží oznámení o odstoupení

od smlouvy. Nebude-li dílo dokončeno do 26. 8. 2018, zavazuje se zhotovitel

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení,

čímž není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. Smluvní pokutu však není

povinen hradit, pokud v dokončení díla zabrání okolnosti, které nemohl ovlivnit.

Drobné vady díla se nepovažují za nedokončení díla, pokud se prostory i přes

tyto vady mohou řádně užívat.

V.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení díla po dobu

24 měsíců ode dne předání díla.

VI.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Strany se zavazují nahradit v době co nejkratší neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného nebo neúčinného.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně, musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.

Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí právním řádem České republiky., zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smlouvou neupravované vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že tak učinily jako osoby k takovému úkonu oprávněné a způsobilé.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že úplné znění smlouvy bude zveřejněno objednatelem v registru smluv.

V Benešově 6. 8. 2018

Za objednatele:                                                      Zhotovitel:

| Příloha Cenová nabídka na rekonstrukci WC a sprchového koutu |
| --- |
| Práce : |
| Práce bourací : |
| vybourání betonů |
| odstranění obkladů - 22 m2 |
| otlučení stávající omítky - 26 m2 |
| vybourání sprchové vaničky |
| odstranění dlažby -3 m2 |
| odnesení suti do kontejneru - 2,6 m3 |
| cena : 6 200 Kč |
| Zadělání šlinců po vodoinstalaci, odpadech a elektroinstalaci |
| šlince ve zdivu - 13 m |
| šlince v betonu - 2 m |
| cena : 1 100 Kč |
| Zhotovení omítek |
| zhotovení omítek - 26 m2 |
| cena : 5 300 Kč |
| Materiál : |
| malta - 32 pytlů | 2 971 Kč |
| štuk - 1,5 pytele | 209 Kč |
| penetrace - 2 l | 180 Kč |
| penetrace písková | 153 Kč |
| pěna | 191 Kč |
| sádra | 73 Kč |
| cena : 3 777 Kč |
| Zhotovení betonů |
| cena : 1 200 Kč |
| Materiál : |
| beton EBF | 1 137 Kč |
| penetrace písková - 1kg | 153 Kč |
| cena : 1 290 Kč |
| Zhotovení pultu pro umyvadlo |
| cena : 2 200 Kč |
| Materiál : |
| šalování + spoj.materiál | 400 Kč |
| armatura | 210 Kč |
| beton EBF | 741 Kč |
| cena : 1 351 Kč |
| Zhotovení hydroizolace + bandáž - 7 m2 |
| cena : 900 Kč |
| Materiál : |
| hydroizolace 10 kg | 1 227 Kč |
| bandáž - 9 m | 1 161 Kč |
| cena : 2 388 Kč | 2 388 Kč |
| Zhotovení obkladů + lišty - 22 m2 |
| cena : 8 400 Kč |
| Zhotovení dlažby |
| cena : 1 600 Kč |
| Materiál ( na obklad + dlažbu ) : |
| obklad | 5 544 Kč |
| dlažba | 1 409 Kč |
| lepidlo Flex - 7x | 2 467 Kč |
| spárovácí hmota - 2x | 811 Kč |
| lišty - 13x | 1 139 Kč |
| penetraci - 2l | 240 Kč |
| tmely | 268 Kč |
| nerez dvířka | 461 Kč |
| ytong - 2 ks + cihly + beton | 419 Kč |
| cena : 12 758 Kč |
| Odvoz a uskladnění suti - cca 2 m3 - á 850 Kč |
| suť | 1 700 Kč |
| komunální odpad | 300 Kč |
| doprava suti | 500 Kč |
| cena : 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| Zhotovení sádrokartonu : |
| Práce : |
| cena : 500 Kč |
| Materiál : |
| sádrokarton + rastr | 350 Kč |
| cena : 350 Kč |
| Malba |
| Práce : |
| cena : 800 Kč |
| Materiál : |
| malba | 390 Kč |
| akryl | 49 Kč |
| penetrace | 111 Kč |
| lepení + folie | 139 Kč |
| cena : 689 Kč |
| Mřížky nerez 2x : |
| cena : 491 Kč |
| Přesun stavebního materiálu + zajištění |
| cena : 1 000 Kč |
| Celková částka bez DPH činí 54 794 Kč. |
| Vodoinstalace |
| Armatury |
| ventil KK s filtrem - 7x |
| prodloužení CU bronz1/2"x25 - 7x |
| baterie umyvadlová páková stoj. 2x |
| hadička připojovací nerez 3/8"x3/8" 1x |
| baterie sprchová s přislušenstvím 1x |
| Clik clak - tlačítko 2x |
| cena : 4 854 Kč |
| Zařizovací předměty |
| ventil - 2x |
| manžeta propojovací - 1x |
| sedátko - 1x |
| sada upevňovací - 3x |
| klozet kombi vodorovný - 1x |
| sifon umyvadlový nerez -2x |
| umyvadlo zápustné - 2x |
| tyč + 1x |
| sprch.vanička |
| sifon |
| tmely |
| cena : 8 891 Kč |
| Potrubí PPR |
| trubka PPR PN20 20x3,4 - 15m |
| nástěnka PPR 20x1/2 - 7x |
| koleno PPR 2O - 18x |
| T-kus PPR 20 - 6x |
| cena : 702 Kč |
| Izolace |
| Tubolit 20/5 - 15 m |
| sponky |
| cena : 227 Kč |
| Kanalizační potrubí |
| redukce - 1x |
| trubka odpadní pr.110 - 0,5 m 1x |
| koleno odpadní pr.110 2x |
| trubka odpadní pr.50 - 1 m 4x |
| trubka odpadní pr.50 - 0,5 m 7x |
| trubka odpadní pr.50 - 0,25 m 6x |
| odbočka 50/50 3x |
| odbočka 50/40 2x |
| koleno pr.50 12x |
| koleno pr.40 3x |
| trubka odpadní pr.40 - 1m 1x |
| cena : 1 769 Kč |
| cena materiál : 16 976 Kč |
| cena demontáž : 1 100 Kč |
| cena práce : 8100 Kč |
| Celková částka bez DPH činí 25 643 Kč. |
| Montáž prahů, včetně nátěru 2x : |
| Práce : |
| cena : 500 Kč |
| Materiál : |
| práh 2x | 324 Kč |
| lepidlo | 150 Kč |
| cena : 474 Kč |
| Celková částka za zakázku ( velká koupelna ) bez DPH 81 411 Kč. |
| Cenová nabídka na rekonstrukci samostatného WC , sprchového |
| koutu, umývadla - pokoj č. 301 |
| Velká koupelna |
| Práce : |
| Práce bourací : |
| vybourání betonů |
| odstranění obkladů - 18 m2 |
| otlučení stávající omítky - 24 m2 |
| vybourání sprchové vaničky |
| odstranění dlažby -3 m2 |
| odnesení suti do kontejneru - 2,2 m3 |
| cena : 5 200 Kč |
| Zadělání šlinců po vodoinstalaci, odpadech a elektroinstalaci |
| šlince ve zdivu - 13 m |
| šlince v betonu - 2 m |
| cena : 1 000 Kč |
| Zhotovení omítek |
| zhotovení omítek - 24 m2 |
| cena : 5 100 Kč |
| Materiál : |
| malta - 29 pytlů | 2 811 Kč |
| štuk - 1,5 pytle | 199 Kč |
| penetrace - 2 l | 180 Kč |
| penetrace písková | 153 Kč |
| pěna | 191 Kč |
| sádra | 73 Kč |
| cena : 3 607 Kč |
| Zhotovení betonů |
| cena : 1 000 Kč |
| Materiál : |
| beton EBF | 1 137 Kč |
| penetrace písková - 1kg | 153 Kč |
| cena : 1 290 Kč |
| hotovení hydroizolace + bandáž - 7 m2 |
| cena : 900 Kč |
| Materiál : |
| hydroizolace 10 kg | 1 227 Kč |
| bandáž - 9 m | 1 161 Kč |
| cena : 2 388 Kč |
| Zhotovení obkladů + lišty - 22 m2 |
| cena : 8 400 Kč |
| Zhotovení dlažby |
| cena : 1 600 Kč |
| Materiál ( na obklad + dlažbu ) : |
| obklad - á 218 Kč | 5 544 Kč |
| dlažba - á 329 Kč | 1 409 Kč |
| lepidlo Flex - 7x | 2 467 Kč |
| spárovácí hmota - 2x | 811 Kč |
| lišty - 13x | 1 139 Kč |
| penetraci - 2l | 240 Kč |
| tmely | 268 Kč |
| nerez dvířka | 461 Kč |
| ytong - 2 ks + cihly + beton | 419 Kč |
| cena : 12 758 Kč |
| Odvoz a uskladnění suti - cca 2 m3 - á 850 Kč |
| suť | 1 700 Kč |
| komunální odpad | 300 Kč |
| doprava suti | 500 Kč |
| cena : 2 500 Kč |
| Malba |
| Práce : |
| cena : 800 Kč |
| Materiál : |
| malba | 390 Kč |
| akryl | 49 Kč |
| penetrace | 111 Kč |
| lepení + folie | 139 Kč |
| cena : 689 Kč |
| Mřížky nerez 2x : |
| cena : 491 Kč |
| Přesun stavebního materiálu + zajištění |
| cena : 1 000 Kč |
| Celková částka bez DPH činí 49 723 Kč. |
| Vodoinstalace |
| Armatury |
| ventil KK s filtrem - 5x |
| prodloužení CU bronz1/2"x25 - 7x |
| baterie umyvadlová páková stoj. 1x |
| hadička připojovací nerez 3/8"x3/8" 1x |
| baterie sprchová s přislušenstvím 1x |
| Clik clak - tlačítko 1x |
| cena : 4 016 Kč |
| Zařizovací předměty |
| ventil - 2x |
| manžeta propojovací - 1x |
| sedátko - 1x |
| sada upevňovací - 3x |
| klozet kombi vodorovný - 1x |
| sifon umyvadlový nerez -2x |
| umyvadlo zápustné - 1x |
| tyč + 1x |
| sprch.vanička |
| sifon |
| tmely |
| cena : 6 674 Kč |
| Potrubí PPR |
| trubka PPR PN20 20x3,4 - 15m |
| nástěnka PPR 20x1/2 - 7x |
| koleno PPR 2O - 18x |
| T-kus PPR 20 - 6x |
| cena : 402 Kč |
| Izolace |
| Tubolit 20/5 - 15 m |
| sponky |
| cena : 227 Kč |
| Kanalizační potrubí |
| redukce - 1x |
| trubka odpadní pr.110 - 0,5 m 1x |
| koleno odpadní pr.110 2x |
| trubka odpadní pr.50 - 1 m 4x |
| trubka odpadní pr.50 - 0,5 m 7x |
| trubka odpadní pr.50 - 0,25 m 6x |
| odbočka 50/50 3x |
| odbočka 50/40 2x |
| koleno pr.50 12x |
| koleno pr.40 3x |
| trubka odpadní pr.40 - 1m 1x |
| cena : 1 469 Kč |
| cena materiál : 12 788Kč |
| cena demontáž : 700 Kč |
| cena práce : 6 100 Kč |
| Celková částka bez DPH činí 19 588 Kč. |
| Celková částka za zakázku ( velká koupelna ) bez DPH 68 311 Kč. |
| Cenová nabídka na rekonstrukci samostatné koupelny |
| Bourací práce |
| otlučení obkladů 15 m2 |
| otlučení omíty 20 m2 |
| odbourání dlažby 5 m2 |
| odstranění vany |
| vybourání otvoru do šachty + drážky |
| odstranění suti do kontejneru 2 m3 |
| vybourání betonů |
| cena : 6 800 Kč |
| Zaházení šlinců |
| Práce |
| zazdění otvoru do šachty |
| obezdění vany |
| zaházení šlinců po vodoinstalaci a elektro |
| usazení revizních dvířek |
| cena : 2 800 Kč |
| Materiál |
| malta | 658 Kč |
| cihla obyč. | 109 Kč |
| ytong | 468 Kč |
| lepidlo | 105 Kč |
| revizní dvířka 2x | 1 120 Kč |
| perlinka | 190 Kč |
| penetrace | 81 Kč |
| sádra | 100 Kč |
| pěna | 191 Kč |
| cena : 3 022 Kč |
| Nová omítka 22 m2 |
| Práce |
| cena : 5 400 Kč |
| Materiál |
| malta - 26 pytlů |
| cena : 2 446 Kč |
| Vyrovnání betonu 5 m2 |
| Práce |
| cena : 1 500 Kč |
| Materiál |
| penetrace písková - 3 kg | 345 Kč |
| samonivelační stěrka- 1x | 479 Kč |
| beton EBF | 1 080 Kč |
| cena : 1 094 Kč |
| Hydroizolace + bandáž 5 m2 |
| Práce |
| cena : 1 200 Kč |
| Materiál |
| hydroizolace - 7,5 kg | 673 Kč |
| bandáž - 3 m | 315 Kč |
| cena : 988 Kč |
| Obklad 19 m2 + lišty |
| Práce |
| cena : 8 170 Kč |
| Materiál |
| obklad - 20 m2 | 4 620 Kč |
| lepidlo flex - 4x | 1 636 Kč |
| penetrace -2 l | 215 Kč |
| spárovací hmota - 2x | 794 Kč |
| lišta - 7x | 637 Kč |
| tmely | 307 Kč |
| cena : 8 209 Kč |
| Dlažba 4 m2 |
| Práce |
| cena : 1 800 Kč |
| Materiál |
| dlažba - 5 m2 | 1 780 Kč |
| lepidlo flex | 427 Kč |
| spárovací hmota | 366 Kč |
| tmel | 130 Kč |
| cena : 2 703 Kč |
| Doškrábání stáv. omítky a dočištění u obkladu |
| Práce |
| cena : 2 000 Kč |
| Materiál |
| štuk | 130 Kč |
| penetrace | 59 Kč |
| lepení + folie | 320 Kč |
| malta | 115 Kč |
| cena : 624 Kč |
| Malba |
| Práce |
| cena : 1 100 Kč |
| Materiál |
| malba | 423 Kč |
| akrylát | 57 Kč |
| penetrace | 137 Kč |
| lepení + folie | 211 Kč |
| cena : 828 Kč |
| Mřížka nerez 1x |
| cena : 319 Kč |
| Vodoinstalace |
| Práce |
| cena : 6 700 Kč |
| Demontáž zařizovacích předmětů |
| cena : 1 200 Kč |
| Materiál |
| vodovodní potrubí, včetně doplňků a ventilů | 2 969 Kč |
| odpadní potrubí + přechodky | 243 Kč |
| roháčky, hadičky | 573 Kč |
| sifony + clik clak | 1 587 Kč |
| vana | 3 869 Kč |
| umyvadlo | 913 Kč |
| umyvadlová baterie | 1 162 Kč |
| sprchová baterie + příslušenství | 2 269 Kč |
| WC kombi + sedátko | 2 687 Kč |
| tyč + závěs | 342 Kč |
| tmely | 389 Kč |
| kotvící sada | 372 Kč |
| cena : 17 375 Kč |
| Přesun stavebního materiálu + vybavení + zajištění |
| cena : 2 100 Kč |
| Odvoz a uskladnění suti cca 2 m3 - á 850 |
| suť | 1 700 Kč |
| komunální odpad | 500 Kč |
| doprava suti | 700 Kč |
| cena : 2 900 |
| Celková částka bez DPH činí 81 278 Kč. |
| V Benešově 17.7.2018 | Pavel Tůma |