**60 Spr 381/2018**

**SMLOUVA O DÍLO**

**OS ČB – výměna elektroinstalace výtahu**

**Smluvní strany**

**Okresní soud v Českých Budějovicích**

Sídlo: Lidická 20, 371 06 České Budějovice

IČO: 00024627

Zastoupená: JUDr. Pavlem Pavlátkou, předsedou okresního soudu

Kontaktní osoba:

(dále jen„objednatel”na straně jedné)

a

**Výtahy Line s.r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

zastoupena: Bohumil Placer, jednatel, Ing. petr Kroll, jednatel

IČO: 25174762

DIČ: CZ25174762

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7860

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Účelem této Smlouvy je zajištění dodávky a kompletní výměna elektroinstalace strojovny výtahu a výtahové šachty a výměna tlačítkových panelů v kabině a v etážích výtahu umístěného v sídle objednatele. To vše v souladu s Výzvou k podání nabídky (příloha č. 1) a zhotovitelem vyplněnou Tabulkou cen požadovaných komponent (příloha č. 2), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „oprava výtahu" nebo „dílo“).

Objednatel se zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „OS ČB – výměna elektroinstalace výtahu“. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami této veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku.

Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky objednatele na opravu výtahu dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění objednateli tak, aby byl zajištěn účel této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k včasnému provedení díla dle této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k provedení díla. Pověří ‑ li zhotovitel provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel při provádění části díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení na majetek zhotovitele.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v úvodu této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v úvodu této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikne.

**Předmět Smlouvy**

Předmětem Smlouvy je oprava výtahu v sídle objednatele, a provedení dalších činností souvisejících s prováděním díla, zejména pak:

1. zaměření jednotlivých detailů před započetím díla
2. demontážní a montážní práce
3. celková kontrola výtahu a seřízení
4. zkouška po ukončení montáže
5. úklid, odvoz materiálu a ekologická likvidace měněného materiálu

Rozsah a kvalita díla (použité materiály, výrobky a pracovní postupy) jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této Smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje ve stanoveném termínu dílo provést na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**Doba a místo plnění**

Místem plnění díla dle této Smlouvy je sídlo objednatele, tedy budova Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická třída 20, České Budějovice (dále také jako „místo plnění“).

Doba plnění je stanovena nejpozději **do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo.**

**Další práva a povinnosti smluvních stran**

Objednatel se zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele součinnost nezbytnou k provedení díla dle této Smlouvy. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla, tj. umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místům, kde se dílo provádí.

Zhotovitel se zavazuje informovat neprodleně objednatele o všech skutečnostech majících vliv na činnosti týkající se díla dle této Smlouvy, plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a požádat včas objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného zhotovení díla dle této Smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat činnosti týkající se díla dle této Smlouvy, přičemž je vždy povinen postupovat svědomitě a s řádnou a odbornou péčí. Při provádění díla dle této Smlouvy je zhotovitel vázán Smlouvou, zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny (oprávněných osob) objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele.

Místo a způsob předání a převzetí díla

Místem předání díla je budova Okresního soudu v Českých Budějovicích, Lidická třída 20, České Budějovice. Předáním díla se rozumí odevzdání díla oprávněné osobě objednatele.

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla před uplynutím termínu dle čl. III odst. 2 této Smlouvy v místě plnění nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude v termínu pozdějším než 5 pracovních dnů od zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí díla.

Před převzetím díla objednatelem je zhotovitel povinen umožnit objednateli provedení kontroly všech jeho částí bez jakýchkoli překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který objednatel určí. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí díla aktivně účastnit a v průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část není zcela dokončena nebo její kontrolu nelze provést.

Závazek zhotovitele provést dílo podle této Smlouvy je splněn jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla a dokladů stanovených touto Smlouvou, právními předpisy, a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

atesty, záruční listy, prohlášení o shodě;

zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce, záruční listy;

doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla nebo části díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

Objednatel dílo převezme za předpokladu, že dílo odpovídá této Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta). Vypracování návrhu předávacího protokolu zajistí zhotovitel. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, včetně škody v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího protokolu k dílu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí díla podle odst. 8 tohoto článku Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla.

**Cena a platební podmínky**

Cena za dílo v celkovém rozsahu dle této Smlouvy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| cena bez DPH: | 168 400 Kč |
| DPH | 35 364 Kč |
| **celková cena vč. DPH** | **203 764 Kč** |

Cena za dílo je konečná a nepřekročitelná, obsahuje již veškeré náklady související s prováděním díla dle této Smlouvy, včetně cestovních a jiných nákladů zhotovitele souvisejících se zhotovením díla dle této Smlouvy. Sjednaná cena může být změněna pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

Cena díla bude zaplacena na základě faktury předané zhotovitelem objednateli při předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů od jejího předání do rukou zástupce objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že realizace díla je financována prostřednictvím finančních prostředků ze státního rozpočtu. V případě, že z procedurálních důvodů nebude možné finanční prostředky ze státního rozpočtu včas uvolnit, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu, než budou objednavateli finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty. Na tuto skutečnost bude zhotovitel objednatelem včas písemně upozorněn. Časová prodleva uhrazení faktury podle této Smlouvy nemůže být z tohoto důvodu považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále popis fakturovaného díla.

Platby budou provedeny v Kč formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.

V případě, že faktura nebude obsahovat některou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli. Lhůta pro její splatnost se tímto přerušuje a nová lhůta v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů počne plynout od doručení nově vystavené/opravené faktury objednateli.

Sankce, odpovědnost za škody

V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu - faktury, vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve stanoveném termínu dle čl. III odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtě dle čl. VIII odst. 10 této Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku zásahu vyšší moci.

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno prostřednictvím datové schránky nebo doručeno písemně. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

Jakost, záruka a vady díla

Zhotovitel je povinen provést opravu výtahu objednateli a provést montáž v rozsahu a v termínu dle této Smlouvy. Veškeré části díla dodávané zhotovitelem objednateli musí splňovat veškeré požadavky dle platných a účinných právních předpisů v době dodání příslušné části díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo část díla jsou provedeny řádně v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době předání díla nebo části díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla (dále jen **„záruka“*).*** Záruční doba na každou část díla činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu v případě, že část díla byla předána bez vad a nedodělků. V případě, že část díla byla předána s drobnými vadami a nedodělky, počíná záruční doba této části díla běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít část díla v době jejího předání a převzetí a za vady, které na ní vzniknou v záruční době (dále jen **„vady*“***) a po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady, za které objednatel nese odpovědnost v rámci poskytnuté záruky za jakost.

Zárukou dle předchozího odstavce přejímá zhotovitel závazek, že část díla bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilá pro použití k účelu stanovenému touto Smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.

Objednatel je povinen oznámit (reklamovat) zhotoviteli vadu písemně. Za písemnou reklamaci se pro účely oznámení vady považuje jak listinná forma, tak elektronická forma v podobě emailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem. V reklamaci musí být vada popsána nebo uvedeno, jakým způsobem se projevuje. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace, a to stejnou formou, jakou byla reklamace zaslána.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení vady objednatelem zhotoviteli, dostavit se po předchozí dohodě s objednatelem na místo plnění díla za účelem projednání reklamace vad a v téže lhůtě objednateli písemně sdělit, zda oznámené vady považuje či nepovažuje za záruční vady. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že jde o záruční vady.

Bude-li mít část díla vady, je objednatel oprávněn:

požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění za vadné části díla či dodáním chybějících částí díla,

požadovat odstranění vady opravou části díla, jestliže jsou vady opravitelné,

požadovat přiměřenou slevu z ceny části díla,

je-li vada neodstranitelná, odstoupit od této Smlouvy.

Objednateli zároveň náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vad části díla. Volbu nároku z odpovědnosti za vady provede objednatel v reklamaci.

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré oznámené vady, tedy i takové vady, které nepovažuje za záruční vady. Nebude-li zhotovitel považovat oznámené vady za záruční vady, bude znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zapsaným v seznamu znalců, jehož vypracování zadá objednatel, zjištěno, zda je reklamovaná vada záruční vadou, či nikoli. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

V případě, že ze znaleckého posudku vypracovaného dle předchozího odstavce této Smlouvy bude vyplývat, že reklamovaná vada není záruční vadou, nese náklady na vypracování znaleckého posudku objednatel, který je dále povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady.

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad, a to i v případě, že oznámené vady zhotovitel nepovažuje za záruční vady.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vadu buď sám odstranit, nebo pověřit jejím odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 4 hodin od oznámení vad objednatelem zhotoviteli a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo pověřit jejich odstraněním třetí osobu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.

Záruční doba na příslušnou část díla se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad.

O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou.

Oprávněné osoby

Oprávněnou osobou pro účely plnění této Smlouvy je:

Za objednatele: XXX

Za zhotovitele: XXX

Pouze oprávněné osoby, statutární zástupce zhotovitele a předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích jsou oprávněni vznášet vůči druhé smluvní straně požadavky související se zhotovením díla dle této Smlouvy.

Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny zejména protokolárně přebírat dílo, kontrolovat a vyjadřovat se k průběhu díla a podepisovat předávací protokol podle této Smlouvy.

Oprávněná osoba zhotovitele je oprávněna se vyjadřovat k požadavkům objednatele.

Smluvní strany se zavazují po dobu platnosti této Smlouvy nezměnit oprávněné osoby uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy bez závažných důvodů. V případě změny oprávněné osoby je smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.

Nemožnost plnění

Jestliže vznikne na straně zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu ust. § 2006 a násl. občanského zákoníku, objednatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně objednatelem, bude zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než čtrnáct (14) dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Ukončení Smlouvy

Za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku se považují zejména případy, kdy:

* je objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu s podmínkami této Smlouvy déle než čtrnáct (14) dnů;
* je zhotovitel v prodlení s dodáním díla déle než čtrnáct (14) dnů;
* je zhotovitel opakovaně, tj. nejméně 2 x, v prodlení s odstraněním záručních vad ve stanoveném termínu dle čl. VIII odst. 10 Smlouvy;

Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:

* + 1. okamžikem vstupu zhotovitele do likvidace,

b) je-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,

c) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin.

Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení z důvodu podstatného porušení Smlouvy uvede odstupující strana vždy důvod svého odstoupení. Plnění ze Smlouvy řádně poskytnutá ke dni zániku smlouvy odstoupením, si smluvní strany nebudou vracet.

Ukončením platnosti nebo účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady škody a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky.

**Uveřejňování informací**

Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků na profilu zadavatele, tj. objednatele.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele, tj. objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel splní povinnost zveřejnit Smlouvu v informačním systému registru smluv stanovenou zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“).

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném znění v registru smluv na dobu neurčitou.

**Zvláštní ustanovení**

Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako by neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

**Závěrečná ustanovení**

* + - 1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
      2. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
      3. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
      4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.
      5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že Smlouvu uzavřely podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují svoje podpisy.
      6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 **–** Výzva k podání nabídky

Příloha č. 2 – Tabulka cen požadovaných komponent

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| České Budějovice | dne 24.7.2018 |  | České Budějovice dne | 6.8.2018 |
| Za zhotovitele: | |  | Za objednatele: | |
|  | |  |  | |
| **Bohumil Placer** | |  | **JUDr. Pavel Pavlátka** | |
| jednatel | |  | předseda okresního soudu | |