STAVBY KOŤÁTKO s.r.o., Špálova 295, 507 43     SOBOTKA

IČ : 260 07 835                                  DIČ: CZ26007835

Tel. a fax: 493 571 202, 603 544 887

E-mail: stavbykotatko@seznam.cz, info@stavbykotatko.cz

Harmonogram provedení díla

(v členění po týdnech)

32. - 34. týden 2018 			bourací práce

35. týden 2018			zazdívky otvorů

36. – 38. týden 2018 			rozvody elektro

39. týden 2018			dokončovací práce

Petr Koťátko

jednatel

26. 7. 2018, Sobotka