DOHODA

o zahájení zkušebního provozu části stavby „Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“

uzavřená dle ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy Metrostav a.s.: 06561/2016

I.

Strany dohody

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:			Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ:			708 90 013

DIČ:			CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční ředitel

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Objednatel“

a

Město Svitavy

Sídlo:			Městský úřad Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČ: 			00277444

DIČ: 			CZ00277444

Zástupce:		Mgr. David Šimek, starosta

dále jen „Provozovatel“

a

Sdružení firem Metrostav a.s. a AQUASYS spol. s r.o. s názvem „Sdružení Svitavy“ Metrostav a.s., které tvoří jako správce společnosti „Sdružení Svitavy“

Metrostav a.s.

Sídlo:			Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, v oddílu B, vložce 758

Zastoupený: 		xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím projektu, na základě plné moci

IČ:			000 14 915

DIČ:			CZ00014915

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro kraj Vysočina

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

AQUASYS spol. s r.o.

Sídlo : 			Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101

Zapsána: 	v obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce C 26547

Zastoupený: 		společností Metrostav a.s.

IČ: 			25344447

DIČ:			CZ25344447

dále jen „Zhotovitel“

II.

Základní informace

Povodí Moravy, s.p. je investorem a stavebníkem stavby Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa“ (dále jen „dílo“), která probíhá v katastru města Svitavy, pověřila společnost „Sdružení Svitavy“ zhotovením uvedené stavby. Za tímto účelem uzavřel objednavatel a zhotovitel dne 19.8.2016 smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na výstavbu protipovodňových opatření s kterými souvisí i další objekty, které budou následně ve správě města Svitavy. Jedná se o následující objekty:

SO-11		Lávka ul. U Tří dvorů

SO-12		Most ul. Mostní

SO-13		Lávka ul. Šafaříkova

SO-14		Lávka ul Seifertova

SO-15		Zatrubnění ul. Lanškrounská

SO-16		Most ul. Říční

SO-17		Mostek u železniční trati

SO-18		Přejezd ř. km 92,844				.

III.

Předmět a rozsah stavby uváděné do zkušebního provozu

- Předmětem této dohody je zahájení zkušebního provozu části díla konkrétně SO-15 Zatrubnění ul. Lanškrounská (dále jen „část díla“).

- Předmětná část díla je v daném rozsahu samostatně provozuschopná.

IV.

Důvod zahájení zkušebního provozu

Je nutno ověřit, zda-li navržené technické řešení a kvalita provedení odpovídá požadované funkčnosti a předpokládaným vlastnostem. S ohledem na plánované uzavření jiných komunikací s předpokládaným vedením objízdné trasy právě přes stavební objekt SO-15 Zatrubnění ul. Lanškrounská, dojde ve zkušebním provozu ke zvýšenému zatížení, které prověří předmětný stavební objekt lépe než standardní provoz po řádné kolaudaci a může vést k odhalení příp. vad.

V.

Doba trvání zkušebního provozu

- Doba zkušebního provozu části díla je dohodnuta od 1.6.2018 až do předpokládaného předání celého díla tzn. 28. 2. 2019, případně do vydání kolaudačního souhlasu maximálně do 31. 12. 2019.

- Termín zahájení a ukončení zkušebního provozu bude vycházet z rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu vydaného odborem dopravy Městského úřadu Svitavy.

VI.

Podmínky zkušebního provozu

Povinnosti Zhotovitele:

Předložit objednateli všechny doklady nezbytné k vyřízení zahájení zkušebního provozu.

Povinnosti Objednatele

Poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů (zajišťovaných zhotovitelem) potřebných k uvedení části díla do zkušebního provozu. Zajistit vydání rozhodnutí o zahájení zkušebního provozu. Provozovatel nese nebezpečí škody na užívaných částech Stavby ode dne zahájení zkušebního provozu. Povinnosti Provozovatele Zajistit běžnou údržbu (včetně zimní a letní) části Díla specifikované v článku III. této smlouvy, na které bude umožněn zkušební provoz, dle platných právních předpisů Zajistit potřebné opravy škod a opotřebení části Díla, na které bude umožněn zkušební provoz, způsobených výhradně v důsledku veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované provozovatelem, a to s uvedením do původního stavu. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

O předání díla do zkušebního provozu bude sepsán protokol, který podepíší všechny  strany (dále jen „předávací protokol“). V předávacím protokolu musí být uvedeny minimálně veškeré nedodělky či vady, které budou předmětem realizace Zhotovitele,  v rámci dokončení díla.

VII.

Závěrečná ustanovení

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu, jedno vyhotovení bude sloužit jako příloha žádosti o povolení zkušebního provozu.

- Nedílnou součástí této dohody je kopie plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxx (Metrostav a.s.)

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 18.6.2018.

V Brně, dne 25.7.2018

____________________________________	
MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel

Povodí Moravy, s.p

Ve Svitavách, dne 22.6.2018

________________________________
Mgr. David Šimek

starosta

Město Svitavy

V Praze, dne 25.6.2018

__________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxx

na základě plné moci

Metrostav a.s.

Za Sdružení Svitavy