NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: OPR-2016-000700

číslo smlouvy objednatele: ……………...

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel:			Kroměřížská nemocnice a.s.

Sídlo:				Havlíčkova 660/69, Kroměříž, 767 01

Zastoupen:	MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředseda představenstva

IČ: 				27660532

Datová schránka:		2k3eut8

Bankovní spojení:		xxxxx

Číslo účtu:			xxxxx

(dále jen Objednatel)

ZHOTOVITEL:                     	CROSS Zlín, a.s.

Sídlo:                                       	Hasičská 397, Zlín Louky, 763 02

OR vedený u:                          	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

Zastoupen:                              	Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

IČ:                                           	60715286

DIČ:                                        	CZ60715286

Bankovní spojení:                   	xxxxx

Číslo účtu:                              	xxxxx

(dále jen Zhotovitel)

takto:

Článek I

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje zhotovit na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo vymezené v dalších ustanoveních této smlouvy, označené jako „Výměna parkovacího systému a platebních terminálů“ a takto zhotovené dílo předat objednateli.

- Objednavatel se současně zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek II

Rozsah díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo označené v článku I této smlouvy v následujícím rozsahu:

- „Výměna parkovacího systému a platebních terminálů“ dle specifikace uvedené v nabídce NAB-2017-101-001060 a to včetně demontáže a příslušné likvidace původních, nahrazovaných parkovacích systémů a platebních terminálů,

- Zaškolení obsluhy v rozsahu 2 hodin pro oprávněné osoby /správce, účetní, ostraha/ a předání návodu k použití díla, technické a jiné dokumentace vztahující se k předmětu díla uvedeného v této smlouvě o dílo

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že na základě oboustranného konsensu se za součást díla, vymezeného touto smlouvou nepovažují následující dodávky a činnosti:

- Vodorovné a svislé dopravní značení dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci

- Napájecí a datové rozvody – specifikace těchto rozvodů a související zodpovědnost za jednotlivé úkony bude popsána zvlášť v rámci samostatného zápisu před zahájením rozsahu díla

- Stavební úpravy nejsou ze strany zhotovitele pro úspěšné dokončení rozsahu díla požadovány.

- Geodetické zaměření není ze strany zhotovitele pro úspěšné dokončení rozsahu díla požadováno

Článek III

Specifikace a základní podmínky zhotovení díla

- Plnění předmětu díla vymezeného v předchozích ustanoveních smlouvy se uskuteční v rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace a podkladů předaných zhotoviteli objednatelem v rozsahu potřebném pro plnění předmětu díla. Relevantními podklady se pro účely této smlouvy rozumí specifikace rozsahu díla, specifikace stavební připravenosti.

- Dílo bude provedeno a předáno podle právních předpisů a technických norem, zpracovaného projektu díla, závazných posudků a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, podmínek stavebního řízení (bude-li prováděno) a podmínek dohodnutých v této smlouvě, případně způsobem obvyklým.  Součástí předání bude funkční zkouška systému a provedena revize dle příslušných technických norem.

- Zhotovitel při provádění díla bude postupovat tak, aby provoz parkovacího systému omezil, resp. jej dočasně vyřadil z provozu, pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 4 dnů. Tímto ujednáním chtějí smluvní strany docílit tohoto, že bude po co nejkratší možnou dobu při zhotovování díla dle této smlouvy omezena funkčnost parkovacího systému, resp. bude možné využívat smysl parkovacího systému, tj. regulovat vjezdy a výjezdy do areálů, resp. zajišťovat zpoplatnění užití areálu vozidly dle pravidel stanovených Objednatelem po co nejdelší dobu v průběhu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen předem informovat a sjednat s Objednatelem konkrétní termíny, kdy bude parkovací systém zcela mimo provoz, resp. budou instalovány příslušné platební terminály či výjezdový terminál, popřípadě bude docházet k instalaci systému, jeho propojení se závorami apod., což bude mít za následek dočasné odpojení a nutnost otevření závor pro veškerá vozidla bez omezení a jakékoli zpoplatnění.

- Zhotovitel při provádění díla nesmí zamezit vjezdu do a výjezdu z areálu Objednatele vozidlům, zejména pak záchranné službě. Jakékoli omezení takového pohybu vozidel je Zhotovitel opětovně povinen projednat předem s Objednatelem.

Článek IV

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Termín zahájení plnění zakázky:		1. 8. 2018

- Termín ukončení plnění zakázky:		27. 9. 2018

- Místo plnění zakázky:	 	Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69,					Kroměříž, 767 01

Článek V

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla vymezeného smlouvou ve výši:

974 096,00 Kč bez DPH

204 560,16 Kč DPH 21%

1 178 656,16 Kč včetně DPH

- Shora uvedená cena díla je cenou smluvní, pevnou a neměnnou po celou dobu realizace díla, nestanoví-li tato smlouva nebo dohoda smluvních stran jinak, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu díla /příprava a provedení díla/, včetně subdodávek, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních smlouvy.

Článek VI

Platební podmínky

- Na plnění nebude objednatelem poskytována žádná záloha.

- Úhrada plnění bude objednatelem provedena v české měně bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků bránících provozu po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

- Splatnost faktury bude ve 3 rovnoměrných měsíčních splátkách vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce počínaje prvním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém došlo k předání díla.

- Faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu

Článek VII

Odpovědnost za vady, záruka zhotovitele

- Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotoveném díle záruku na funkčnost a kompletnost díla v délce 24 měsíců.

- Objednatel bere výslovně na vědomí, že výše popsaná odpovědnost zhotovitele za vady díla je podmíněna prováděním pravidelné údržby díla a předepsaných servisních prohlídek technologií použitých při provedení díla.

- Odpovědnost za vady díla se nevztahuje na komponenty, které podléhají provoznímu opotřebení – jedná se zejména o tiskové hlavy, gumičky apod.

- Použije-li objednatel pro provoz díla jiné než originální parkovací lístky CROSS, bude mít tato skutečnost za následek ztrátu záruky na motoriku čtecích zařízení a tiskáren díla a současně na vady díla vzniklé v souvislosti s tímto porušením povinností, ze strany objednatele.

- Při závadách během záruční doby se zhotovitel dostaví k odstranění vady, v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, zhotovitel odstraní reklamované vady do 1 pracovního dne od jejího nahlášení. Objednatel je současně povinen nejpozději do tří dnů od uvedeného oznámení zaslat zhotoviteli písemnou reklamaci na adresu, popř.  spojení uvedené v této smlouvě, nevyplývá-li z dalších ustanovení jinak.

Článek VIII

Smluvní pokuty

- Při nedodržení konečného termínu, díla dle článku IV smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením díla.

- Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu  ve výši 0,05% z fakturované částky za každý byť i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uplatněných v rámci přejímacího řízení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý započatý den a jednotlivý případ (vadu, nedodělek) uvedeného prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě stanovené touto smlouvou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý započatý den a jednotlivý případ předmětného prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodů ležících na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli částku prokazatelně proinvestovanou.

- Není-li v předchozích ustanoveních dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do 35 dnů od jejího vyúčtování a doručení druhé smluvní straně.

- Ujednáním smluvním pokut není jakkoli dotčeno právo příslušné smluvní strany na případnou náhradou škody vzniklou v souvislosti s porušením zajišťované povinnosti; aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku tak tímto smluvní strany vylučují.

Článek IX

Uveřejnění smlouvy

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou stavena účinnosti jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana.

- Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí.

Článek X

závěrečná ustanovení

- Jakékoli změny této smlouvy nebo dodatky k ní mohou být provedeny pouze písemně, označeny jako dodatky, očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.

- Jestliže se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, platnost nebo účinnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena. V takovém případě budou neplatná nebo neúčinná ustanovení nahrazena platnými a účinnými ustanoveními, která budou mít stejný účel a hospodářský dopad.

- Smlouva vstupuje v platnost a současně vyvolává právní účinky s ní spojené, okamžikem jejího podpisu shora uvedenými smluvními stranami.

- PŘÍLOHY

K této smlouvě jsou dále jako přílohy připojeny následující dokumenty, jejichž podrobnou znalost tímto smluvní strany potvrzují a ohledně kterých prohlašují, že vymezují jejich vzájemné povinnosti:

Příloha č. 1		Nabídka č. NAB-2017-101-001060

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých obdrží každá ze smluvních stran po dvou.

- Smluvní strany jsou oprávněny započíst si navzájem jakékoli své případné pohledávky vyplývající z této Smlouvy.

Ve Zlíně dne 30. 7. 2018

Objednatel:                                                                                     	ZHOTOVITEL:

________________________                                                      		_______________________

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA					Ing. Tomáš Juřík

místopředseda představenstva					předseda představenstva