DODATEK č.  1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.6.2018

/dále jen „dodatek“/

I.

### Smluvní strany

- Mateřská škola logopedická, Ostrava – Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace

Se sídlem: Na Robinsonce 1646/2, Ostrava – Poruba,

- 708 00 Ostrava

- Zastoupen:	Mgr. Marií Olšovskou, ředitelkou školy

- IČ:	64628124

- DIČ:	-----------

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, Ostrava - Poruba

- Číslo účtu: 	43237761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických i organizačních:

Mgr. Marie Olšovská, ředitelka školy, tel. 739343437

(dále jen ,,objednatel“)

- Firma                    Petr Glabazňa

- Se sídlem:              Stará ulice 464, 747 57 Slavkov

- Zastoupena:           xxxxxxxxxx

- IČ:                          44907672

- DIČ:                       CZ7205045617

- Bankovní spojení:  xxxxxxxxxx

- Číslo účtu:              xxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- …xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx……………….(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení ,,Nátěr a oprava vnitřních dveří a zárubní“ (dále jen „dílo“).

- V průběhu provádění díla vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době sepsání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla. Jedná se o tyto vícepráce:

- Nátěr shrnovacích dveří ve dvou třídách o výměře 26 m2

- Nátěr zábradlí u schodiště o výměře 26,5 m2

Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodla takto:

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 15.760,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 3.309,60 Kč a cena víceprací včetně DPH je 19.069,60 Kč.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	       92.960,00 Kč

DPH 21%	       19.521,60 Kč

cena celkem včetně DPH 	    112.481,60 Kč

IV.

- Ustanovení smlouvy ze dne 19.6.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

| V Ostravě dne 8.8.2018 |  | V Ostravě dne 8.8.2018 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Marie Olšovská ředitelka |  | za zhotovitele XXXXX |