Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:	446/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:	2/05/049/2016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17.06.2016

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ: 356 04

zastoupená ředitelem organizace ing. Zdeňkem Pavlasem

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.         Údržba silnic Karlovarského kraje a. s.

se sídlem v Otovicích, Na Vlečce 177, PSČ: 360 01

Fakturační adresa: ÚSKK a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Kontaktní adresa:  ÚSKK a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Zastoupená: Ing. Jaroslav Fiala, CSc., předseda představenstva

IČO: 264 02 068     DIČ: CZ 264 02 068

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: 	Oprava povrchu silnice č. III/21011, stan. 7,840 – 8,380 km, Dobrá Voda

smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně termínu dokončení díla v oddílu IV.

odst. 4.1 a to do 25.8.2016 z důvodu technické závady na mechanizaci.

# Závěrečné ustanovení

- Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Sokolově, dne: 29.7.2016			V Otovicích, dne:  29. 7. 2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

# ---------------------------------------		--------------------------	       ---------------------------

Ing. Zdeněk Pavlas			Ing. Jaroslav Fiala, CSc.      Michal Riško

ředitel Krajské správy a údržby silnic		    předseda představenstva                   místopředseda představenstva

Karlovarského kraje,			       Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

příspěvkové organizace