Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“)
Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel 
Název/obchodní firma:
Město Český Krumlov
Sídlo:


nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,
Zastoupený:


Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ:



00245836,
DIČ:


CZ00245836,
Telefon, fax, email:

380 766 701,
Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov,
Číslo účtu:


číslo účtu: 221241/0100,
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel



Název/obchodní firma:
ing. Pavel Popela
Sídlo:


Trocnovská 40/37, 370 04 České Budějovice,
Zastoupený:


ing. Pavel Popela,
IČ:



42414679, 
DIČ:


CZ5704062023,
Telefon, fax, email:

604 823 291, popelapavel@seznam.cz,
Bankovní spojení:

mBank S.A., organizační složka, Praha,
Číslo účtu:


670100-2209412363/6210
(dále jen „Zhotovitel“)

3. Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za Objednatele: 
Mgr. Dalibor Carda, starosta města, tel. 380 766 306,
za Zhotovitele:  
ing. Pavel Popela – majitel firmy, tel. 604 823 291.
4. Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za Objednatele:
Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov, Ing. Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Český Krumlov, Ing. Dagmar Balcarová, vedoucí odboru majetku MěÚ Český Krumlov,
za Zhotovitele:  
ing. Pavel Popela.
5. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést předmět díla v rámci projektu „Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory v Českém Krumlově“ (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad v plném rozsahu řádně, kvalitně a v termínu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro Objednatele provede dílo a související výkony odpovídající platným českým normám a právním předpisům.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení a za související výkony dohodnutou cenu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je k uzavření této smlouvy plně způsobilý, že není v likvidaci ani proti němu není vedeno administrativní nebo soudní řízení vedoucí k zániku. Dále Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke všem činnostem dle této smlouvy, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ke všem činnostem, které jsou předmětem této smlouvy, a je plně způsobilý ke splnění závazků plynoucích z této smlouvy a pokynů Objednatele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi podstatnými skutečnostmi a je připraven a schopen dílo specifikované v této smlouvě realizovat ve sjednaném termínu a za sjednanou cenu.

Článek III.

Předmět díla
1. Předmětem díla se rozumí zpracování projektové dokumentace pro akci „Rehabilitace vrcholové partie Křížové Hory v Českém Krumlově“. 
2. Součástí předmětu díla je i projednání s orgány veřejné správy, účast Zhotovitele při jednáních a projednávání projektu, které zorganizuje Objednatel.
3. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat a řídit projekt v rámci spoluúčasti dalších profesí na akci.
4. Bude zpracován následující rozsah projektových prací:

· zjednodušený botanický průzkum lučních porostů a porostů dřevin v řešeném území,
· dendrologický průzkum, tj. zhodnocení současného stavu zeleně,
· inventarizace dřevin,
· návrh na odstranění nežádoucích a neperspektivních dřevin,
· návrh na ošetření perspektivních vzrostlých dřevin,
· návrh pěstebních opatření,
· návrh nových výsadeb,
· obnova ploch s bylinným krytem,
· návrh režimu péče o krajinnou úpravu, výhledový plán udržovací péče na období cca 10 let po realizaci vegetačních úprav s ročním harmonogramem údržbových prací,
· fotodokumentace.
5. Projektová dokumentace bude členěna na část textovou, grafickou, fotodokumentaci.
6. Projektová dokumentace bude předána:

· 2x v digitální podobě (text ve formátech DOC a výkresy ve formátu DWG a v PDF),
· 6 barevných paré v tištěné podobě.
7. Na vyžádání Objednatele Zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.
8. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranné dohody, vyjádřené formou písemného dodatku této smlouvy.
Článek IV.

Místo plnění

Místem plnění díla je lokalita vrcholové partie Křížové Hory v Českém Krumlově 

· v hranicích zpracovaného výškopisného a polohopisného plánu Porosty Křížové Hory, Český Krumlov (Geodetická kancelář s.r.o., Chvalšinská 236, Český Krumlov, 12/2014, číslo zakázky 05-176-361/2014),
· v hranicích dodatečného geodetického zaměření porostů podél stávající cesty mezi parcelami p.č. 481/1 a 476, porostů kolem parcely p.č. 611/10 a liniových porostů a solitérních stromů podél stávající cesty na p.č. 483/22 (toto doměření zajistí Objednatel).
Článek V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, realizovat a předat dílo v těchto termínech:
a) do 31.12.2016 bude zpracována a předána část I., která bude obsahovat

· dendrologický průzkum, tj. zhodnocení současného stavu zeleně,
· inventarizace dřevin,
· návrh na odstranění nežádoucích a neperspektivních dřevin,
· návrh na ošetření perspektivních vzrostlých dřevin,
· návrh pěstebních opatření,
· návrh nových výsadeb,
· obnova ploch s bylinným krytem,
b) do 31.1.2017 bude zpracována a předána část II., která bude obsahovat návrh režimu péče o krajinnou úpravu, výhledový plán udržovací péče na období cca 10 let po realizaci vegetačních úprav s ročním harmonogramem údržbových prací,

c) do 30.4.2017 bude zpracována a předána část III., která bude obsahovat 

· zjednodušený botanický průzkum lučních porostů a porostů dřevin v řešeném území,
· fotodokumentace.

Článek VI.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla definovaného v článku III. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí 144.200,- Kč bez DPH.
Z této částky připadá na provedení prací souvisejících se zhotovením části I. částka ve výši 86.520,-Kč bez DPH, na provedení prací souvisejících se zhotovením části II. částka ve výši 28.840,- Kč bez DPH a na provedení prací souvisejících se zhotovením části III. částka ve výši 28.840,- Kč bez DPH. 

2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.
3. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Ke dni podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.
4. Překročení ceny díla je možné jen v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla, a to na základě oboustranně sjednaného písemného dodatku k této smlouvě.
5. Cena obsahuje kompletní dílo podle požadavku Objednatele. Součástí ceny je i projednání s orgány veřejné správy, pokud jich bude zapotřebí, měření, účast Zhotovitele při jednáních a projednávání projektu, které zorganizuje Objednatel. 

Článek VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
2. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
3. Cena díla nebo jeho části bude Objednatelem hrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven Zhotovitelem do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části - viz čl. VI. odst. 1 písm. a) až c).
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro účetní doklad podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad podle § 29 zákona o DPH a současně musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel vyhotoví faktury na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a zašle ji na adresu objednatele: Městský úřad Český Krumlov, odbor investic, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktur stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury Objednateli. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí den po odeslání zhotovitelem.  
7. Platba bude provedena bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
9. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě do data její splatnosti vrátit Zhotoviteli, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury Objednateli.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést kvalitně, v souladu s požadavky Objednatele, platnými normami, právními předpisy, zákony, podmínkami, doporučeními, vyjádřeními a nařízeními příslušných orgánů.
2. Objednatel se zavazuje, že do sedmi pracovních dnů po obdržení každého stanoviska a rozhodnutí, které je pro provádění díla významné, předá takové rozhodnutí či stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
4. Zhotovitel a Objednatel se vůči sobě navzájem zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.
Článek IX.

Povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností a provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o případných vadách podkladů a zřejmé nevhodnosti pokynů ze strany objednatele, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.

3. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele a předávat mu věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti.

4. Zhotovitel je rovněž povinen neprodleně oznámit objednateli všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele a podmínky, plynoucí s obecně platných právních předpisů nebo požadované výslovně objednatelem, za kterých nemůže provést předmět díla a splnit dohodnuté termíny dle smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti, jenž je předmětem díla dle smlouvy, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledek své činnosti osobám, které se podílí na zpracování a projednávání projektové dokumentace díla pro ohlášení stavby.

6. Objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení odpovídat na písemné dotazy a zaujímat stanoviska k předloženým návrhům zhotovitele, bude-li jím o to požádán.

7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tím, že zajistí vstup oprávněných pracovníků zhotovitele na pozemky, součinnost pověřených pracovníků objednatele, účast pověřených zástupců objednatele na jednáních s orgány státní správy či jinými osobami, předá zhotoviteli veškeré existující podklady pro bezvadné plnění předmětu díla zejména stanoviska orgánů památkové péče apod.

8. Prodlení objednatele ve spolupůsobení zbavuje zhotovitele povinnost plnit v termínech, ke kterým se zavázal touto smlouvou. Termíny se prodlužují o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím spolupůsobení.

9. Dojde-li z důvodů na straně účastníků správních řízení k prodlení ve vyjadřovacích lhůtách, nenese zhotovitel odpovědnost za nesplnění dohodnutých termínů. Doba věcného plnění bude prodloužena o čas způsobený prodlením.
10. Zjistí-li objednatel nebo dozví-li se jiným způsobem o vadách nebo nedostatcích projektu nebo o rozporech mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o zjištěné skutečnosti písemně zhotovitele bez zbytečného prodlení

Článek X.

Odevzdání a převzetí díla

1. K převzetí díla nebo jeho části je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně sedm pracovních dnů před stanoveným datem předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. S výzvou předá Zhotovitel návrh protokolu o předání díla včetně všech příloh.
2. Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání díla protokol, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů.
3. Převzetím a úplným zaplacením díla přechází na objednatele jeho vlastnictví.

Článek XI.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla. Zavazuje se dílo bezplatně upravit v případě, že tato úprava bude souviset s rozsahem a obsahem projektové dokumentace uvedeným v článku III. této smlouvy. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval
Článek XII.
Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v Článku V. této smlouvy -  dokončení díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

Článek XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy dle obchodního zákoníku se považuje zejména, pokud:

· prodlení Zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně Zhotovitele, delším jak 15 dnů,
· provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
· zhotovitel vstoupí do likvidace,
· úpadek Objednatele nebo Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.
3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

Článek XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Zhotovitel umožní subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem jim poskytne všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností, k tomu zaváže i všechny své subdodavatele, a to po dobu 5 let od poslední platby.
3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby. 
Článek XV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze platně sjednat jen písemnou formou dodatkem k této smlouvě.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
4. Jestliže bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, neúplným, nejasným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany nahradí takové ustanovení smlouvy takovou úpravou, která se nejvíce blíží účelu smlouvy.
5. Smluvní strany se shodly na tom, že veškeré spory, které by mohly z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniknout, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k takové dohodě, bude sporná věc předložena k řešení příslušnému soudu, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně na řešení sporu v rozhodčím řízení.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno Zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla podepsána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
V Českém Krumlově dne ……………...

V Českých Budějovicích dne……………..
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:
…………………………………….


…….…….……..……………….…

Mgr. Dalibor Carda, starosta města


Ing. Pavel Popela
