**Memorandum o spolupráci**

při přípravě a realizaci stavby

„Rekonstrukce silnice II/386 od nám. Osvobození po křižovatku se silnicí I/43“

Jihomoravský kraj,

vlastník silnice II/386

se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,

IČ 708 88 337

zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem,

hejtmanem

a

Město Kuřim,

se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

IČ 00281964

zastoupené Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

starostou

jako zúčastněné Strany, vedeny snahou o zlepšení dopravní situace ve městě Kuřimi, vyjadřují tímto

záměr společného postupu při přípravě a realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/386 od nám.

Osvobození po křižovatku se silnicí I/43" uzavírají toto Memorandum.

Čl. I.

Předmět memoranda

Předmětem memoranda je stavba „Rekonstrukce silnice II/386 od nám. Osvobození po křižovatku se silnicí I/43“ (dále též jen Stavba), která bude společnou stavbou zúčastněných Stran jako dvou investorů.

Investicí Jihomoravského kraje bude rekonstrukce silnice II/386. Investicí Města Kuřimi budou související místní komunikace, parkovací místa, zelené plochy, veřejné osvětlení, chodníky. Investice do vyvolaných přeložek inženýrských sítí budou rozděleny až na základě podrobnější projektové

dokumentace.

Východiskem technického řešení Stavby je návrh investičního záměru zpracovaný projekční kanceláří

IKA Brno s.r.o. v roku 2012 pro úsek silnice II/386 od křižovatky se silnicí II/385 po okružní křižovatku

u Wellness pořízený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje a

studie „Blanenská – úpravy komunikace II/386“, kterou zpracovala projekční kancelář knesl kynčl

architekti s.r.o. pro sdružení podnikatelů podél této komunikace.

Stavba bude rozdělena na tři úseky:

1. přeložka komunikace II/386 v prostoru nám. Osvobození
2. úprava komunikace včetně okolního veřejného prostoru v úseku nám. Osvobození – kruhová křižovatka u Wellness Kuřim
3. oprava komunikace v ulici Blanenská od Wellness Kuřim po I/43

Čl. II.

Předpokládaný postup

Zúčastněné Strany směřují k tomu, aby správní povolování Stavby probíhalo v souladu se zákonem č.

416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Přitom se Strany

memoranda dohodly, že:

1. Jihomoravský kraj zajistí:

1. zpracování investičního záměru Stavby
2. výběrové řízení na zhotovitele Stavby po nabytí právní moci společného povolení
3. financování a realizaci svých částí Stavby
4. převzetí realizovaných svých částí Stavby
5. kolaudaci svých částí Stavby
6. spolufinancování pořízení dokumentace pro společné územní a stavební řízení ve výši 50 %

její ceny.

2. Město Kuřim zajistí:

1. zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení Stavby
2. společné povolení Stavby vč. všech souvisejících potřebných správních aktů
3. převedení investorství částí Stavby, které mají být financovány Jihomoravským krajem, na

Jihomoravský kraj

1. práva k pozemkům potřebná pro realizaci Stavby
2. financování a realizaci svých částí Stavby
3. převzetí realizovaných svých částí Stavby
4. kolaudaci svých částí Stavby
5. bezúplatné převedení vlastnictví k pozemkům pod realizovanou přeložkou silnice II/386

nacházejícím se ve vlastnictví města Kuřim na Jihomoravský kraj.

Některé úkony Jihomoravského kraje podle tohoto memoranda budou zajišťovány prostřednictvím

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.

**Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších**

**předpisů**

Uzavření memoranda schválila Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své 65. schůzi konané

dne 25.6.2018 usnesením č. 4697/18/R65.

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření memoranda schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi na svém 3. zasedání dne 22.5.2018 usnesením č. 1056/2018.

Za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

V Brně

dne 02.08.2018 ……………………..

Za Město Kuřim V Brně

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta dne 02.08.2018 ………………………