Smlouva o dílo

(se spotřebitelem mimo provozovnu)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v nyní platném znění

mezi

Společností		   Proklima stínící technika s.r.o.

se sídlem                    Krejčího 43/3, Praha 8  180 00

IČ/DIČ		   27408515 / CZ27408515

zastoupenou		jednatelem společnosti Alešem Jakubcem

tel./email:		 +420737205552/ jakubec@zaluzie-proklima.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

se sídlem                   Arabská 682/14, 16000, Praha 6 - Vokovice

IČ/DIČ                       61386022  / CZ61386022

zastoupené		  RNDr. Zdeňkou Hamhalterovou, ředitelkou školy

tel./email:		 +420235351707/ ga@gyarab.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

Předmět smlouvy

1. 	Zhotovitel je právnickou osobou se sídlem na území České republiky.

2.	Zhotovitel se zavazuje zhotovit dodávku a montáž stínící techniky v místě určeném objednatelem (dále jen „dílo“), v souladu s cenovou nabídkou č. 182 529 ze dne 30.7.2018, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.

3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo  na svůj náklad a nebezpečí podle smlouvy, řádně a v dohodnuté době, uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy.

4.	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení cenu za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

5.   Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 6, Arabská 14.

Smlouva nabyde účinnosti dnem zapsání do registru smluv.

II.

Způsob a lhůty plnění

- Lhůta plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo do výzvou stavnoveného data: 31.10.2018.

- Způsob plnění

2.1.	Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným provedením a montáží v místě určeném objednatelem Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 a to v dohodnuté době.

2.2.	O předání díla a jeho montáži bude sepsáno potvrzení o předání a převzetí díla.

- Vlastnická a jiná  práva k dílu a nebezpečí škody na něm

3.1.	Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází okamžikem předání díla objednateli.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena díla

Celková cena za provedení díla byla sjednána ve výši 1758857,-Kč (slovy jedenmilionsedmsetpadesátosmtisícosmsetpadesátsedm korun českých). V ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným zákonem, účinném ke dni podpisu této smlouvy.

- Platební podmínky

2.1.	Smluvní strany si sjednaly způsob úhrady dohodnuté ceny díla postupnou faturací provedených prací na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tato fakturace bude probíhat 1x měsíčně se splatností faktur 14 dní.

2.2.	Nárok zhotovitele na doplacení zbylé části ceny díla vzniká kompletním dokončením a řádném předání díla.

2.3.	Cena díla, po odpočtu průběžných vyúčtování, bude objednatelem uhrazena bezprostředně po vystavení vyúčtování ceny díla, které bude objednateli předáno při předání a převzetí díla, nejpozději však ve lhůtě splatnosti uvedené na tomto vyúčtování. Splatnost nejzažší faktury je 14 dní.

2.4.	Pro případ prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel po objednateli právo požadovat vedle zaplacení ceny díla uvedené v čl. III bodu 1.1. této smlouvy též úroky z prodlení a smluvní pokutu sjednanou v čl. VI. této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje:

a)	poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, zejména mu na jeho žádost včas poskytnout údaje nutné pro zhotovení díla a umožnit prohlídku místa, kde má být provedena montáž díla,

b)	na žádost zhotovitele mu umožnit bez zbytečného odkladu přístup do místa montáže díla.

- Zhotovitel se zavazuje:

a)	provést dílo řádně a včas; při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pokyny objednatele,

b)	včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru a o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či nevhodnosti pokynů objednatele.

V.

Odpovědnost za vady

- Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

- Zhotovitel odpovídá též za ty vady díla, jejichž příčinou je vadnost materiálu dodaného objednatelem či nevhodnost jeho pokynů, jestliže na vadnost materiálu či nevhodnost jeho pokynů včas neupozornil.

- Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo má vlastnosti výslovně vymíněné při zadání díla, tak jak jsou popsány v příloze č. 2 - Specifikace žaluzií Z-90, této smlouvy.

- Objednatel má v případě řádného uplatnění vad díla nároky z vad díla stanovené občanským zákoníkem. Tyto nároky musí objednatel uplatnit u zhotovitele písemně, dopisem zaslaným k rukám zhotovitele, nebo ústně na provozovně zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 2 let od předání díla.

VI.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné části celkové ceny díla uvedené v čl. III. bodu 1.1. této smlouvy, a to za každý den, v němž bude objednatel v alespoň v částečném prodlení s úhradou ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné části celkové ceny díla uvedené v čl. III. bodu 1.1. této smlouvy, a to za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, v případě že toto prodlení bude způsobeno porušenním povinnosti zhotovitele.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě výzvy vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel není oprávněn v souladu s § 1837 písm. d) obč. zák. od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 1829 obč. zák.

- V souladu s obč. zák. má zhotovitel dále právo odstoupit od smlouvy:

- dle § 2591 obč. zák. v případě, kdy k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,

- dle § 2594 obč. zák. trvá- li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

VIII.

Záruka za jakost díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost jím zhotoveného díla v rozsahu 48 měsíců od řádného předání díla objednateli.

IX.

Závěrečné ustanovení

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

- Objednatel prohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen s údaji uvedenými v § 1820 obč. zák. bezprostředně před podpisem této smlouvy, a to předložením těchto informací v písemné podobně.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze,  dne 8. 8. 2018

RNDr. Zdeňka Hamhalterová			         Aleš Jakubec

ředitelka Gymnázia, Praha 6, Arabská 14	        jednatel společnosti Proklima

Objednatel			                                 Zhotovitel