Smlouva o dílo

k č.j. 005/2018 objednatele: 

uzavřená mezi

OBJEDNATEL: Prospecto v.o.s.


      Lužná 591/4



      160 00 Praha 6



      IČO: 26514338



      DIČ: CZ26514338



      Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle A vl. 46724


      ……

      Zastoupený:Denisem Kleinem, společníkem společnosti
a

ZHOTOVITEL: Univerzita Hradec Králové (dále jen „UHK“), Filozofická fakulta 


      Rokitanského 62/26



      500 03 Hradec Králové



      IČO: 62690094



      DIČ: CZ62690094

      Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., děkankou 

      Filozofické fakulty UHK 

I.
Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou „ŽST Jaroměř“ na území s archeologickými nálezy v katastrálním území Jaroměř za podmínek dále v této dohodě specifikovaných“.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů xxx a jím pověřených pracovníků.

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy evidenci pracovníků, ve kterém bude průběžně uváděn seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby.

Evidence pracovníků bude po celou dobu provádění prací dostupná u vedoucího technika.
3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s generálním dodavatelem stavby.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru. 

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce v termínu 2. 7. 2018 v koordinaci s generálním zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena na 30 dní terénních prací. 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění terénních výkopových prací na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro jejich řádné provedení. Doba a důvody přerušení provádění těchto prací budou zhotovitelem s odkazem na příslušné podmínky zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde k přerušení provádění prací zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení terénních výkopových prací se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění prací z tohoto důvodu oprávněně přerušeno.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění prací bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. 

IV.


Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku 140.000,- Kč bez DPH (viz příloha rozpočet). 
 2. Fakturace bude provedena po dokončení terénních prací podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 5 pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Za předpokladu, že podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv.

6. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí UHK neprodleně po podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Hradci Králové dne
29. 6. 2018  


   V  Praze dne …………..
………………………………..

                           ……………………………
              za objednatele


       

             za zhotovitele
 

2

