Smlouva o dílo č. 003/2018/CZ

uzavřená mezi

Smluvní strany

* + 1. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

#####  Šířava 482/21, 750 02 Přerov

 zastoupeno: Ing. Miroslav Dundálek – ředitel společnosti

 IČO: 476 745 21

 DIČ: CZ 47674521

 Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú: 2307831/0100

 Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B vložka 675

 Osoby oprávněné k jednání ve věcech

 obchodních: Ing. Miroslav Dundálek (tel. +420 581 299 113), dundalek@vakpr.cz

 technických: Ing. Jindřich Mrva (tel. +420 581 299 170), mrva@vakpr.cz

 *dále jen objednatel*

a

* + 1. MARINER plus s.r.o.

 Sídlo: Tallerova 4

 811 02 Bratislava

 Slovenská republika

 Adresa písemného styku: Naftárska 1413, 908 45 Gbely, Slovenská republika

 zastoupena: Vladimír Švrček – výkonný ředitel, na základě plné moci jednatele

####  IČ: 35781564

####  DIČ: CZ 682112494

 Bankovní spojení: Tatra banka, a.s., Bratislava, IBAN: SK61 1100 0000 0026 2470 4267

####  Zápis v Obchodním rejstříku OS v Bratislavě I, spisová značka Sro, vložka

####  č. 21100/B

 Osoby oprávněné k jednání ve věcech

 obchodních: Vladimír Švrček xxxxx

 technických: Peter Haba xxxxx

 Anton Masaryk xxxxx

 *dále jen zhotovitel*

**II.**

**Základní ustanovení**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, podle ustanovení § 2586 - 2635.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem oprávnění potřebných pro výkon činnosti dle této smlouvy.
	3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

**III.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je dodávka technologie podle nabídky zhotovitele č.040/2018 Revize 1 ze dne 17.7.2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.1.
2. Dodávky a práce specifikované v nabídce zhotovitele č. 048/2018 ze dne 25.7.2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.2.
3. Povinností zhotovitele je provést dílo uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele řádně a včas. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**IV.**

Místo plnění

ČOV Přerov, Česká republika.

**V.**

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy podle bodu III.1 této smlouvy v termínu do 31.12.2018.
2. Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy podle bodu III.2 této smlouvy v termínu do 30 dní ode dne oznámení objednatele o připravenosti na demontáž a montáž.
3. Zhotovitel se zavazuje uvést předmět plnění do provozu a zaškolit obsluhu nejpozději do 1 týdne ode dne oznámení objednatele, že předmět plnění je připraven na uvedení do provozu.

VI.

**Cena díla**

1. Cena za realizaci díla dle této smlouvy podle bodu III.1 této smlouvy je **xxxxx CZK** (slovy tři miliony devadesát tisíc CZK) bez daně z přidané hodnoty.
2. Cena za realizaci díla dle této smlouvy podle bodu III.2 této smlouvy je **xxxxx CZK** (slovy dvě stě třicet pět tisíc CZK) bez daně z přidané hodnoty
3. Dodací parita: DAP ČOV Přerov (Incoterms 2010).

**VII.**

**Platební podmínky**

1. Po dodání všech komponentů předmětu díla na místo plnění vystaví zhotovitel objednateli zálohovou fakturu ve výši xxxxx CZK (slovy dva miliony sedm set osmdesát jeden tisíc CZK), se splatností 14 dnů ode dne vystavení zálohové faktury.
2. Konečná faktura (daňový doklad) bude vyhotovena po uvedení předmětu díla do provozu, její splatnost je 30 dnů ode dne vystavení, nejvýše však 90 dnů ode dne dodání do místa plnění. Konečná faktura bude obsahovat rekapitulaci o platbách (zálohách) provedených před předáním.

Dnem platby se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

**VIII.**

**Smluvní sankce**

1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení dohodnutých termínů plnění ve výši 5.000,00 CZK, a to za každý den prodlení, maximálně však 5% z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 5.000,00 CZK, a to za každý den prodlení.

**IX.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na realizované dílo v délce 24 měsíců, maximálně však 26 měsíců od doby dodání předmětu smlouvy do místa plnění. Záruční doba počíná plynout dnem předání díla objednateli na základě předávacího protokolu.
2. Zhotovitel se zavazuje do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadách odstranit všechny reklamační závady na své náklady. Objednatel je povinen všechny vzniklé závady v záruční lhůtě oznámit písemně a neprodleně zhotoviteli, a to osobě zodpovědné za věci technické.

X.

Vyšší moc

1. Smluvní strany budou osvobozeny od své povinnosti splnit své závazky podle této smlouvy částečně nebo zcela, když a pokud neplnění takových povinností bude způsobeno okolnostmi vyšší moci.
2. Za okolnosti vyšší moci budou považovány takové nevyhnutelné události, které strana této smlouvy dovolávající se kvůli nim zproštění povinnosti nemohla rozumně předvídat v době sjednávání a uzavírání této smlouvy, a dále takové události, které brání této straně v plnění jejích povinností podle této smlouvy, jako například veřejný nepřítel, karantény, epidemie, požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplava, válka, nepokoje, stávky nebo jakákoliv jiná událost, která je přiměřeně mimo kontrolu kterékoliv strany.
3. Strana této smlouvy, dovolávající se zproštění z důvodu vyšší moci, oznámí druhé smluvní straně, bezodkladně, avšak nejpozději do deseti dnů od vzniku takového případu, faxem (který bude potvrzen dopisem) vznik okolností, které lze hodnotit jako vyšší moc. Stejným způsobem oznámí druhé straně konec okolností, které lze hodnotit jako vyšší moc. Strana dovolávající se případu vyšší moci předloží druhé straně na její žádost přiměřeně uspokojivé důkazy těchto okolností, na jejichž důvěryhodnost se lze spolehnout.
4. V případě, že okolnosti, které lze hodnotit jako vyšší moc, budou pokračovat po dobu delší než šest měsíců, objednatel a zhotovitel se dohodnou na vzájemně přijatelném řešení.
5. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním svých závazků, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

XI.

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy jestliže:
	1. zhotovitel nebude dílo provádět v požadované kvalitě a sjednaném termínu,
	2. zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než šest měsíců a smluvní strany se nedohodnou na přijatelném řešení,
	3. zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurz, nebo bude návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel zanikne bez likvidace,
	4. zhotovitel ztratí oprávnění nutná k provedení díla dle této smlouvy.
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy jestliže:
	1. objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než šest měsíců a smluvní strany se nedohodnou na přijatelném řešení,
	2. objednatel vstoupí do likvidace, nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurz, nebo bude zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo objednatel zanikne bez likvidace.
	3. objednatel je ve zpoždění s úhradou oprávněných faktur více jak 30 dnů po jejich splatnosti
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany mají dále právo odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v občanského zákoníku.
5. Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od smlouvy vypořádají vzájemné závazky (již poskytnutá plnění) nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

**XII.**

Ostatní ujednání

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou, k jejichž projednání a rozhodnutí by byla jinak dána pravomoc soudu,
a ohledně nichž lze platně sjednat rozhodčí doložku, budou v souladu se zákonem
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Každá strana jmenuje jednoho svého zástupce a tito zástupci jmenují třetího člena komise, který bude současně předsedou komise. Výrok komise, kterým bude spor řešen je závazný pro obě smluvní strany. Smluvní strany sjednávají jako rozhodné české právo.
2. Zhotovitel je povinen se chovat při plnění této smlouvy šetrně k životnímu prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu jeho činnosti na životní prostředí, respektive minimalizovalo jeho ohrožení.
3. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy obecně závazné právní předpisy, rozhodnutí státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkající se ochrany životního prostředí.
4. Ostatní, v této smlouvě neuvedené údaje a podmínky, jsou plněny v návaznosti na údaje uvedené v nabídce.

**XIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smluvní strany obdrží každá po jednom vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy: č.1 – Nabídka zhotovitele č.040/2018 Revize 1 ze dne 17.7.2018

 č.2 – Nabídka zhotovitele č.048/2018 ze dne 25.7.2018

 č.3 – Plná moc ze dne 26.11.2007

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Přerově dne 31.7.2018 |  |  |
| ing. Miroslav Dundálekředitel společnostiVodovody a kanalizace Přerov, a.s. |  | Vladimír Švrčekvýkonný ředitelMARINER plus s.r.o. |