Smlouva  č. 02/05/2018

o dodávkách  uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

## Objednatel:

název:	Výchovný ústav, střední škola

a středisko výchovné péče, Hostinné

sídlo: 			B. Smetany 474, 543 71 Hostinné

IČ, DIČ:			60153385

statutární orgán: 		Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel

bankovní spojení:          	Česká národní banka, číslo účtu 5937601/0710

kontaktní osoba: 		Táňa Štefanová, ekonom

T, F, GSM: 		+420 499 441 420, +420 601 53 385

E:	             		vum.hostinne@tiscali.cz

datová schránka: 		6rzjv9m

Dodavatel:

název:			HASCOM OK s.r.o.

- sídlo: 			Tyršova 61, 51741 Kostelec nad Orlicí

- IČ: 			25280970

- DIČ:                               CZ25280970

zápis v OR:		oddíl C, vložka 12587 Krajským soudem v Hradci Králové

statutární orgán:		Miroslav Zilvar, jednatel

tel., fax: 			+420 494 321 809

mobil:			+420 731 441 394

e-mail: 	     		hascomok@tiscali.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se dodavatel zavazuje pro objednatele dodat

a nainstalovat technické vybavení, za podmínek v této smlouvě popsaných „VÚ Hostinné – instalace sítě v budově VÚ“ a to v souladu se schválenými požadavky objednatele.

Dodavatel se zavazuje provést instalaci vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci dodávek této smlouvy.

- Předmět plnění

Předmětem této veřejné zakázky je nainstalování nové kompletní datové sítě v celé budově VÚ. Natažení nových kabelů tak, aby ve všech požadovaných místech byly síťové zásuvky. V celém objektu Výchovného ústavu, střední školy a středisku výchovné péče v Hostinném budou instalovány 3 WIFI zařízení a všechny kabely budou přivedeny ke stávajícímu rozvaděči, který bude rozšířen. Pro větší počet WIFI zařízení bude přidáno napájení.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen nabídkou účastníka podanou ke dni 08. 06. 2018 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

- Termín plnění

Dodavatel se zavazuje provést sjednané dodávky v termínu:

- Zahájení doby plnění:			20.06.2018

Ukončení doby plnění:			31.08.2018

- Cena díla

Cena za dodávky a instalace je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání datové následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH		66.668,- Kč

DPH 21 % *)			14.000,- Kč

Cena včetně DPH		80.668,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky účastníka, podané ke dni 08. 06. 2018, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 1, a je platná po celou dobu realizace. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení instalace sítě.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu instalace sítě a dodávek.

- Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozpracovanosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „VÚ Hostinné – instalace sítě v budově VÚ“,  registrace dodavatele, IČ dodavatele a objednatele, DIČ dodavatele a objednatele, název a sídlo dodavatele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

- Záruční lhůty

Dodavatel garantuje provedení všech dodávek a prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené instalační práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty použité při instalaci datové sítě, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

- Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení instalací vinou na straně dodavatele činí smluvní pokuta 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení dodavatele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud dodavatel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad dodavatele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje dodavatel vady bezplatně.

- Technické podmínky

Dodavatel se zavazuje sjednanou instalaci datové sítě nainstalovat s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděné akci. Instalace musí být provedena v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Dodavatel se zavazuje, že pokud při instalaci datové sítě dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede v ceně nabídky instalace sítě.

Dodavatel se zavazuje, že veškerý instalační materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

- Provádění instalace

Dodavatel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení instalace datové sítě dle zadávací dokumentace a podané nabídky.

Dodavatel je povinen provádět všechny práce v souladu se schválenou zadávací dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

Objednatel má právo kontroly prováděných instalačních prací a má právo přístupu na místa realizace akce.

Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené při instalaci po celou dobu akce, tzn. do převzetí kompletní instalace objednatelem, stejně tak za škody způsobené s činností třetí osobě.

Dodavatel je povinen na místech realizace zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na místě realizace.

Dodavatel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí.

Dodavatel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby předmětu plnění.

- Součinnost objednatele

Objednatel předá místo plnění instalace datové sítě dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrol a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděnou instalací a jménem objednatele uzavírat s dodavatelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s instalací datové sítě.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel vykonává technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce spojené s instalací jsou prováděny v souladu se smlouvou a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

- Předání a převzetí

Dodavatel splní svoji povinnost realizovat instalaci dle uzavřené smlouvy sepsáním protokolu o předání a převzetí datové sítě. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání datové sítě.

Instalace datové sítě je považována za dokončenou, a tedy převzatou objednatelem tehdy, je-li vše dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Dodavatel je povinen objednateli oznámit dokončení instalace datové sítě a dohodnout závazný termín převzetí písemně alespoň 3 pracovní dny předem.

O předání funkční datové sítě bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání, provede dodavatel jejich odstranění do 10-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí dodavateli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí datové sítě:

- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy

- atesty na použitý materiál

- doklady o likvidaci odpadů

- Vady

Odpovědnost za vady se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady je nezbytná reklamace objednatele u dodavatele nejpozději do konce doby, po kterou dodavatel odpovídá za vady.

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a provést odstranění v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Dodavatel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí dodavatel. Jestliže dodavatel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady dodavatele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran

- číslo smlouvy

- datum uplatnění a č.j. reklamace

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a ukončení odstranění vady

- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)

- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání

Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování datové sítě.

- Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností dodavatele písemně upozornit. V případě, že dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel provádí instalací sítě neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem.

- Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci dodavatele a objednatele.

Veškeré změny předmětu smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě.  Dodatky musí být postupně číslovány.

Dodavatel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých subdodavatelích

- Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přílohy smlouvy:  Nabídka účastníka podaná ke dni 08. 06. 2018 včetně oceněného rozpočtu

Seznam významných zakázek provedených dodavatelem za poslední 2 roky

včetně osvědčení

Harmonogram prací

Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Čestné prohlášení o subdodavatelích

V Hostinném, dne 14. 06. 2018			V Kostelci nad Orlicí, dne 14. 06. 2018

……………………………………………………                           	……………………………………………………

objednatel 						dodavatel

Výchovný ústav, střední škola                                   HASCOM OK s.r.o.

a středisko výchovné péče, Hostinné			Tyršova 61, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Mgr. Bc. Petr Chlumák, ředitel				Miroslav Zilvar, jednatel