# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi smluvními stranami:

**Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek**

se sídlem Dr. M. Horákové 1720, 397 11 Písek

IČ 70943842

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.

Zastoupená panem Mgr. Miloslavem Machačem – ředitelem školy

*(dále jen „objednatel“)*

a

**ARAPANEA s.r.o.**  
se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1

IČO : 03023095

DIČ : CZ03023095

Bankovní spojení : ČSOB a.s. /

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555

Zastoupená panem Petrem Jarošem – jednatelem společnosti

*(dále jen „dodavatel“)*

1. Předmět smlouvy
   1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje spolupracovat s objednatelem a vykonávat manažerské řízení přípravy a realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná Písek č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006297 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006298“ podpořeného v rámci OPŽP" v rozsahu níže specifikovaném.
   2. Manažerské řízení přípravy a realizace projektu se rozumí provádění veškerých úkonů v elektronickém prostředí MS2014+ (dále jen MS2014+) a pomoc objednateli s naplňováním cílů projektu v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
   3. Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy.
2. Specifikace předmětu plnění
   1. Dodavatel se zavazuje postupovat při své činnosti v souladu s právním aktem a platnými pravidly OPŽP a v souladu se zájmy objednatele.
   2. Dodavatel bude provádět dle čl. 1.2. této smlouvy následující úkony a činnosti:

* obsluha MS 2014+ (kontrola úkolů a zpráv a jejich řešení)
* vkládat dokumenty do MS 2014+
* připravovat změnové listy
* spoluřešit smluvní záležitosti mezi objednatelem a dodavatelem stavby
* projednávat jednotlivé kroky provádění díla se SFŽP ČR
* příprava žádosti o platbu včetně souvisejících zpráv a kompletace příloh
* zpracování zprávy o realizaci
* zpracování a předložení závěrečné zprávy akce
* součinnost při kontrolách ze strany poskytovatele dotace a kontrolních orgánů

1. Další práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost při plnění předmětu této smlouvy.
   2. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s podmínkami a pravidly OPŽP
   3. Dodavatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy a pokyny objednatele poctivě a pečlivě s odbornou péčí.
   4. Dodavatel se zavazuje průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které zjistí v průběhu plnění smlouvy, a které by mohly mít vliv na administraci realizace projektu.
   5. Hodlá-li objednatel vydat zřejmě nesprávné či nevhodné rozhodnutí, jehož nesprávnost či nevhodnost je dodavateli zřejmá, je povinen objednatele na jeho nesprávnost či nevhodnost upozornit.
   6. Dodavatel je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém případě odpovídá, jako by plnil sám.
   7. Dodavatel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky (projektu) dle předmětu této smlouvy minimálně do 31.12.2028 a minimálně 10 let podle § 31 a 32 zákona 563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a zákona 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
   8. Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách, bránících řádnému plnění této smlouvy.
2. Doba plnění
   1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do doby předložení a schválení závěrečné zprávy.
3. Cena díla a platební podmínky
   1. Cena DÍLA je sjednána v celkové nepřekročitelné výši 100.000,- Kč bez DPH.
   2. Výše DPH 21% - 21.000,- Kč
   3. Celkem cena DÍLA s DPH 121.000,- Kč
   4. Fakturace bude rozdělena do 4 částí a to:

25.000,- Kč bez DPH k 10.9.2018

25.000,- Kč bez DPH k 10.3.2019

25.000,- Kč bez DPH k 10.3.2019

25.000,- Kč bez DPH ke dni předložení závěrečné zprávy.

* 1. Faktura bude vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení. Faktura bude mít minimálně tyto náležitosti:

1. Číslo smlouvy vč. čísla projektu (CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006297, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006298)
2. Číslo faktury
3. Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnitelného plnění
4. Název, sídlo, IČ, DIČ objednatele a dodavatele
5. Označení banky a číslo účtu objednatele dle této Smlouvy
6. Označení názvu díla
7. Identifikaci Zhotovitele podle OR
8. Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH
9. Závěrečná ustanovení
   1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
   2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
   3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Písku dne

Objednatel: Dodavatel:

…………………………………………………. ………………………………………………