dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

# Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# Veřejná zakázka

" LOMNICE, UL. DVOŘÁKOVA A ŠKOLNÍ - KANALIZACE"

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Číslo smlouvy objednatele: SOD ze dne 30.08.2016

# Číslo smlouvy zhotovitele:  1099/2016

- Smluvní strany

Objednatel:		Sokolovská vodárenská, s.r.o.

se sídlem:	Nádražní 544, 356 01 Sokolov

Zastoupený:	Ing. Vladimírem Urbanem, prokuristou

# IČ:	26348675

# DIČ:	CZ26348675

# Bankovní spojení:       	Československá obchodní banka, a.s

# Č. účtu:		178422665/0300

# Telefonní spojení:		+420 602 464 114

a

Zhotovitel:	        STAMOZA, společnost s ručením omezeným

# se sídlem:	Vrázova 2429/7, Cheb 350 02

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 19.5.1992, v odd. C, vložce 2015

Zastoupený:	Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

# IČ: 453 58 800		DIČ: CZ 45358800

# Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka a.s.

# Č. účtu:	266794098/0300

# Telefonní spojení:	351 011 800

# E-mail:	stamoza@stamoza.cz

# Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení uvedeném v čl. 6. Termíny plnění bod 6.2.1. následovně:

- Termíny plnění

  - Termín dokončení

    - Termín dokončení prací: 09.12. 2016

Další ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2016 neuvedená v tomto dodatku č.1 zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

Platnost a účinnost tohoto dodatku č.1 ke smlouvě je dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jeho obsahem.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

# V Sokolově dne 20.10.2016				V Chebu, dne 20.10.2016

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Ing. Vladimír Urban, Prokurista				Miroslav Šilhán, jednatel společnosti