**SMLOUVA O DÍLO**

Uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY**

I.1.Objednatel : **Středisko volného času Humpolec**

U Nemocnice 692, příspěvková organizace

Se sídlem U Nemocnice 692, 396 01 Humpolec

Zastoupený : Mgr. Miroslavou Lisou – statutární orgán, ředitelka organizace

IČO : 052 43 793

 Bankovní spojení : KB a.s. pobočka Humpolec

 Číslo účtu :

I.2.Zhotovitel : **Humpolecká stavební s.r.o.**

Na Závodí 160

396 01 Humpolec

Korespondenční adresa: Kamarytova 1659

396 01 Humpolec

Zastoupený : Miroslavem Novákem , jednatelem firmy

IČO : 28158164

DIČ : CZ 28158164

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu :

**II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY**

II.1. Název akce – **Stavební úprava bezbariérového vstupu (rampy) se zastřešením – U Nemocnice 692, Humpolec.**

**III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

III.1.Veškeré stavební práce dle požadavku zadavatele a dle předané PD .

Detailní soupis prací je formou položkového rozpočtu a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Jedná se především o zhotovení ocelové konstrukce včetně zasklení. Tato konstrukce bude sloužit jako ochrana vstupu před povětrnostními vlivy.

**IV.TERMÍN PLNĚNÍ**

IV.1. Zahájení září 2018

I

IV.2 termín dokončení 30.11.2018

IV.3. V případě, že práce nelze provádět z důvodu nepříznivých klimatických poměrů ohrožujících

dodržení technologických postupů a jakost výrobku bude doba plnění prodloužena o dobu

přerušení prací.

IV.4. V případě nezahájení nebo přerušení prací z důvodu na straně objednatele se obě strany

dohodly, že termín dokončení bude posunut o dobu prodlení zahájení nebo přerušení.

**V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

V.1. STAVEBNÍ ČÁST

**Celková cena..…………….…………………………………………135.119,73 Kč**

z toho cena bez daně činí……………………..……………….……111.669,20 Kč

z toho DPH 21% činí…....…………………………………….…........23.450,53 Kč

Dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD

V.2 Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčního vyúčtování se splatností 10dní.Přílohou k faktuře bude vždy soupis skutečně provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

V.3. V případě změn výměr oproti přiloženému rozpočtu, bude fakturováno skutečně provedené množství, dle jednotkových cen. V případě požadavků prací nad rámec SOD budou tyto řešeny dodatkem a oceněny dle platného ceníku RTS 2018.

**VI. SANKCE**

VI.1.Jestliže zhotovitel neodevzdá objednateli dílo ve stanovené lhůtě ve článku IV této smlouvy ,

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý den

prodlení. Předmětné neplatí pro vyšší moc.

VI.2.Jestliže objednatel neuhradí v řádném termínu faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

**VII. OSTANÍ USTANOVENÍ**

VII.1.Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní přístup na svůj pozemek v rozsahu potřebném

k realizaci díla .

VII. 2. Veškeré energie jsou nákladem investora.

VII. 3. Stavebník akce SVČ Humpolec pověřuje tímto **p. Josefa Pazderku** výkonem autorského dozoru stavebníka.  Bude zejména provádět kontrolu souladu stavebních prací s projektovou dokumentací, spolupracovat s dodavatelem stavby při řešení technických záležitostí a při případných výškových a polohových měření na stavbě. Zásadní ujednání mezi ním a dodavatelem budou uvedena do stavebního deníku dle § 157 odst.1 stavebního zákona 183/ 2006 sb**.**

**VIII. ZÁRUKY**

VIII.1. Zhotovitel poskytuje na veškeré stavební práce záruku v délce trvání 60 měsíců od data

protokolárního předání a převzetí stavby. U předmětů a technických zařízení, která mají jinou záruční dobu, platí záruční doby garantované výrobcem, musí však odpovídat lhůtám obvyklým za obdobných obchodních podmínek a nesmí být kratší než 24 měsíců.

**IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

IX.1. Všechny vztahy objednatele a dodavatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty,

se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami.

IX.2. Tato smlouva je vyhotovena v celkovém počtu 2 exemplářů, 1 kus pro objednatele a 1 kus

pro zhotovitele.

IX.3. Smlouvu lze měnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou.

IX.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se s obsahem seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich

jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

Objednatel : Zhotovitel :

v Humpolci dne :………………………………… v Humpolci dne :……………………………..