Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SM/1196/2017

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		Jindřichohradecká stavební s.r.o.

zastoupen:		Ing. Miroslav Marek , Vladimír Mátl , jednatelé společnosti

sídlo:		Otín 102 , 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			261 05 128

DIČ: 		xxxx

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C , vložka č. 14242

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: xxx, Vladimír Mátl

ve věcech technických: Vladimír Mátl

ve věcech realizace a předání díla: Vladimír Mátl, xx

stavbyvedoucí: Vladimír Mátl, ČKAIT: 0101175

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/1196/2017 uzavřené dne 27. 11. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Rekonstrukce objektu č.p. 319 Sládkova ulice pro sociální bydlení, Jindřichův Hradec.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 659 648,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 43 396,00 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 až 10:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl | Změna dle §ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO-01 Vchodové dveře do objektu z ulice provedeny jako jednokřídlové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222/4 |
| 2 | SO-01 Zateplení stropu nad vstupním schodištěm v 1.NP v místnosti č.1 | 0,00 | 2 848,00 | 2 848,00 | 222/4 |
| 3 | SO-01 Zbourání stávající příčky v 1.NP mezi místnostmi č. 17 a č. 19, která byla v havarijním stavu, a její nahrazení novou příčkou z pórobetonového zdiva tl. 10cm. | 0,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 222/6 |
| 4 | SO-01 Doplnění předstěny z SDK a tepelné izolace tl. 14cm ve 2.NP v místnosti č.2 | -2 321,00 | 5 401,00 | 3 080,00 | 222/4 |
| 5 | SO-01 Ubourání stávající SDK příčky ve 2.NP mezi místnostmi č.12 a 13 a její nahrazení novou příčkou ze sádrokartonu celkové tloušťky 12,5cm | -6 804,00 | 12 807,00 | 6 003,00 | 222/6 |
| 6 | SO-01 Nahrazení v projektu uvažovaných obložkových zárubní v místnostech v 1.PP zárubněmi ocelovými | -32 340,00 | 18 946,00 | -13 394,00 | 222/4 |
| 7 | SO-01 Stávající příčky v bytě č.5 budou nahrazeny novými příčkami ze sádrokartonu | -14 407,00 | 36 829,00 | 22 422,00 | 222/6 |
| 8 | SO-01 Nahrazení dveří 60/197-P v 1.PP v místnosti pod schody dveřmi o větší šířce 80/197-P | 0,00 | 7 484,00 | 7 484,00 | 222/4 |
| 9 | SO-01 Nově navržené příčky v bytech č. 4 a 5 ve 2.NP budou provedeny jako sádrokartonové | -78 584,00 | 58 234,00 | -20 350,00 | 222/6 |
| 10 | SO-01 Založení výtahové šachty na konstrukci ocelového kesonu | 0,00 | 28 873,00 | 28 873,00 | 222/6 |
|  | Celkem | -134 456,00 | 177 852,00 | 43 396,00 |  |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			11 703 044,00 Kč

DPH 15%				  1 755 457,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH		13 458 501,00 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 706/23R/2018 ze dne 1.8. 2018.

V Jindřichově Hradci dne 3. 8. 2018  		V Jindřichově Hradci dne 2. 8. 2018

……............................................................		................................................................

za zhotovitele:                                                           za objednatele:

Ing. Miroslav Marek         p. Vladimír Mátl                     Ing. Stanislav Mrvka, starosta města