Smlouva o dílo číslo 28062018

uzavřená podle §2586 a následujících Občanského zákoníku

- Účastníci smlouvy

1.1	Objednatel 		:		Gymnázium F.X.Šaldy, příspěvková organizace

PSČ, Sídlo		:	            Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec

Zastoupený 		:		 Mgr. Václavem Ulvrem

IČ                                :                       46748016

DIČ                              :

1.2	Zhotovitel 		:	            RBS PLUS  s.r.o.

PSČ, Sídlo		:	            Ruprechtická 388/53, 460 01 Liberec 1

Zastoupený                  :                       Romanem Šírem - jednatelem

IČ 			:		03890732

DIČ			:		CZ03890732

Bankovní spojení	:

- Účel smlouvy

2.1     Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je v této smlouvě dále uvedeno.

- Předmět smlouvy

3.1     	Za předmět smlouvy se považuje provedení „ Opravy obložení stěn “ dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.5.2018. Tato cenová nabídka stavby tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.2    Specifikace předmětu smlouvy je dána položkovým rozpočtem, který zpracoval zhotovitel na základě podkladů objednatele.

- Doba plnění

  - Zhotovitel provede  dílo v termínu 	– od     1. 9. 2018

  - Dokončení a předání celého díla 	– do   31.10.2018

- Cena díla

  - Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí  této smlouvy a       	činí:

Cena díla bez DPH:     		 190.847,99 Kč

DPH 21 %:			   40.078,08 Kč

Cena díla vč. DPH21 % :	             230.926,07 Kč

Cena díla dle předmětu smlouvy vyjadřuje veškeré náklady zhotovitele na její provedení a je konečná.

  - Jestliže  bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti víceprací,  a tím ke zvýšení  nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem  tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem  objednatele, potvrzeným ve stavebním deníku. Tyto vícepráce budou řešeny formou dodatku ke smlouvě.  Obdobně budou odpočteny méněpráce.

  - Jestliže na základě požadavku objednatele dojde ke zvýšení rozsahu prací, budou tyto práce rovněž řešeny  formou dodatku ke smlouvě.

- Provádění díla

  - Účastníci se dohodli, že ustanovují tyto své zástupce :

Zástupce objednatele :	 Mgr. Václav Ulvr

Zástupce zhotovitele :	Roman Šír

6.2	Zhotovitel bude provádět dílo podle předložených a schválených podkladů a dle pokynů objednatele v rozsahu daném předmětem smlouvy.

6.3    Na stavbě povede zhotovitel stavební deník, který dokumentuje průběh stavby. Na podstatné zápisy ve stavebním deníku musí smluvní strany reagovat nejpozději do 3 pracovních dnů včetně, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Stavební deník bude po celou dobu provádění díla uložen na stavbě.

6.4    	Účastníci se dohodli, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN, dále technické podmínky výrobce a dodavatele zateplovacích systémů a požadavky ostatních obecně závazných právních předpisů. Objednatel má právo provádět kontrolu jejich dodržování.

- Účtování a provádění prací

  - Faktury budou obsahovat, případně jejich přílohami budou :

- název a adresa objednatele  a zhotovitele

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele (mají-li je přiděleno)

- datum vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti

- popis provedených prací

- cenu bez DPH, DPH a cenu celkem

  - Fakturováno bude k poslednímu dni daného měsíce na základě soupisu skutečně provedených prací .

  - Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků samostatnou fakturou  a splatná do 14 dnů.

- Povinnosti zhotovitele

8.1       Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi.

8.2       Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním, a to jak objednateli, tak třetím osobám.

  - Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících platných právních předpisů, např. zákoníku práce (případně vyhlášky ČUBP č.   324/90 Sb., 110/75 Sb., 274/90 Sb. a 204/94 Sb.).

  - K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, a které mají vliv na prováděné práce, vyzve zhotovitel objednatele nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím ke kontrole zápisem do stavebního deníku a současně telefonickým upozorněním s uvedením termínu této kontroly. Nedostaví-li se v uvedeném termínu objednatel, je stavbyvedoucí zhotovitele oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt a pokračovat v práci.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/85 Sb o požárních ochraně v úplném znění zákona č.91/95 Sb. a vyhlášky MV č.246/2001 o požární ochraně.

  - Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště. Tento úklid je zhotovitel povinen provádět průběžně již v průběhu provádění prací. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2004 Sb. Původcem všech odpadů při realizaci stavby je zhotovitel. Zhotovitel zajistí uložení odpadů a stavebních materiálů na staveništi průběžně tak, aby nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek ke znečištění okolních pozemků, objektů a dalších věcí (např. automobilů apod.)

  - Zhotovitel je pojištěn za jím způsobené škody pojištěním u pojišťovny Uniqa a.s. , číslo pojistné smlouvy 2731306828.

- Povinnosti  objednatele

9.1	Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, prováděné dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém k provádění prací.

  - Objednatel předá zhotoviteli ve smluveném termínu hlavní staveniště s určením napojovacích bodů pro odběr energií potřebných pro provoz zařízení staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis s upřesněním všech podmínek pro provádění a s vymezením ploch  skládek, parkování vozidel a pohybu pracovníků.

  - V rámci svého spolupůsobení na vyzvání zhotovitele, v rozsahu nevyhnutelně nutném, poskytne zhotoviteli spolupráci při zajištění podkladů a upřesňujících údajů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění díla. V případě, že objednatel tyto práce nebo činnosti nebude moci zajistit, zabezpečí je po dohodě zhotovitel za zvláštní úhradu.

- Přejímací řízení a záruky

  - 0   Předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků se specifikací termínů jejich odstranění.

10.2	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovované dílo v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční lhůta se nevztahuje na zabudované i nezabudované předměty a technologická zařízení, jejichž záruční lhůtu určuje a poskytuje výrobce těchto předmětů a zařízení. Tyto lhůty budou písemně stanoveny buď zápisem v předávacím protokolu nebo jednotlivými záručními listy, které budou odkázány v zápise o předání a převzetí díla.

10.3	Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem (např. anténních držáků, apod.) a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

10.4	Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a zhotoven. Zhotovitel také neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční lhůty v důsledku poškození, neúměrného opotřebení nebo nedodržení písemných pokynů pro provoz jím předaného díla. Tyto pokyny zhotovitel předá objednateli při definitivním předání a převzetí díla.

  - Ostatní reklamace vad a nedodělků v záruční době musí objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14-ti dnů po jejich zjištění, písemně, doporučeným dopisem u zhotovitele. Posouzení reklamované závady je věcí oboustranného jednání smluvních stran s písemným zápisem o odstranění včetně jejího termínu.

- Smluvní pokuty

  - Zhotovitel uhradí objednateli pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den nedodržení termínu dokončení díla dle článku 4 této smlouvy.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% z ceny dané faktury bez DPH za každý den  prodlení lhůty splatnosti příslušné faktury.

- Další ujednání

12.1	Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny minimálně v 14-ti denním předstihu.

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obchodním zákoníkem.

Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází postupně na objednatele tak, jak je dílo uhrazováno.

- Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy objekt dobře prohlédl a že je mu jeho stav              před zahájením díla dobře znám.

- Všeobecná ustanovení

14.1	Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

  - Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.

V LIBERCI  dne 28.6.2018

……………………………………………					……………….……………………………..

objednatel								zhotovitel

Přílohy : položkový rozpočet ze dne 16.5.2018