SMLOUVA O DÍLO č. 1

Objednatel	:	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.

Nálepky 362

Adresa 	:	nábřeží Kpt. Nálepky 362,  339 01  Klatovy

Zastoupený	:	Ing. Jiřím  D i e m

Tel: 	:	376 313 262

IČO, DIČ	:	61750883, CZ61750883

Ve věcech technických	:	Ing. Kateřina Zajícová, tel. 376310001

(dále je „Objednatel“)

a

Zhotovitel	:	PPDS Group s.r.o.

Adresa 	:	Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

Korespondenční adresa	:	Trabantská 290, 190 15 Praha 9

Odpovědný zástupce	:	Svoboda Vladislav - jednatel

IČO, DIČ	:	24196193, CZ24196193

Číslo účtu 	: 	107-1802200287 / 0100

Zapsán v OR vedeném Mě. soudem v Praze oddíl C – vložka 187666

Telefon	:	603790460

Ve věcech technických	:	Borecký L. Tel. 603159748

(dále jen „zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU o zhotovení a montáži ocelových uzávěrů
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovení a montáže prosklených ocelových dveří v objektu „nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy“ podle dispozic objednatele (SPŠ Klatovy), dodané dokumentace a cenové nabídky 181b_2018 ze dne 24.4.2018, které jsou přílohou této smlouvy.

1.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouvy a to bez pozastávek.

1.3. Dodávky daného díla jsou členěny na etapy:

I. etapa: zaměření

II. etapa: montáž do 60 dnů od uhrazení zálohové faktury

III. etapa po uhrazení zbylé částky budou předány doklady ke dveřím (Osvědčení o požární odolnosti, Prohlášení o montáži, Kontrola PBZ)

2. Čas a místo plnění

2.1. Místem plnění je „nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy.“ kontaktní osoba Ing. Kateřina Zajícová. tel. 376310001. Termín montáže do 15. srpna 2018, je-li včas uhrazena zálohová faktura.

2.2 Vzájemnou dohodou, případně zápisem ve stavebním deníku lze termín díla přizpůsobit požadavkům stavby a stavební připravenosti.

3. Povinnosti objednatele a zhotovitele

3.1. Objednatel předá zhotoviteli veškeré potřebné doklady pro zhotovení díla a zajistí potřebnou součinnost.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle platných norem a zákonných požadavků.

4. Cena a způsob placení

4.1. Celková cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky 181b_2018 ze dne 24.4.2018 částkou 114 720 Kč bez DPH, přičemž fakturována bude dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění, resp. § 92e - režimu přenesené daňové povinnosti (kód CZ-CPA 43.32.10 – instalace dveří)

4.2. Záloha je stanovena ve výši 45 000 Kč bez DPH, v případě nedodržení splatnosti zálohy se jedná o závažné porušení smlouvy s možností odstoupení od smlouvy.

4.3. Vyúčtování celého díla proběhne po protokolárním předání díla objednateli daňovým dokladem/fakturou s 30 denní splatností od doručení. Úhradou se rozumí připsání příslušné finanční částky na účet zhotovitele.

5. Další ujednání

5.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

5.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

5.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

5.4. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku, a to ve lhůtě 60 měsíců na jakost díla a povrchovou úpravu a 24 měsíců na pohyblivé části (samozavírač, kování a zámek) ode dne předání.

5.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

6.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

6.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Klatovech dne  6.8.2018                                                                   V Praze dne

Objednatel                                                  				Zhotovitel