| # ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace stavby: Vnitřní vybavení novostavby pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou – IX. část – Nábytek používaný v obchodech |  |  | Číslo změny: ZL- 1 |  |  |
|  |  |  | Datum: 12.7.2018 |  |  |
| Týká se části stavby: Zkrácení skladových regálů |  |  |  |  |  |
| ### Popis změny: U policových regálů pozice 3 a 4 umístěných v místnosti 2.05 bude zmenšena jejich šířka o 10 cm z důvodu kolizí s vypínačem (pozice 4) a parapetem okna (pozice 3). Cena za méněpráce je –30.872,- Kč bez DPH Cena za vícepráce je 30.572,- Kč bez DPH Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -300,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| Vliv změnového listu na cenu díla | ano |  |  | ne |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | ne |  |  |  |  |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |  |  |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |  |  |  |
|  | chybou zhotovitele |  |  |  |  |
|  | Jinou okolností |  |  |  |  |
|  | žádostí zhotovitele |  |  |  |  |
| Změnu popsal |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za kupujícího Mgr. Jan Tourek |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za prodávajícího |  |  |  |  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta |  |  |  |  |  |