Dodatek  č. 1 ke smlouvě o dílo,

která byla uzavřena dne 30.4.2018, předmětem smlouvy byla Oprava dílny a výměna střešní krytiny na objektu dílen v areálu Nový Dvůr – ZHSPO/000132/2018

na dodatku č.1 se dnešního dne dohodli Zemský hřebčincem Písek s.p.o., IČ 712 94 562, se sídlem Písek, U Hřebčince 479, zast ředitelem xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen objednatel) a Stavbuilding s.r.o., IČ 281 15 996, se sídlem Písek, Za Pazdernou čp. 1558, zapsaná v Obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vl. 18095, zast. jednatelkou, xxxxxx xxxxxxx (dále jen jako zhotovitel), takto:

I.

Uzavřenou smlouvou o dílo  se zhotovitel zavázal vykonat veškeré činnosti při realizaci díla v takovém rozsahu, jak je stanoveno položkovým rozpočtem stavby, který je přílohou smlouvy o dílo, za cenu díla 926.560,-Kč bez DPH.

II.

V průběhu provádění díla, bylo zhotovitelem zjištěno, že projekt tak, jak byl navržen dle projektové dokumentace nemůže provést a proto zhotovitel navrhl změny v provádění díla. Tyto změny díla předložil zhotovitel na Změnovém listu č.1.

III.

Smluvní stany se v návaznosti na změnový list č.1 k položkovému rozpočtu stavby,  označeného jako Změnový list č. 1 Oprava dílny a výměna střešní krytiny na objektu dílen v areálu Nový Dvůr, dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo podle položkového rozpočtu stavby, který je součástí smlouvy o dílo avšak upraveného podle Změnového listu č.1 zhotovitele. Vlivem těchto změn dojde i ke změně celkové ceny díla, která se vlivem změny prováděných prací tímto dodatkem mění. Z prováděných změn vyplývá i změna obsahu smlouvy v čl. III. cena díla, když se smluvní strany dohodly, že nově cena díla je dohodnuta ve výši 922.399,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání o ceně obsažené v čl. III. smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Změnový list č.1. Oprava dílny a výměna střešní krytiny na objektu dílen v areálu Nový Dvůr je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán podle shodné vůle obou účastníků a byl účastníky vlastnoručně podepsán. Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, když každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

V.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo v platnosti v původním znění a může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran a číslovanými písemnými dodatky.

V Písku dne								V Písku dne

…........................................						    …...............................

Zemský hřebčinec Písek, s.p.o.					       Stavbuilding s.r.o.

zast. Ing Karlem Kratochvílem					    zast. Alenou Chadovou