Číslo smlouvy:	09564/SOVV/18

# příkazní SMLOUVA

# o zajištění technického dozoru investora

### uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

„Dům přírody Žďárských vrchů – TDI EXPOZICE“

Smluvní strany

  - Příkazce

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 			629 335 91

DIČ:				Neplátce DPH

Bankovní spojení: 	XXXXX

(dále jen „příkazce”)

  - Příkazník

„ M plus „ spol. s r.o.

Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha

Zastoupený: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C4355

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Bankovní spojení: XXXXX

Telefon: XXXXX

(dále jen „příkazník”)

Předmět smlouvy

  - Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná technický dozor investora (dále též „TDI“), a to nad prováděním expozice Domu přírody Žďárských vrchů dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2“ a „Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12“ zpracované P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, Brno (dále jen „expozice“ a „projektová dokumentace“). Technický dozor investora bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále jen „expozice“). Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

  - Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.

  - Příkazník se zavazuje při výkonu činnosti podle této smlouvy postupovat poctivě, pečlivě a s odbornou péčí, jak je vymezena v § 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou příkazníkovi známy. Příkazník je povinen bezodkladně příkazci sdělovat všechny příkazníkem zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.

  - Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, na nichž má být expozice prováděna a k nimž má příkazce příslušnost hospodařit ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, za účelem plnění předmětu smlouvy.

Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDI

  - Výkon činnosti příkazníka bude zahrnovat komplexní výkon TDI příkazníkem, tj. veškeré činnosti nutné pro kontrolu řádné a kvalitní realizace expozice.

  - Příkazník zajišťuje kontrolní dny provádění expozice a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončené expozice od zhotovitele expozice včetně patřičných dokladů.

  - Příkazník bude prokazatelně v místě plnění v době montáže expozice přítomen minimálně 2x měsíčně, a to dle potřeby zhotovitele expozice na jeho výzvu, zvláště před zakrytím hotových částí expozice, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část expozice, a který den se jedná.

  - Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání pracoviště zvláště zachycením místa plnění. Fotodokumentace končí dnem předání dokončené expozice.

  - Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem expozice příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace  expozice.

  - Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje provádění expozice dle rozpočtu  expozice, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci.

  - Příkazník má dále tyto povinnosti:

    - sepsání zápisu o předání a převzetí pracoviště pro realizaci expozice; součinnost, koordinace a kontrola stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť pro plynulou realizaci expozice jejím realizátorem;

    - dozor pro zajištění souladu realizace expozice s podmínkami smlouvy o dílo na realizaci expozice č.j. ………….. ze dne …………. (dále jen „smlouva o dílo“), projektové dokumentace a jejich změn, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných státních a samosprávných orgánů;

    - vyžadování a evidence předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací použitých při realizaci expozice, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, doklady apod.);

    - kontrola kvality a odborné správnosti obsahové části expozice;

    - kontrola a posouzeni souladu technické specifikace audiovizuální techniky se 	specifikací požadovanou v PD;

    - svolávat a být přítomen kontrolním dnům expozice za účasti příkazce, zhotovitele stavby, expozice a projektanta – 2x  měsíčně, případně dle aktuální potřeby častěji;

    - úzká součinnost s TDI stavební části Domu přírody Žďárských vrchů;

    - pořizovat zápisy z kontrolních dnů a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli expozice a autorskému dozoru projektanta;

    - provádět zápisy do elektronického realizačního deníku a sledovat jeho vedení;

    - vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a kontrolovat jejich odstranění.

  - Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu realizace expozice.

  - Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli expozice pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele expozice zápisem v elektronickém realizačním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku expozice či její části třetí stranou (na náklady příkazce), aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať byla zkoušená expozice či její část vyrobena, instalována nebo dokončena, či nikoliv.

  - Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení expozice bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena.

  - Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci expozice:

    - Ing. Zdeněk Záliš

- RNDr. Lenka Šoltysová

Podklady pro výkon činnosti

  - Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDI, kterými jsou:

    - realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

    - případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníkovi,

    - smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem  expozice,

    - harmonogram prací od zhotovitele stavby a expozice,

    - případné dodatky smlouvy o dílo, rozhodnutí či stanoviska příslušných orgánů státní správy.

  - Podpisem této smlouvy příkazník potvrzuje, že byl s výchozími podklady dle čl. 4.1 smlouvy seznámen.

  - Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu provádění expozice. Dokumentace o průběhu provádění expozice bude ukládána u příkazníka a po ukončení provádění expozice předána příkazci.

Doba a místo plnění

  - Výkon činnosti příkazníka podle této smlouvy začíná zahájením realizace expozice zhotovitelem expozice a probíhá po celou dobu realizace expozice, až do jejího dokončení a předání příkazci, příp. odstranění všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele expozice. O datu zahájení realizace expozice bude příkazce příkazníka předem informovat e-mailem. Zahájení realizace expozice se předpokládá v září 2018. Ukončení se předpokládá maximálně do 31.12.2019.

  - V průběhu realizace expozice může docházet k přerušení činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení výkonu činnosti příkazníka, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace expozice nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace expozice.

  - Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

- a) úspěšné protokolární předání expozice, příp. odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu; a zároveň

- b) splnění všech povinností a činností příkazníka ze smlouvy vyplývajících.

  - Po ukončení činnosti podle této smlouvy je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů, povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

## Místem výkonu činností příkazníka jsou vnitřní prostory stavby s č.p. 12 na pozemku parc. č. 21 a stavby s č.p. 2 na pozemku parc. č. st. 5, které se nacházejí v k. ú. Krátká, obec Sněžné a jsou zapsané na LV 60001 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou.

Odměna a platební podmínky

  - Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TDI dle této smlouvy odměnu ve výši:

- Cena bez DPH:	360.000,- Kč

- DPH 21%:		  75.600,- Kč

- Cena s DPH:		435.600,- Kč

- Příkazník je plátcem DPH.

  - Odměna dle bodu 6.1 zahrnuje všechny činnosti příkazníka podle této smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Její zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.

  - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média apod.

  - Provedené práce a činnosti budou placeny čtvrtletně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazníka nebo jejím zástupcem.

  - Daňové doklady za jednotlivá čtvrtletí budou příkazníkem vystaveny hodnotově v závislosti na době předpokládané realizace expozice jako 1/5   z celkové odměny dle čl. 6.1 smlouvy.

  - Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu.

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření, název Dům přírody Žďárských vrchů – „TDI EXPOZICE“, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17-078/0005167; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. V případě, že má zhotovitel v úmyslu uvést ve faktuře číslo účtu odlišné od čísla účtu v čl. 1.2 této smlouvy, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli alespoň dva týdny před vystavením daňového dokladu (faktury).

  - Strany se dohodly, že za výkon činnosti podle této smlouvy nebudou příkazníkem vystavovány zálohové daňové doklady.

Výpověď závazku

  - Závazek může kterákoliv strana vypovědět pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

  - Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Odvolání příkazu příkazcem musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně. Odvolání příkazu je účinné dnem doručení písemného odvolání druhé smluvní straně.

  - Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena příkazci a může tak učinit pouze z následujících důvodů:

- příkazce závažným způsobem poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, přičemž nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě po vyzvání příkazníkem;

- příkazce je v prodlení s úhradou faktury po dobu delší než dva měsíce.

  - V případě odvolání příkazu příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně provedené práce a činnosti odsouhlasené objednatelem, a to ke dni odvolání. Práce a činnosti budou prokázané písemnými zápisy či grafickými dokumenty.

  - Ve všech případech ukončení závazku je příkazník povinen učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

  - Ve všech případech ukončení závazku zaniká současně i plná moc udělená příkazníkovi.

Odpovědnost příkazníka za škodu

  - Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného plnění příkazu podle této smlouvy.

  - Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb.

Povinnost mlčenlivosti

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně dostupné a které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

  - Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace expozice, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

Sankce

  - Za porušení povinností uvedených v čl. 3.3, 3.4, nebo 3.7 smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ takového porušení.

  - Pokud nebudou předány doklady v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

  - Za porušení povinností uvedených v čl. IX. je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý případ takového porušení.

  - V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

  - Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

  - Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

  - Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

  - Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tato smlouva je sepsána v třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a jeden příkazník.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí na akci Dům přírody Žďárských vrchů. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

V Praze dne 13.8.2018							V Praze dne 12.7.2018

| Příkazce |  | Příkazník |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | JUDr. Kateřina Soukupová |
| ředitel |  | jednatelka |