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SMLOUVA O DÍLO

Obnova vodovodu v Čisté
I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:          Obec Čistá
569 56 Čistá 376
Zastoupený:	 	Bohumil Pavliš- starosta obce
IČO: 			00276545
DIČ: 			CZ600276545

1.2. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel: 	VODOVODY spol. s r.o.
Na Lánech 3, Litomyšl, 570 01
Zastoupený: 		Ing. Lenka Severová –jednatel společnosti
OR: 			Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 7408
IČO: 			62062948
DIČ: 			CZ62062948

II.
Výchozí podklady a údaje

	Podkladem je dodaná projektová dokumentace.

        Název stavby: 	     Obnova vodovodu v Čisté

        Místo stavby: 	      Obec Čistá

III.
Předmět plnění
Řád č 3- PE 100 v délce 920 metrů


Součástí stavby je:
· dodávka materiálu
· zemní a montážní práce
· průběžného provádění zkoušek a kontrol zaznamenaných do stavebního deníku
· vytyčení inženýrských sítí
· tlakové zkoušky
· předávací dokumentace 

3.2. 	Stavbou se rozumí souhrn všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, prací, výkonu strojů a zařízení včetně všech předepsaných zkoušek dle projektu.

3.3. Zhotovitel použije trubní materiál, tvarovky, armatury a další materiál výrobců, kteří mají tento materiál certifikován akreditovanou zkušebnou.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.



IV.
Doba plnění

4.1. Termíny stavby: září-listopad 2016.                                                      

4.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovení předmětu plnění podle článku III.:

Řád č 3- PE 100 v délce 920 metrů: 

Cena celkem bez DPH: 2 169 236,00 Kč
Samostatně DPH (sazba 21%): 455 540,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH: 2 624 776,00 Kč

VI.
Záruční doba-zodpovědnost za vady

6.1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

6.2.  Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projevili po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

6.3. Záruční doba je 60 měsíců (na komunikace 36 měsíců) a začíná běžet ode dne předání díla objednateli.

6.4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady.

VII.
Podmínky pro provedení díla

7.1.  Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektu.

7.3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem. Součastně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli stavební povolení.

7.4. Zhotovitel si zajistí veškerá vytyčení všech podzemních vedení a inženýrských sítí v obvodu staveniště a dodrží podmínky jejich správců, za kterých je možné provádět stavební práce.

7.5. Zařízení staveniště si zařizuje zhotovitel na vlastní náklady, které jsou součástí smluvní ceny podle článku V. této smlouvy.

7.6. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

7.7. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla.

7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

7.10. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které sami o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
XIII.
Vyšší moc

8.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např.: mimořádné povětrnostní podmínky, živelné pohromy apod.
8.2. Jestliže v důsledku „vyšší moci“ dojde k přerušení prováděného díla, požádá zhotovitel objednatele o úpravu termínu plnění a ten je povinen vyhovět.

IX.
Ostatní ustanovení

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny objednatelem, nezpřístupní třetím osobám nebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než pro splnění podmínek této smlouvy.

9.2. Zhotovitel bude při plnění postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat veškeré závazné předpisy a technické normy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.



V Čisté dne……………				V Litomyšli dne 

Objednatel:						Zhotovitel:




-------------------------------				-----------------------------------
Bohumil Pavliš			                       Ing. Lenka Severová
Starosta obce Čistá                                                    jednatel společnosti


3

image1.jpeg
:yodovody
- Litomys|




