PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: Ing. Janem Kroupou, FEng„ generálním teditelem

ve věci této zakázky: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň adresa: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

bankovní spojeni: 20001-15937031/0710

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

bankovní spojení: 5904041/ 0100, Komerční banka a.s., Nuselská 94, Praha 4

IČ: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434 jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG — RS projektové práce”

**VIAPONT, s.r.o.,** se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Martinem Sirotkem, jednatelem

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. účtu: 4200127063/6800

IČ: 46995447 DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 jako společník společnosti „PGP,VIAPONT/AMBERG - RS projektové práce

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: Ing. Vlastimilem Horákem, prokuristou

bankovní spojeni: 162310394/0300, Československá obchodni banka

IČ: 49446703 DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1 120 jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG — RS projektové práce"

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**

**(název dílčí veřejné zakázky: „I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka”, PDPS, AD, k Rámcové smlouvě na projektové práce, č. Ol UK-002002**

 **č. smlouvy objednatele: 06EU-003810, č. smlouvy zhotovitele:**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytováni souvisejících služeb (dále jen „plnění”), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členěni:
* vypracováni VD-ZDS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a kap. č. 8 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném zněni;
* technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
* výkon autorského dozoru.
1. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
	* Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou
	* Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (08/2017 + dodatek č. 1 z 03/2018); požadavek na zpracování VD-ZDS dle Směrnice GŘ ŘSD č. 10!2014 uvedený v Příloze A Obchodních podmínek Rámcové smlouvy se neuplatni (tato Směrnice GŘ ŘSD byla zapracována do aktuální verze Směrnice pro dokumentaci staveb).
	* Všeobecně platné normy a předpisy
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne

15. 7. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva”).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činnosti, tj.:
	* + 1. za projektové práce PDPS ve výši:

bez DPH: 13 849 800 Kč DPH: 2 908 458 Kč včetně DPH: 16 758 258 Kč

* + - 1. za výkon autorského dozoru ve výši:

bez DPH: 1 330 000 Kč DPH: 279 300 Kč včetně DPH: 1 609 300 Kč

Celková cena za dílo tak činí:

bez DPH: 15 179 800 Kč DPH: 3 187 758 Kč včetně DPH: 18 367 558 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoři přílohu č. I této smlouvy.

1. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
2. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schváleni nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je pani Jitka Votýpková, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. 377 333 717.

Článek III.

Doba a místo plněni

I. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:

|  |  |
| --- | --- |
| zahájeni prací: | po účinnosti smlouvy |
| ukončeni prací: | koncept VD-ZDS — do 5 měsíců od zahájení prací koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předáni souhrnných připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS čistopis VD-ZDS — do 1 měsíce od vydání souhrnného písemného stanoviska objednatele autorský dozor - během realizace stavby (až do kolaudace stavby) |

Počet vyhotoveni VD-ZDS: koncept - 2x v tištěné verzi. 2x na CD/DVD koncept čistopisu — 2x v tištené verzi, 2x na CD/DVD čistopis — 8x v tištené verzi, 8x na CD/DVD

1. Po odevzdání konceptu projektové dokumentace objednatel do 3 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
2. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: ŘSD ČR. Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatné před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: projektovou dokumentaci ve stupni DSP.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoři:

l. Podrobná specifikace ceny.

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považuji její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.

V Plzni dne 03-08-2018 V Praze dne 19-07-2018