Smlouva o dílo

Odstranění havarijního stavu odpadní kanalizace objektu Na poříčním právu 1

Dodatek č. 1

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		Mgr. Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy

IČO: 			00551023

bank. spojení: 		ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

č. účtu:			2229001/0710

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „objednatel“, „MPSV“)

a

Zhotovitel

Flexi – firma OTA s.r.o.

se sídlem: 		Římská 1204/37

IČO: 			28911237

DIČ: 			CZ28911237

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 152641

bank. spojení: 		ČSOB

č. účtu:			230075139/0300

datová schránka:	ycg6n72

zastoupen/a: 		Otou Zemanem

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení a předání díla, provedení víceprací  a s tím související změny ceny díla. Tyto změny byly odsouhlaseny technickým dozorem investora.

  - V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení a předání díla do termínu 15. 8. 2018.

  - Úprava rozsahu předmětu plnění díla je podrobně stanovena Přílohou č. 1. rozpočet.

  - Cena díla se navyšuje o 54 777,00 Kč bez DPH.

Celková cena dodatečných stavebních prací		54 777,00 Kč bez DPH

Celkem bez DPH	  54 777,00 Kč

DPH – sazba 21 %	  11 500,00 Kč

Celkem včetně DPH	  66 277,00 Kč

Tzn. Celková cena díla dle smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

Stavební práce dle smlouvy o dílo	246 531,00 Kč bez DPH

Dodatečné stavební práce dle tohoto dodatku č. 1	  54 777,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem	301 308,00 Kč bez DPH

Celkem bez DPH	301 308,00 Kč

DPH – sazba 21 %	  63 274,68 Kč

Celkem včetně DPH	364 582,68 Kč

| Za zhotovitele: | Za objednatele: |
| --- | --- |
| V ______________ dne ___________ | V Praze dne ___________ |
| ______________________________ Ota Zeman jednatel | ______________________________ Mgr. Ladislav Šimánek ředitel odboru vnitřní správy Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Příloha 1.

Cenová nabídka na repasi bezpečnostní kanalizační klapky HL 712.2EPC v prostoru akce:

Ministerstvo práce a sociálních věcí v Praze

1) Přestavbový set s motorem a elektronikou pro DN 125 ... 	48.057,- Kč

2) Montážní a servisní úkony technika…………………….. 	3.200,- Kč

3) Ostatní náklady a náklady spojené s umístěním objektu ...	3.520,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem bez DPH……………………………………………	54.777,- Kč

DPH 21 % ( pokud nepůjde o ............................................ 		11.500,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem včetně DPH...............................................................	66.277,- Kč