Smlouva o dílo na akci „Chemické digestoře-2018“ - dodávku laboratorních digestoří

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:                       Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4

Statutární zástupce:                RNDr. Zdeněk Rozlívka – ředitel ústavu

Ke smluvnímu jednání

oprávněn:                                Bc. Radana Malhocká

V technických

záležitostech:                          Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.

IČ:                                           86652052

DIČ:                                        CZ 86652052

Bankovní spojení:                   Komerční banka

Číslo účtu:                              43-8473960227/0100

dále jen objednatel

2.Zhotovitel:	                          LABINA, spol. s r. o.

Křižíkova 68, 660 90 Brno

OR: Krajský soud Brno, C 6527 - 7.7.1992

Statutární orgán:                              Jan Srnec – jednatel společnosti

Ke smluvnímu jednání oprávněn:   Jan Srnec – jednatel společnosti

V technických záležitostech:          Jan Srnec

Simona Malečková

IČ:                                                    46962905

DIČ:                                                 CZ 46962905

Bankovní spojení:                            Raiffeisenbank

Číslo účtu:                                       233078001/5500

II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést:

  - demontáž, 3 kusů, stávajících laboratorních digestoří

  - odvoz a likvidace vzniklého odpadu

  - dodání potvrzení o ekologické likvidaci

  - dopravu nových laboratorních digestoří, včetně příslušenství a instalačního materiálu

  - instalace nových laboratorních digestoří na adrese zadavatele a jejich uvedení do provozu,

  - včetně zapojení osvětlení, elektřiny, zemního plynu a vody, dále pak zprovoznění ovládání

  - ventilace a systému kontroly průtoku vzduchu

  - zaškolení, umožňující pracovníkům SÚRO, v.v.i., digestoře obsluhovat a provádět běžnou

  - provozní údržbu ( například revize připojených vodoinstalací )

  - dodání technické dokumentace zařízení a návodu k použití v českém jazyce

  - dodání zprávy o revizi elektrického zařízení

- Podrobně je předmět zakázky specifikován v příloze č. 1, cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit cenu specifikovanou v čl. V. této smlouvy.

III.

Místo plnění

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4

IV.

Doba plnění

Zhotovitel dodá zboží a provede montáž a příslušné práce dle cenové nabídky, do 12 týdnů od podpisu smlouvy. Nejzazším termínem dokončení díla je 30.10.2018.

V.

Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH činí 431.540,00 Kč, (slovy: čtyřistatřicetjednapětsetčtyřicetkorun českých). DPH 21% činí 90.623,40 Kč, (slovy: devadesáttisícšestsetdvacettřikorun českýchčtyřicehaléřů).

Celková cena včetně DPH činí 522.163,40 Kč, (slovy: pětsetdvacetdvatisícjednostošedesáttřikorunčeskýchčtyřicethaléřů)

- Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně a sazbu daně.

- Řádnou fakturu, která musí obsahovat číslo smlouvy Objednatele, vystaví zhotovitel po řádném předání díla, tzn. po odstranění všech vada nedodělků. Faktura bude objednateli doručena do pěti kalendářních dnů od zdárného předání a převzetí díla.

- Platby proběhnou výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba za dílo bude objednatelem vůči zhotoviteli realizována bezhotovostně na základě zhotovitelem vystavené faktury.

- Převzetí díla bude provedeno prostřednictvím předávacího protokolu oboustranně potvrzeného. Objednatel je oprávněn odmítnout potvrdit předávací protokol v případě, že nebudou odstraněny všechny vady a nedodělky.

- Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení.

- Objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti a to, nejpozději, do pěti pracovních dní od obdržení faktury.

- V případě nesplnění stanovených náležitostí bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

VI.

Odevzdání a převzetí díla

- Předmět smlouvy bude splněn úspěšným odzkoušením díla a stvrzen zápisem o předání 
a převzetí díla, podepsaný oběma stranami.

- Vady a nedodělky, které nebrání zahájení provozu, budou v zápise o předání specifikovány, včetně termínů pro jejich odstranění a způsobu řešení (oprava zboží, sleva z ceny zboží, výměna za bezvadný kus).

VII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Objednatel se stává vlastníkem díla teprve úplným vyrovnáním finančních závazků vůči zhotoviteli.

- Nebezpečí škody, ve smyslu § 2121 Občanského zákoníku, nese od počátku Zhotovitel a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a objednatelem.

VIII.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží, záruční a pozáruční servis

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 48 (slovy: čtyřicetosm) měsíců ode dne řádného dokončení díla.

- Záruční servis je poskytován bezplatně. Záručním servisem jsou míněny všechny opravy 
a výměny v souvislosti uplatněním záruky. Zhotovitel pro účely hlášení závad poskytne jedno telefonní číslo, jednu e-mailovou adresu, platné po celou dobu trvání záruky. V případě změny je zhotovitel povinen změnu dopředu nahlásit. Hlášení závad bude prováděno telefonicky nebo emailem.

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít provedení, jakost a vlastnosti dle článku II. této smlouvy.

- Zhotovitel odpovídá za to, že na dodaném zboží neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

- Nároky Objednatele z právních a faktických vad zboží jsou upraveny zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

- Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené používáním díla v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití.

- Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě předání zboží. Reklamační řízení musí být ukončeno do pěti pracovních dnů po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady zboží či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada, bude odstranění vady zboží či jeho části provedeno úplatně, prokáže-li Zhotovitel, že za vadu neodpovídá.

- Po dobu od nahlášení vady zboží Objednatelem prodávajícímu až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem, neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy; a/nebo

- nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku VIII. této smlouvy; a/nebo

- oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad zboží, že vadu

neodstraní; a/nebo

- je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené

- Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní,

- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele, vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady zboží dle, zákona 89/2012 Sb.Občanského zákoníku a dále, nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčeny.

- Pozáruční servis bude prováděn ze sídla Dodavatele, tedy z Brna, na základě objednávky Objednatele. Objednateli budou účtovány tyto položky:

- hodinová sazba technika 400,-Kč / hod bez DPH

- doprava 15,-Kč / km bez DPH (náklady na dopravu mohou být sníženy, pokud  Objednatel akceptuje termín provádění prací, navržený zhotovitelem)

- Před provedením servisního, nebo jiného zásahu (např. rozšíření výbavy digestoře), bude Objednateli vystavena cenová nabídka na položky: práce, doprava, materiál.

IX.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel, který bude v prodlení s ukončením díla, oproti termínu dohodnutému v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den prodlení až do řádného provedení díla, nejvýše však 5% z celkové ceny díla.

- Smluvní pokuta za prodlení s platbou objednatele vůči zhotoviteli, bude stanovena nejvýše do hodnoty maximální povolené zákonné výše.

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy, se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy, ruší.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- jestliže bude Zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkursu na svůj majetek 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurs na majetek prodávajícího 
na základě návrhu věřitele prodávajícího či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžně správce konkursní podstaty pro prodávajícího ve smyslu zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších právních předpisů anebo bude prodávajícím podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- Zhotovitel vstoupil do likvidace.

X.

Dodací podmínky

- Zhotovitel se zavazuje provést práce bez závad a podle platných norem.

- Při provádění prací bude zhotovitel postupovat samostatně a v souladu s individuálními pokyny Objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat na stavbě předpisy BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), požární ochrany a respektovat zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. a Plán BOZP. Povinností zhotovitele je protokolárně seznámit s Plánem BOZP všechny své zaměstnance a podzhotovitele.

XI.

Závěrečná ujednání

- V případě, že u smluvních stran nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž ke změnám došlo, písemně je oznámit druhé smluvní straně. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že případné spory vzniklé z této smlouvy se budou snažit řešit smírnou cestou. V případě nedohody budou veškeré spory vznikající z této smlouvy řešeny příslušným soudem ČR.

- Veškeré informace související s obsahem této smlouvy považují obě smluvní strany za důvěrné 
a nakládání s nimi se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

- Písemným sdělením se pro účely této smlouvy rozumí sdělení dopisem, faxem nebo 
e-mailem.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech včetně přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze   30.7.2018                                                              		v Brně  6.8.2018

za Objednatele :                                                                                   za Zhotovitele :

…………………………………………..		           …………………………………

RNDr. Zdeněk Rozlívka             	                                                        Jan Srnec

ředitel SÚRO, v. v. i.                                                                jednatel společnosti

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

č.1 - Cenová nabídka na dodávku 3 kusů nových laboratorních digestoří a likvidaci 3 kusů

stávajících laboratorních digestoří

č.2 – Nákres a vyobrazení digestoří

č.3 – Popis spodní skříňky pro uložení chemikálií