Příloha č. 3 Smlouvy – Časový harmonogram

**Časový harmonogram**

**Projekt:** Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci

**Zakázka:** Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 1**

Termín plnění: ode dne podpisu smlouvy **do 31. 7. 2018**

Obsah plnění:

1. Kompletní dodávka vybavení v souladu s listy "Potrubí", "Šachty" a „ČS“ ve Výkazu výměr (Příloha č. 2 Smlouvy) pro městské části:

* Škorići
* Vida I
* Město a nemocnice

Jako první bude dodána dodávka materiálu určeného pro městskou část Škorići.

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 2**

Termín plnění: ode dne podpisu smlouvy **do 30. 9. 2018**

Obsah plnění:

1. Kompletní dodávka vybavení v souladu s listy "Potrubí" a "Šachty" ve Výkazu výměr (Příloha č. 2 Smlouvy) pro městské části:

* Bagdale

**Část předmětu plnění Smlouvy č. 3**

Termín plnění: ode dne podpisu smlouvy **do 30. 11. 2018**

Obsah plnění:

1. Kompletní dodávka vybavení v souladu s listy "Potrubí", "Šachty" a „ČS“ ve Výkazu výměr (Příloha č. 2 Smlouvy) pro městské části:

* Sibovac
* Sibovac a Škorići
* Vida II