Smlouva o dílo

# č.29237/201

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen ,,NOZ“) se řídí tímto zákonem.

Smluvní strany:

1.

Obec Horní Myslová

Zastoupena starostou Ing. Miroslavem Noskem Horní Myslová 11 588 56 Telč IČ : 42634580

Tel: 777 654 065	E-mail : obec-homi.myslova@volny.cz

Bankovní spojení: KB Telč, č.účtu : 18824681/0100

dále jen „objednatel44,

2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 16,586 01 Jihlava

Zastoupena statutárním zástupcem: Ing.Janem Míkou,MBA - ředitelem organizace Jednající ve věci: Ing. Julius Janeba - výrobní náměstek Kosovská 16,586 01 Jihlava,

IČ: 00090450	DIČ: CZ00090450

Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,č.účtu: 18330681/0100

E-mail: Janeba.j@ksusv.cz

Telefon: 567117155	Fax: 561117199

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických : pan Zdeněk Hiibelbauer

pan Ladislav Prokop

dále jen „zhotovitel44,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava a úprava povrchu místní komunikace od křiž.sil.III/40612 po katastr obce H.Myslová. MK je ve vlastnictví obce, ( dále jen díla).

Specifikace díla :

- Jedná se o výspravu výtluků stávající místní komunikace pomocí teplé obal. asfalt, směsi, vyspravení podkladů MK pomocí turbomechanizmů. Kryt komunikace - dvojnásobný emulzní nátěr z drtí frakce 4/8.

- Nedílnou součástí této smlouvy je odsouhlasený položkový rozpočet.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době : předpoklad zahájení stavebních prací - 08/2018. Ukončení díla : nejpozději do 60-ti dnů od zahájení stavebních prací.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní:

Cena bez DPH :	401 499,80 Kč

DPH 21%:	84 314,96 Kč

Cena celkem :	485 814,76 Kč

Článek IV.

Platební podmínky

- Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem.Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.Faktura bude vystavena a doručena objednateli do 15-ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 14-ti dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen předem oznámit objednateli.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění.

- Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,2 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

V době provádění díla zajistí objednatel vyloučení dopravy na této místní komunikaci.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů s tím, že zákonnou povinnost dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) zajistí Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnými číslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

KrdaMuri

dhic Vyofiwy
dhptUcomá oommmc
KONMká 1122/10, Mé 01 HWjmi
tČDt 00060450, wMWÁmmxx

.3.

V Horní Myslové : /f f, cf Z/7 Objednatel

Ing. Miroslav Nos^k - starosta obce

z/ oq

Z: csKÉ DRUŽSTVO TELČ , Mínadly 426,588 56 Telí IČO: 00137162 DIČ: CZ00137162 v 567 243 146

6. 08. 2018

V Jihlavě :	v $

Zhotovitel Ing. Jan Míka,MBA-ředitel organizace

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek či v tísni, připojují své vlastnoruční podpisy.

údržba

:tf2r2/Y6;Sát01jM»« IČO: 00090450, MMwJouev.at