Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo „Implementace redesignu, vývoj a správa systému CMS“ uzavřené dne 20.11.2017

Městská knihovna v Praze

sídlo: 	Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1

IČ: 	00064467

DIČ:	001-00064467

zastoupená: 	RNDr. Tomášem Řehákem, ředitelem

(dále jen MKP)

a

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

sídlo: 	Havelkova 90/6, 779 00 Olomouc

korespondenční adresa: 	Tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc

IČ: 	28350511

DIČ: 	CZ28350511

zastoupená: 	Bc. Markem Vávrou, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

## Úvodní ustanovení

- Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 11. 2017 smlouvu o dílo „Implementace redesignu, vývoj a správa systému CMS“ (dále jen „smlouva“). Vzhledem k tomu, že při realizaci díla došlo k neočekávaným událostem, tak se strany tohoto dodatku dohodly na posunutí termínu plnění. Zdůvodnění jednotlivých neočekávaných událostí je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

- Smlouvou je stanoveno, že zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat MKP nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; v registru smluv byla smlouva uveřejněna dne 23. 11. 2017.

## Předmět smlouvy

- Termín plnění dle čl. IV., odst. 5 Smlouvy se posouvá o 12 kalendářních dní, tedy do 4. 6. 2018.

## Závěrečná ustanovení

- V ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.

- Přílohou tohoto dodatku je zdůvodnění neočekávaných událostí.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží MKP a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek bude jako celek včetně přílohy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí MKP.

V Praze dne		V Praze dne

………………………………………………	………………………………………………

Bc. Marek Vávra, jednatel 	RNDr. Tomáš Řehák, ředitel

ALTAIR SOFTWARE s.r.o.	MKP