číslo smlouvy objednatele: 868/OSRM/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 375116-MM-001

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:  			statutární město Havířov

se sídlem:                            	Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město

ID datové schránky:		7zhb6tn

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních:   	JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

na základě pověření ze dne 8.3.2016

- ve věcech technických: 	Mgr. Eva Havlů, vedoucí oddělení strategického rozvoje odboru

správy a rozvoje majetku

Bankovní spojení:             	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                         	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:                                    	00297488

DIČ:                                  	CZ00297488

Zhotovitel:               	 	Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

se sídlem:                    	Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00

ID datové schránky:		qwcnts7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:     	Ing. Radko Bucek, Ph.D. - jednatel; Conor O´Donovan - jednatel;

Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatel; Ing. Jaroslav Glogar, prokurista;

Ing. Ondřej Kokeš - prokurista; Ing. Petr Makásek, Ph.D. - prokurista; Ing. Jan Semerád, prokurista;

- ve věcech technických:  	Ing. Jaroslav Glogar, vedoucí projektového týmu                                  Ing. Tomasz Knopp, zástupce vedoucího projektového týmu

Ing. Petr Šmídek, finanční expert

Bankovní spojení:          	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:                                  	48588733

DIČ:                               	CZ48588733

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek II

Základní ustanovení

- Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,

- že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu,

- že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,

- že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. VZ/246/OSRM/16 „Poradenství při plnění činnosti obecného poradce pro projekt – Odkanalizování částí města Havířova“.

- Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu.

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem.

Článek III

Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje poskytovat poradenské činnosti k projektu „Odkanalizování částí města Havířova“ (dále jen „projekt“) v tomto rozsahu:

  - Odkanalizování částí města Havířova – I., II. a III. etapa

V této části projektu bude zhotovitel poskytovat tyto poradenské činnosti:

- zpracování pravidelných monitorovacích zpráv,

- zpracování ročních monitorovacích zpráv v roce 2017 (1 za každou etapu),

- správu všech tří etap projektu v systému Bene-fill,

- komunikaci se zástupci poskytovatele dotace.

  - Odkanalizování části města Havířova – IV. etapa

V této části projektu bude zhotovitel poskytovat poradenské činnosti související s činnostmi vyplývajícími z obdržené Registrace akce k projektu a z Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“):

- činnosti a povinnosti vyplývající z Registrace akce ke IV. etapě,

- poskytování součinnosti při zajištění nezbytných podkladů pro vydání RoPD dle Přílohy č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OP ŽP 2014-2020 (např. vyplněný nástroj Udržitelnosti 2014+, Plán financování obnovy),

- zajištění předložení všech nezbytných podkladů pro vydání RoPD poskytovateli dotace (SF ŽP) ve stanovených termínech poskytovatelem dotace a jejich evidence v systému MS2014+,

- správu a administraci projektu ve vztahu k poskytovateli dotace,

- správu projektu v systému MS2014+,

- komunikaci se zástupci poskytovatele dotace,

- zpracování a pravidelnou aktualizaci Finančně platebních kalendářů,

- zpracování pravidelných a ročních monitorovacích zpráv,

- identifikaci (kontrola) faktur,

- identifikaci (kontrola) dokladů o zaplacení jednotlivých faktur,

- zpracování žádostí o platbu,

- zpracování informací o provedených auditech,

- zpracování finančního harmonogramu plnění,

- zpracování definic objektů,

- účast na kontrolních dnech – 1x měsíčně.

- Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v kvalitě, formě a obsahu, které vyžadují právní předpisy České republiky, s potřebnou péčí a v souladu s přiměřenými pokyny objednatele. Jinak postupuje zhotovitel při provádění předmětu smlouvy samostatně. Od pokynu objednatele se zhotovitel může odchýlit tehdy, bude-li to v zájmu objednatele a zhotovitel si nebude moci předem obstarat předchozí souhlas objednatele nebo tehdy, budou-li pokyny objednatele přesahovat rozsah předmětu smlouvy, k jejichž výkonu se zhotovitel dle této smlouvy zavázal.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat poradenské činnosti svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jejich části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by poradenské činnosti provedl sám.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí poradenských činností pouze poddodavateli vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, který je součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku objednatele dle čl. II odst. 1 písm. d) této smlouvy.

  - Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož prostřednictví prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého v souladu s odst. 6. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil.

  - Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního splnění těchto podmínek:

- původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy,

- zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, včetně uvedení důvodů,

- zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy,

- zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů,

- bude uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým se změní příloha č. 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu poskytování poradenských činností bude vedoucím nebo zástupcem vedoucího projektového týmu a finančním expertem osoba uvedená v článku I této smlouvy, jejichž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy a jejichž zkušenosti byly i předmětem hodnocení dané veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tyto osoby byly uvedeny na dokumentech jako zpracovatelé a odpovědné osoby. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast těchto osob na všech jednáních týkajících se předmětu plnění. Změnu těchto osob po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nové osoby musí splňovat kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém byly u dané osoby předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení pro uvedenou osobu. Zhotovitel je povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci tak, jak byly požadovány v rámci zadávacího řízení pro danou osobu. V případě, že se bude jednat o poddodavatele, je povinen zhotovitel postupovat tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje za poskytnuté poradenské činnosti zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

Článek IV

# Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit poradenské činnosti dle čl. III této smlouvy  ihned po podpisu této smlouvy.

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace platbu, která bude poukázána na základě závěrečné žádosti o platbu týkající se části projektu „Odkanalizování částí města Havířova – IV. etapa“ zpracované zhotovitelem.

O této skutečnosti bude objednatel bezodkladně písemně informovat zhotovitele.

  - Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předkládat objednateli měsíčně, vždy do 20. dne následujícího měsíce, k odsouhlasení monitorovací zprávy dle čl. III odst. 1.1 písm. a) a odst. 1.2. písm. h) této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu MS Word/MS Exel/Acrobat PDF. Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předkládat objednateli k odsouhlasení roční monitorovací zprávy dle čl. III odst. 1.1 písm. b) a odst. 1.2. písm. h) této smlouvy nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu MS Word/MS Exel/Acrobat PDF. Objednatel je povinen tyto monitorovací zprávy převzít a písemně potvrdit jejich převzetí. Objednatel je povinen tyto odsouhlasit bez výhrad, anebo odmítnout toto odsouhlasení s uvedením konkrétních výhrad, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli nejpozději do 5  pracovních dnů od předání jednotlivých monitorovacích zpráv. Nesplní-li objednatel tuto povinnost podle předcházející věty, má se za to, že monitorovací zprávy byly ze strany objednatele předány bez výhrad. Zhotovitel je povinen výhrady objednatele vypořádat do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení s uvedením konkrétních výhrad zasláním jejich vypořádání objednateli.

  - Místem předání a převzetí monitorovacích zpráv je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2,  Havířov–Město, odbor správy a rozvoje majetku, oddělení strategického rozvoje.

Článek V

# Cena

- Cena za předmět smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení VZ/246/OSRM/16  „Poradenství při plnění činnosti obecného poradce pro projekt – Odkanalizování částí města Havířova“ a činí:

Cena bez DPH						480.000,- Kč

DPH 21% 							100.800 Kč

Cena vč. DPH						580.800,- Kč

(slovy: pětsetosmdesáttisícosmset korun českých)

- Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je pevná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu smlouvy a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy. Podrobná kalkulace nabídkové ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení předmětu smlouvy (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

- Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI

Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze strany objednatele.

  - Zhotovitel je oprávněn po dobu 15 měsíců od uzavření této smlouvy fakturovat měsíčně částku ve výši 6 % z celkové ceny uvedené v čl. V odst. 1. této smlouvy. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem daného kalendářního měsíce, přičemž prvním fakturačním měsícem bude kalendářní měsíc následující po uzavření smlouvy.

  - Zbývající část celkové ceny bude zhotovitelem vyfakturována až po oznámení objednatele zhotoviteli o přijetí platby od poskytovatele dotace (čl. IV odst. 2. této smlouvy). Dnem zdanitelného plnění bude datum doručení oznámení objednatele.

  - Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje:

- označení plátce:

statutární město Havířov

odbor správy a rozvoje majetku

oddělení strategického rozvoje

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (zejména číslo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy),

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy)

- přesný název části projektu dle článku III odst. 1 této smlouvy.

Přílohou každé faktury bude výčet poradenských činností poskytnutých zhotovitelem za období, ke kterému se daná faktura vztahuje.

  - Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

  - Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.

  - Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo nebude-li fakturovat obsahovat přílohu s výčtem poradenských činností, objednatel vadnou fakturu, vrátí před uplynutím lhůty splatnosti druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

  - Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený čl. I této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 9. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:

    - provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 zák.č. 254/2004 Sb.).

    - bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

    - provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

Provedení úhrady DPH podle bodu c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a zavazuje se tímto:

- spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

- uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.

Článek VII

Sankce

    - V případě, že zhotovitel nepředá objednateli monitorovací zprávy v termínu dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

    - Pokud objednatel upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní své povinnosti sjednané touto smlouvou (vyjma povinností uvedených v odst. 1. tohoto článku), a zhotovitel v termínu stanoveném objednatelem nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výše 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ a za každý den, po který bude neplnění povinnosti trvat.

    - V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takto zjištěný případ.

    - V případě nedodržení povinností uvedených v odst. 6. článku III této smlouvy bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč celkem za každý takto zjištěný případ.

    - Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

    - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek VIII

Součinnost stran

- Smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy skutečnosti, že úspěšné splnění předmětu smlouvy je mimo jiné závislé na vzájemném včasném, úplném a pravdivém informování smluvních stran, jakož i na pružném zpřístupnění příslušných podkladů (dokumentace), které jsou potřebné pro úspěšné plnění předmětu smlouvy objednatelem zhotoviteli.

- Podklady a další záležitosti spojené s předmětem smlouvy budou mezi smluvními stranami konzultovány a v případě potřeby upřesňovány a doplňovány, přičemž platí, že každá smluvní strana je povinna informovat bez zbytečného odkladu o změnách podkladů a jiných záležitostí potřebných pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit přiměřenou průběžnou spolupráci osob na straně objednatele, pro plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele.

- Objednatel vystaví pro zhotovitele jednu nebo více plných mocí pro účely plnění předmětu smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné a přiměřeně odůvodněné žádosti zhotovitele, nejpozději však do pěti dnů po jejím doručení.

Článek IX

Ochrana informací

- Žádná ze smluvních stran nesdělí ani nepředá třetím osobám jakékoliv důvěrné informace, které při plnění této smlouvy získala od druhé smluvní strany, ani neumožní, aby se s nimi seznámily. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, příp. poddodavatelům (příloha č. 2 této smlouvy), zhotovitele podílejících se na plnění dle této smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v tomto článku, a to jen v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy.

- Ochrana všech informací včetně důvěrných informací se nevztahuje na případy, kdy:

- smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila porušením svých povinností sama smluvní strana,

- smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem,

- může smluvní strana získat tuto informaci od třetí osoby, která není omezena v jejím zpřístupnění,

- obdrží smluvní strana relevantní písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci,

- je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

- Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení.

- Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, jejich členy a poddodavatele, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace, ve smyslu tohoto článku smlouvy.

- Budou-li informace poskytnuté objednatelem, které jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon požaduje a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit.

- Povinnost utajovat důvěrné informace uvedená v tomto článku smlouvy zavazuje smluvní strany po dobu účinnosti této smlouvy i po ukončení této smlouvy.

- Finální výstupy a veškerá analytická dokumentace vzniklá při plnění díla se stávají majetkem objednatele a může s nimi libovolně a neomezeně nakládat.

- Ustanovením tohoto článku smlouvy se nevztahuje na poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv oznámení zveřejněna na sítí Internet (www.vhodne-uverejneni.cz), včetně všech případných příloh a dodatků, a to při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X

Ukončení smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran v listinné podobě.

- Smluvní strany jsou oprávněny ukončit tuto smlouvu písemným odstoupením za následujících podmínek:

2.1.	Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

a)	objednatel je v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele alespoň patnáct dnů, přičemž zhotovitel příslušnou fakturu řádně vystavil a doručil objednateli a objednatel vůči takové faktuře neuplatnil v přiměřené době od doručení faktury oprávněné písemné námitky v souladu s ustanoveními čl. VI odst. 7. této smlouvy; nebo

b)	objednatel je v prodlení s plněním své povinnosti poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost dle této smlouvy a objednatel tuto součinnost neposkytl ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté zhotovitelem;

2.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i částečně, za těchto podmínek:

a) 	jestliže zhotovitel zvlášť závažným způsobem poruší své povinnosti založené touto smlouvou nebo zákonem, na toto porušení upozorní objednatel písemně zhotovitele a zhotovitel ani v termínu stanoveném objednatelem nezjedná uspokojivou nápravu porušené povinnosti;

b) zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel podle smlouvy povinen, nebo

c) zhotovitel nebo poddodavatel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem v zadávacím řízení uvedeném v článku II odst. 1. písm. d) této smlouvy,

d) na zhotovitele je podán insolvenční návrh, s výjimkou návrhu, který je neodůvodněný nebo příslušný soud rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu ke zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace, nebo

e) zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením oznámení o odstoupení druhé Straně.

3.	Odstoupení nebo zánik této smlouvy z jakéhokoliv právního důvodu dle této smlouvy nezakládá zánik jiných práv či povinností smluvních stran, u nichž se předpokládá jejich další trvání (zejména podle čl. IX této smlouvy).

4.	V případě zániku závazku před řádným splněním díla jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit podklady či jejich kopie poskytnuté v rámci plnění smlouvy, výjimkou jsou podklady, která jsou veřejně dostupné, příp. podklady, které jedna ze smluvních stran musí uchovávat v rámci plnění své zákonné povinnosti.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

  - Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy.

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II odst. 2 této smlouvy.

  - Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.

  - Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno.

  - Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

  - Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

  - Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

  - Tato smlouva,  její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu  budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v  § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

  - Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Podrobná kalkulace nabídkové ceny

Havířov 24.11.2016				Praha 25.11.2016

Za objednatele:					Za zhotovitele:

.....................................................			.........................................................

JUDr. René Vašek					 Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

vedoucí odboru správy rozvoje majetku		           Ing. Radko Bucek

Jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Ing. Jan Loško, Ph.D.

Jednatel

Příloha č. 1 smlouvy

- Podrobná kalkulace nabídkové ceny

Cena za předmět smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení VZ/246/OSRM/16  „Poradenství při plnění činnosti obecného poradce pro projekt – Odkanalizování částí města Havířova“ a činí:

Cena bez DPH						480.000,- Kč

DPH 21% 						100.800 Kč

Cena vč. DPH						580.800,- Kč

(slovy: pětsetosmdesáttisícosmset korun českých)

Předpokládaná lhůta realizace předmětu smlouvy: 16 měsíců.

Cena za 1 měsíc plnění předmětu smlouvy: 30.000,- Kč bez DPH.