ev. č. smlouvy objednatele :

ev. č. smlouvy zhotovitele :

##### S M L O U V A   O   D Í L O

Muzeum Sokolov příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Zámecká 1, 356 00  Sokolov

IČO: 72053801

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

jednající:  Ing. Michael Rund, ředitel organizace

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EMG ENERGY s.r.o.

sídlo: Prokopská 40, 261 01 Příbram VI

IČ:  044 24 271

DIČ: nejsme plátci DPH

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený: Ing. Miloslava Šefrnová, jednatelka společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 247471.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

##### s m l o u v u  o  d í l o

na akci

„Oprava informačních tabulí Česko-Bavorského Geoparku“

##### I. Úvodní ustanovení

1.1.	Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

# II.  Předmět smlouvy

2.1.   Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2 Předmětem díla je :

Předmětem nabídky v rámci tohoto poptávkového řízení je oprava 46 informačních tabulí Česko-Bavorského Geoparku. Práce zahrnuji výměnu 30 desek s grafickými návrhy a cca 1 – 2 nátěry 46 informačních tabulí, z toho je 28 ks dřevěné IT a 18 ks vyrobené z pozinku. Dřevěné cedule budou natřeny tmavě hnědou barvou určenou pro dřevo a pozinkové tabule zelenou.

Dále zhotovitel opraví a natře dřevěné sloupky, které slouží jako nosiče beetagů a QR kódů. Počet a umístění sloupků je uvedeno v tabulce níže.

Zhotovitel dále dodá fotodokumentaci informačních tabulí a dřevěných sloupků pro beetagy před a po opravě.

Seznam informačních cedulí a jejich umístění:

| Číslo lok. | Název lokality | Katastr | p.p.č. | ITM (město) | ITT (terén) | Umístění | Téma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jan Svatoš | Doubí u K. Var | 434/11 | – | 1 | parkoviště u zahrádek obce Doubí, u stezky ke Svatošským skálám | Naučná stezka Jan Svatoš a ČBG |
| 01 | Jan Svatoš | Hory u Jenišova | 260/1 | – | 1 | křižovatka u naučné stezky za obcí Hory u Jenišova | Naučná stezka Jan Svatoš a ČBG |
| 02 | Jáchymov | Jáchymov | 3243/1 | – | 1 | před vstupem do hornického skanzenu Barbora u bývalého dolu Svornost | Jáchymov a ČBG |
| 03 | Vlčí jámy | Horní Blatná | 1131/1 | 1 | – | nám. Sv. Vavřince pře městským úřadem | Horní Blatná a ČBG |
| 03 | Vlčí jámy | Potůčky | 962/6 | – | 1 | u rozhledny na Blatenském vrchu | Horní Blatná a ČBG |
| 04 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1524 | 1 | – | Dvořákovy sady – jižně od hotelu Thermal, za Dvořákovou lávkou | Karlovy Vary a ČBG |
| 04 | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 216 | 1 | – | u Vřídelní kolonády za Jánským mostem | Karlovarská zřídelní struktura |
| 05 | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | 1/12 | 1 | – | pod centrálním parkoviště | Mariánské Lázně a ČBG |
| 05 | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | 188/3 | 1 | – | parkoviště u geoparku, v blízkosti hotelu Silva | Geologický park – geologie a horniny Slavkovského lesa |
| 05 | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | 1278 | 1 | – | za muzeem na náměstí J. Goetha | Geologický park – geologie a horniny Slavkovského lesa |
| 06 | Kladské rašeliny | Mariánské Lázně | 2202/4 | – | 1 | u nového parkoviště | CHKO Slavkovský les a ČBG |
| 07 | Staré Sedlo | Staré Sedlo u Sokolova | 4 | 1 | – | před restaurací | Podnikatel Starck a průmysl na Sokolovsku |
| 07 | Staré Sedlo | Staré Sedlo u Sokolova | 774/1 | – | 1 | u lávky přes řeku Ohři | Minerální závod |
| 08 | Soos | Vonšov | 407/1 | – | 1 | u parkoviště Soos | Soos a ČBG |
| 09 | Důl Jeroným | Čistá u Rovné | 3172/3 | – | 1 | před štolou bývalého dolu Jeroným | Důl Jeroným a ČBG |
| 11 | Komorní hůrka | Skalka u Chebu | 210/2 | – | 1 | u expozice spolku Vulkán | O ČBG, se zaměřením na Komorní hůrku i na františkolázeňské prameny |
| 17 | Železná hůrka | Mýtina | 16/1 | – | 1 | autobusová zastávka a točna u obce Mýtina | O ČBG a jeho přeshraničním charakteru - Železná hůrka, Kyselecký Hamr, Sibyllenbad |
| 19 | Krásno | Krásno n. T. | 453/3 | 1 | – | před muzeem | Důl Vilém, Hornické muzeum |
| 19 | Krásno | Krásno n. T. | 3057/2 | 1 | – | Krásno - na náměstí | Krásno, těžba cínu a ČBG |
| 20 | Božídarské rašeliniště | Boží Dar | 750 | – | 1 | před objektem penzionu Ryžovna-Salaš | Božídarské rašeliniště a ČBG |
| 20 | Božídarské rašeliniště | Boží Dar | 857/6 | 1 | – | náměstí před městským úřadem Boží Dar | Boží Dar - obec a hornická minulost |
| 23 | Přebuz | Přebuz | 1429/5 | – | 1 | na návsi před obecním úřadem | Obec Přebuz, účel NS, ČBG |
| 24 | Kynžvartský kámen | Lázně Kynžvart | 2609/24 | 1 | – | na náměstí před kostelem | Lázně Kynžvart a ČBG |
| 25 | Lítovská výsypka | Lítov | 185/1 | – | 4 | naučná stezka o délce cca 2,2 km | 5 témat na trase kolem laguny |
| 25 | Lítovská výsypka | Habartov | 775/1 | – | 1 | naučná stezka o délce cca 2,2 km | 5 témat na trase kolem laguny |
| 26 | Arboretum Antonín | Sokolov | 245 | 1 | – | parkoviště u kláštera | Arboretum Antonín a ČBG |
| 27 | Šindelová | Krásná Lípa u Šindelové | 496/1 | – | 1 | u cesty do kempu U Rybníka v obci Šindlová | Železářská pec, geologie, Kamenný hřib |
| 28 | Sítiny | Mnichov u M. Lázní | 1719/1 | 1 | – | Mnichov - náměstí | Mariánskolázeňské hadce |
| 30 | Hřebečná | Hřebečná | 1245/65 | – | 1 | u altánu důlního díla Červená jáma | Červená jáma |
| 30 | Hřebečná | Abertamy | 2023 | 1 | – | náměstí Míru v Abertamech | Cín u Hřebečné |
| 32 | Družba | Nové Sedlo u Lokte | 1052 | – | 1 | odst. plocha u vyhlídky SUAS | Sokolovská pánev, těžba uhlí, panorama |
| 33 | Dlouhá stoka | Krásno n. T. | 2309/2 | – | 1 | pěšina podél Dlouhé stoky | Dlouhá stoka původní text |
| 33 | Dlouhá stoka | Krásno n. T. | 2426/1 | – | 1 | silnice - odstavná plocha | Dlouhá stoka, Krásno a CHKO |
| 34 | Horní Slavkov | Horní Slavkov | 2694/1 | – | 1 | odst. plocha nad Pluhovou štolou | Pluhova štola |
| 34 | Horní Slavkov | Horní Slavkov | 408/1 | – | 1 | odstavná plocha u hřbitova | Budova děkanství - historie a současnost hornictví |
| 34 | Horní Slavkov | Horní Slavkov | 4022/27 | 1 | – | odst. plocha před Pivovarskými sklepy sklepy | Horní Slavkov - město, muzeum, ČBG |
| 37 | Oloví | Oloví | 1822/1 | 1 | – | náměstí v Horním Oloví | Oloví - královské horní město |
| 37 | Oloví | Luh nad Svatavou | 357 | – | 1 | před žel. st. Hřebeny | Hartenberk, rudní žíly a štoly |
| 39 | Pomezná | Pomezná | 750/1 | – | 1 | křižovatka cest nad pískovnou | Pískovna Pomezná - panorama |
| 40 | Nejdek | Nejdek | 2581/1 | 1 | – | pod skálou | Hradní skála |
| 40 | Nejdek | Nejdek | 3115/1 | 1 | – | na náměstí | Město Nejdek |
| 40 | Nejdek | Vysoká Pec u Nejdku | 453/2 | – | 1 | Na návsi v obci Vysoká pec | Železnorudný důl Jeroným (Hieronymus) |
| 41 | Erika | Týn u Lomnice | 306/20 | – | 1 | odstavná plocha u pískovny | Erika - pískovna a její zajímavosti |
| Celkem |  |  |  | 18 | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 46 |  |  |  |

Seznam dřevěných sloupků na beetagy:

| Stezka | Místo | GPS |
| --- | --- | --- |
| Goethova trasa | 02 Goethův kámen | N 50°10.602', E 12°15.156' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 02 Přebuzský vodní příkop | N 50°21.960', E 12°36.943' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 04 Žulová skalka | N 50°21.652', E 12°36.060' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 05 Hartelsberg | N 50°21.447', E 12°36.158' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 09 Odkaliště hlušiny | N 50°21.697', E 12°36.935' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 10 Jitřní štola | N 50°21.704', E 12°37.083' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 11 Alžbětinská dědičná štola | N 50°21.603', E 12°37.195' |
| Hornická poznávací trasa Přebuz | 12 Buchar | N 50°21.615', E 12°37.257' |
| Krušnohorské dolování | 04 Manganová žíla Marie Terezie | N 50°23.808', E 12°45.159' |
| Naučná trasa Bludná | 02 Spáleniště | N 50°23.983', E 12°49.500' |
| Naučná trasa Bludná | 03 Historická zemská hranice | N 50°24.017', E 12°48.883' |
| Naučná trasa Pernink | 04 Rašeliniště | N 50°22.063', E 12°47.917' |
| Naučná trasa Pernink | 17 Dračí skála | N 50°21.017', E 12°47.200' |
| Poznávací trasa Rotava | 02 Ústí průzkumné štoly | N 50°18.005', E 12°34.292' |
| Poznávací trasa Rotava | 05 Kaolinové jámy | N 50°18.274', E 12°34.550' |
| Poznávací trasa Rotava | 07 Růžové údolí | N 50°18.189', E 12°35.195' |
| Poznávací trasa Rotava | 09 Lesní hřbitov | N 50°17.922', E 12°35.631' |
| Poznávací trasa Rotava | 10 Čedičový lom Kernberg | N 50°17.998', E 12°35.273' |
| Třetihorní subtropy | 06 Habartovské sluňáky | N 50°11.315', E 12°33.103' |
| Žula v geoparku | 07 Pískovna Vlčinec | N 50°22.965', E 12°45.278' |

Před konečným předáním musí být dílo odsouhlaseno zadavatelem.

Vlastníkem veškerých dokumentů pořízených v rámci projektu bude Karlovarský kraj, resp. Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje.

2.3.	  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn

plnit

svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob.

2.4.	Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění.

#### III.  Cena za dílo

3.1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu :

cena bez DPH 		145.000,- Kč

DPH 21% 		  30.450,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------

cena včetně DPH 	175.450,- Kč

(slovy : Stosedmdesátpěttisícčtyřistapadesát korun českých)

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná.

3.2.	V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

3.3.	Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla  bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána faktura (vyúčtování ceny za provedení díla), na které bude uvedena částka k zaplacení. Faktura bude mít splatnost čtrnáct dní ode dne řádného předání objednateli. Faktury budou vyhotoveny ve 2 exemplářích a přílohy v 1 exempláři. Ve faktuře zhotovitel uvede Ceny za provedení díla bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.4.	Zjistí-li objednatel do 14 dnů po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že dílo má vady, a zhotovitel již vystavil fakturu, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad.

  - Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

### V.  Součinnost smluvních stran

5.1.	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

5.2.	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

5.3.	Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

### VI.  Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo vytvořené na základě této smlouvy, není dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

##### VII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení

7.1.	Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto :

a)     v případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: Dvě desetiny

procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení

- v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

7.2.	Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

7.3.	Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

###### VIII.  Odstoupení od smlouvy

8.1.	Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

8.2.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména :

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než dvacet kalendářních dní;

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami;

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. –  insolventní zákon;

- zhotovitel vstoupil do likvidace;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

- objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.

8.3.	V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

8.4.	Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

##### IX.  Vlastnické právo k předaným věcem

9.1.	Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch,  které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

###### X. Oprávněné osoby

10.1.	Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

10.2.	Oprávněné osoby objednatele:

a)	Ing. Michael Rund

b)	Jiří Loskot

10.3.	Oprávněné osoby zhotovitele:

a)	Ing. Miloslava Šefrnová

###### XI.  Závěrečná ustanovení

11.1.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v okamžiku uveřejnění na registru smluv.

11.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

11.3.	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

11.4.	V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

11.5.	Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

11.6.	Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

11.7.	Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

11.8.	Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit ustanoveními tohoto zákona.

11.9.	Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

V Příbrami dne  20.8.2018			   V Sokolově dne 21.8.2018

…………………………..			……………………………..

Ing. Miloslava Šefrnová			     Ing. Michael Rund

EMG ENEGRY, s.r.o.				  ředitel Muzea Sokolov,

p.o. Karlovarského kraje