Smlouva o dílo

č. Zhotovitele  007/2018

č. Objednatele

Oprava venkovních rozvodů vody

# uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujícího zákona č.89/2012

sbírky, občanský zákoník, mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany:

1.	Objednatel:	  VFU Brno ŠZP Nový Jičín
                                      E.Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ:	              62157124

DIČ:                  CZ62157124

Zastoupený:

ve věcech smluvních:       Ing.Radek Haas,ředitel podniku

ve věcech technických :    Ing.Jan Mikš – vedoucí referent BP a PO,energetiky a ochrany.

tel. xxxxx

e-mail: xxxxx

Bank. Spojení:            xxxxx

2.	Zhotovitel:			JAPSTAV MORAVA s.r.o,

Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

TEL/FAX: xxxxx

e-mail: xxxxx

IČ:				25824783

DIČ: 				CZ 25824783

Zastoupený:

ve věcech smluvních:      	p. Zdeněk Jeníš, p.Marek Polášek - jednatelé

ve věcech technických:    	p. Zdeněk Jeníš, p.Marek Polášek - jednatelé

p. Dalibor Matula - přípravář výroby

Bank. spojení:  xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  vedeném u  Krajského soudu v  Ostravě,  v oddíle C,

vložka  19654.

JAPSTAV MORAVA  s.r.o. je držitelem certifikátů ISO:

ČSN EN  ISO 9001: 2009,   ČSN EN  ISO 14001 : 2005,    ČSN  OHSAS 18001 : 2008

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO:

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo: Oprava venkovních rozvodů vody v areálu správního střediska na adrese E.Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína,

dle cenové nabídky zpracované firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449, Kopřivnice 742 21.

Jedná se o opravu areálového vodovodu za nový v délce 270m/b z PE HD2 D63 včetně opětovného napojení na stávající rozvody vody, opravu kontrolní šachty, zemních prací a uvedení zpevněných ploch a terénu do původního stavu.

III. Cena  díla :

| Cena bez DPH v Kč | DPH 21% Kč | Cena vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- |
| 666 316,60 Kč | 139 926,49 Kč | 806 243,09 Kč |

- Cena obsahuje veškeré náklady potřebné na řádné zhotovení a dokončení díla. Cena je pevná a neměnná a obsahuje i případné vícepráce do výše 10% z ceny díla bez DPH. Zhotovitel za provedené dílo vystaví  objednateli řádné daňové doklady.

- Změna ceny je možná pouze v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v této smlouvě nebo se změní výše DPH.

- Změnu ceny musí odsouhlasit zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku,

a dodatkem ke smlouvě o dílo.

IV. Termíny:

1.  	Zahájení  stavebních  prací:     Zaří,Říjen - 2018

Ukončení stavebních prací:     do 30 dní od zahájení stavebních prací.

V případě, že nebude možné zahájit stavbu ve stanoveném termínu z důvodů na straně objednatele,

nebo nebude-li možno pokračovat plynule v pracích z důvodu

klimatických podmínek ( např. sníh,mráz,déšť ) bude čas plnění upraven zápisem do stavebního

deníku tj. lhůta pro ukončení prací bude o dobu znemožňující práce přiměřeně prodloužena.

Zápis o prodloužení lhůty musí odsouhlasit zástupce objednatele.

V. Fakturace:

- Záloha na dílo nebude poskytnuta.

- Fakturace bude probíhat po dokončení a předání díla objednateli a to na částku dle Čl.III.1 této smlouvy.

- Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů ode dne doručení objednateli.

- Dílo je do okamžiku úplného zaplacení ceny,uvedené ve smlouvě,majetkem zhotovitele.

- Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy

má zajištěno.

VI. Závazky smluvních stran:

1.	Po dokončení stavby bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán protokol o předání a převzetí

dokončeného díla.

2.	Zhotovitel poskytne objednateli záruku na kvalitu provedených prací v délce 36 měsíců.

VII. Zvláštní ujednání:

1.	Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli veškeré doklady a podklady nutné

k zahájení a provádění prací.

2.         Pozemky staveniště budou  prosté zájmu třetích osob, příp. budou vyřízeny vstupy na pozemky.

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník a to minimálně v rozsahu stanoveném ve stavebním

zákonu č.183/2006 Sb. § 157 v platném znění.

3.         Objednatel zajišťuje nahlášení stavebních prací na příslušný stavební úřad.

VIII. Sankční ujednání:

1.	V případě nedodržení termínu ukončení díla vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý započatý den prodlení.

2. 	Úrok z prodlení při úhradě faktury po datu splatnosti je stanoven ve výši 0,1% z celkové částky za každý započatý den prodlení.

IX. Závěrečná USTANOVENÍ:

1.	Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedna je určena pro objednavatele,

a jedna pro zhotovitele.

2.	Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem dohodnutým zástupci obou smluvních stran.

3.	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou

a skutečnou vůli, což svými podpisy stvrzují.

V   Šenově u Nového Jičína            	                             V   Kopřivnici 17.08.2018

za objednatele:	                                                                  za zhotovitele:

……...............................				                   .......................................

Ing. Radek Haas      				                     p.Zdeněk Jeníš                                                                                                                             ředitel podniku	                      		                              jednatel společnosti

JAPSTAV MORAVA s.r.o.