Smlouva o dílo

Objednatel

Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace,

nám. Republiky 1, 771 66 Olomouc,

IČ 00096733,

zastoupená ředitelkou RNDr. Lenkou Pruckovou,

(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Tritius Solutions a.s.

se sídlem Vodní 258/13, Brno 602 00

IČ: 05700582

DIČ: CZ05700582 (také MOSS identifikační číslo)

zastoupen předsedou představenstva Ing. Jiřím Šilhou

(dále jako „Zhotovitel“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel provede převod dat ze stávajícího systému, dodávku a instalaci knihovního systému Tritius (dále jen “systém”) a objednatel za toto zaplatí dohodnutou cenu.

  - Vlastní poskytnutí licence systému řeší licenční smlouva (předávací protokol), která je nedílnou přílohou č. 1. této smlouvy.

- Obsah implementace

  - Zhotovitel provede u objednatele následující úkony spojené s dodávkou systému:

    - předání VM správci virtualizačního prostředí,

    - instalace a konfigurace VM na serveru (pouze pro platformu Windows a VirtualBox),

    - převod dat ze stávajícího knihovnického systému nebo datového souboru,

    - školení pracovníků objednatele v používání systému,

    - nastavení systému dle požadavků objednatele,

    - asistence při ostrém startu systému.

- Součinnost objednatele

  - Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli v souvislosti s plněním smlouvy dle VOP, zejména:

    - Poskytnutí potřebných údajů pro implementaci (formou online formuláře).

    - Předávání požadovaných úprav systému, úprav a oprav konverzí dat ze stávajícího systému písemnou formou výhradně do helpdesku systému.

  - Objednatel je povinen plnit Technické požadavky na provoz systému Tritius na vlastním serveru, které jsou dostupné ve veřejné dokumentaci Tritia, zejména:

    - Zajistit splnění HW a SW požadavků.

    - Umožnit vzdálenou správu virtuálního stroje se systémem Tritius pomocí SSH. Připojení musí být veřejně dostupné (veřejná IP adresa) s možným omezením na IP adresy servisních středisek zhotovitele (aktuální seznam je dostupný ve veřejné dokumentaci). Připojení přes VPN a podobné technologie je možné jen po předchozí dohodě.

    - Zajistit nastavení síťové infrastruktury podle požadavků pro provoz virtuálního stroje se systémem Tritius, zejména se jedná o zpřístupnění potřebných portů dle veřejné dokumentace.

    - Zajistit zálohování, zejména přístup z virtuálního stroje na podporované vzdálené úložiště, na které budou nahrávány zálohy dat pro jejich další archivaci dle potřeb objednatele.

- Cena

  - Výše ceny za provedené dílo je dohodnuta takto:

| Položka | Cena |
| --- | --- |
| Upgrade licence Tritius | 555 280,00 Kč |
| Implementace systému (vč. převodu dat) | 83 292,00 Kč |
| Celkem bez DPH | 638 572,00 Kč |
| Celkem včetně DPH | 772 672,12 Kč |

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a náklady poskytovatele spojené s implementací systému. Součástí nejsou činnosti, vícepráce a dodávky, které byly dohodnuty až po podpisu této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Zhotovitel vystaví fakturu na základě předání díla po jeho otestování.

  - Další platební podmínky jsou upraveny ve VOP.

- Harmonogram realizace

  - Smluvní strany dohodly následující harmonogram prací.

| Činnost | Termín realizace | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Poskytnutí údajů pro instalaci a přípravu virtualizačního prostředí | Max. 20 dnů ode dne uzavření smlouvy | Zajišťuje objednatel. |
| Příprava implementace systému (instalace, konfigurace a případně testovací převod) | Max. 30 dnů ode dne uzavření smlouvy | Závisí na HW a SW připravenosti |
| Školení uživatelů | Max. 40 dnů ode dne uzavření smlouvy | Max. 3-4 osoby |
| Ostrý provoz všech částí systému | Max. 60 dnů ode dne uzavření smlouvy | Závisí na HW a SW připravenosti |

  - Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

  - Při zpoždění termínu realizace zaviněné objednatelem má právo zhotovitel uložit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

  - Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení implementace systému.

- Převzetí systému a licenční podmínky

  - Po ostrém spuštění systému běží 14denní počáteční provoz, během kterého musí být systém zhotovitelem nastaven podle specifických podmínek objednatele (tiskové výstupy, definice provozů, konfigurace výpůjčního systému, nastavení uživatelských práv).

  - Objednatel musí po 14 dnech počátečního provozu dílo převzít na základě Předávacího protokolu, nebo jej přestat dále používat, není-li písemně dohodnuto jinak. V předávacím protokolu je možné uvést výhrady a dohodnuté opravy systému, nelze však dílo nepřevzít a přitom jej dále používat.

  - Právo systém užívat vzniká až podpisem Předávacího protokolu (licenční smlouvy).

  - Objednatel může systém jednostranně převzít také úhradou úplné ceny díla dle této smlouvy. V tomto případě platba nahrazuje úplné předání systému zcela bez výhrad dle přiloženého Předávací protokolu, který je takto považován za podepsaný oběma stranami okamžikem připsání úplné částky na účet zhotovitele.

  - Objednatel v případě převzetí systému ztrácí případnou licenci původního systému Clavius a do 3 měsíců po ostrém startu systému ji nesmí nadále používat.

- Garance a záruka

  - Zhotovitel garantuje zabezpečení dalšího vývoje, a technické podpory systému minimálně po dobu 5 let od podpisu smlouvy.

  - Záruční servis je v ceně licence systému a je poskytován 3 roky od uzavření smlouvy.

  - Podmínkou prodloužení záruky na další období je placení udržovacích poplatků za servis a update systému.

  - Další garance a záruční podmínky jsou upraveny ve VOP.

- Servis a údržba systému

  - Mimozáruční i záruční servis systému bude zajišťovat zhotovitel dle objednatelem zvolené úrovně servisu pro aktuální rok na základě samostatné servisní smlouvy.

  - Servisní smlouvu se objednatel a zhotovitel zavazuje uzavřít nejpozději do 30 dnů od převzetí systému do ostrého provozu.

  - Poskytování všech nových verzí systému (update) první rok po instalaci je v ceně licence systému, tj. do 31. 12. 2019. Objednatel hradí veškeré náklady na instalaci update a na případné školení, pokud není uzavřena servisní smlouva.

- Zabezpečení ochrany osobních údajů

  - Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů a objednatel je správce osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení evropského parlamentu č. 2006/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR).

  - Zhotovitel garantuje soulad zpracování osobních údajů s platnou legislativou v rámci jeho poskytovaných služeb a funkcí systému. Podrobněji upraveno ve VOP.

- Důvěrné informace

  - Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající ze smlouvy a VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství a důvěrné informace, vyjma povinného poskytování informací dle platných právních norem.

  - Za důvěrné informace smluvní strany považují ty skutečnosti provozní či obchodní povahy, které se kterákoli smluvní strana dozví v souvislosti s činností dle této smlouvy, které nejsou veřejně dostupné. Podrobněji upraveno ve VOP.

- Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s provedením díla delším než 3 měsíce, přičemž zpoždění není zaviněné objednatelem.

  - Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení se zaplacením ceny nebo její části delším než 3 měsíce.

  - Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo bude na její majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen její úpadek a/nebo vstoupí do insolvence.

  - Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně.

- Další ujednání

  - Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Tato smlouva se dále řídí aktuálními Všeobecnými obchodními podmínkami dostupnými na webu poskytovatele, které jsou v současném znění také přiloženy k této smlouvě jako příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

    - Příloha č. 1 – Předávací protokol;

    - Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky;

  - Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis této smlouvy.

  - pro veřejné instituce: Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy i příp. jejích dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

  - pro veřejné instituce: Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V  Brně dne 30. července 2018		             V  Olomouci dne 30. července 2018

-----------------------------------	------			---------------------------------------

Jiří Šilha, předseda představenstva			RNDr. Lenka Prucková, ředitelka		(Zhotovitel)						(Objednatel)