Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

- Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem:		Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupen:		RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy

IČ:			00576441

DIČ:		neplátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma	MG NOW s.r.o.

se sídlem:		Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice

zastoupena:	Gálikem Marianem - jednatelem

IČ:			04451163

DIČ:		CZ04451163

bankovní spojení:		RB

číslo účtu:		12020033/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě oddíl C, vložka 63660

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Gálik Marian       tel.: 731 680 201              e-mail: info@mgnow.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2018 Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce cukrářského centra“ vyhlášené dne 9. května 2018. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 12. 9. 2018. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nutnost úpravy projektové dokumentace vzduchotechniky z důvodu změny prostupu vzduchotechniky z 1. PP do 1. NP.

III.
Předmět dodatku

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění v odstavci 1 článku IV. Doba a místo plnění, lhůta pro plnění takto:

Termín předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do 12. 9. 2018.

XVII.
Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce cukrářského centra“ vyhlášené dne 9. 5. 2018 ze dne 6. 6. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

| Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21.8.2018 ……………………………………. RNDr. Ivo Herman za objednatele |  | V Ostravě dne 21.8.2018 …………………………….. Gálik Marian - jednatel za zhotovitele |
| --- | --- | --- |