SMLOUVA   O DÍLO

uzavřena mezi

# Zhotovitel:         Erik  Blažek

Servis  chlazení  a  klimatizace

Nový Jičín – Libhošť 409

IČ :   45158754

DIČ:  CZ 7401205262

Bankovní spojení:  ČS, a.s. Nový Jičín,č.ú. 2186769123/0800

Objednatel :     Správa sportovišť Kopřivnice

Masarykovo náměstí 540/3

PSČ : 74221

IČO  : 62331078

DIČ  :

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je dodávka a  montáž klimatizačních technologií do strojovny chlazení  v Kopřivnici  dle nab . ze dne 3.4.2018

Technologie  :  GREE   :  GFH60K3FI   GRD-601EI/3JA-N2

- Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje  dodat, instalovat a  předat zařízení v termínu plnění  do 31.7.2018 V případě stavební nepřipravenosti je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. Termín ukončení prací se adekvátně posouvá  o dobu prodlení.

- Cena díla :

Celková   cena díla    :   85 945,-  Kč   bez  DPH

Podle § 92e zákona o DPH bude systém přenesení daňové povinnosti použit u stavebních prací,

které  jsou vymezeny stanovenými kódy.  Kód služby dle CZ-CPA 43.22.12 instalace  ventilace , topení a klimatizace včetně souvisejících rozvodů.

Cena montáže zahrnuje dopravu jednotek, včetně montážního materiálu, montážních prací a zprovoznění jednotek. V ceně je i zaučení obsluhy .

- Platební a  fakturační podmínky.

Splatnost faktury   po protokolárním předání  :   30  dnů ode dne předání díla

5. Záruka na dílo.

Zhotovitel poskytuje záruku 36 měsíců na technologii LG  po provedení díla.

6. Přechod vlastnických práv.

Vlastnická práva přecházejí na objednatele až po úplném zaplacení smluvní ceny díla.

Do doby úplného zaplacení je zařízení a dílo výhradně majetkem dodavatelské  firmy  Blažek Erik

Libhošť 409  IČO :  45158754.

7. Smluvní  pokuty

Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývajících doplatků ceny, vyplývající z této smlouvy o dílo

Čl. 4 , je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli pokutu ve výši 0,02 % za každý den prodlení z požadované částky.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení povinností dokončení díla vyplývající z této smlouvy čl. 2 ve výši 0,02 % za každý den prodlení s ukončením díla z fakturované ceny.

8. Závěrečná  ujednání.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smlouvu lze měnit či  doplňovat  pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou stran.

9. Požadavky na stavbu  :

Připravenost   elektro  a zdravotechnika dle technické specifikace  jednotek.

Za zhotovitele    Erik Blažek                                                           Za objednatele:

V Kopřivnici       dne