Smlouva o dílo

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výslovného prohlášení účastníků mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720

Dr. M. Horákové 1720

397 01 Písek

IČO: 70943842

Zastoupená: Mgr. Miloslavem Machačem, ředitelem školy

-  dále jen „objednatel“

2. EB 4 s.r.o.

Hůrka 16

397 01 Písek

IČO:28061594

Zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích

Spis. značka: oddíl C vložka 14930

Zastoupená: Jiřím Bolkem, jednatelem společnosti

- dále jen „zhotovitel“

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výměna přívodního kabelu mezi trafostanicí a kabelovou skříní SR osazenou na hranici pozemku, a to včetně zemních a výkopových prací v rozsahu projektové dokumentace pod názvem „Přípojka elektrického vedení pro MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720“ /Ing. V. Friedl-PROJKA/.

Zhotovitel si vyhrazuje právo změn v souvislosti s technickým pokrokem nebo v důsledku změny dodavatelů, a to pouze takových změn, které nesníží kvalitu díla a nezpůsobí změnu její funkce.

Objednavatel se zavazuje toto dílo prosté vad faktických i právních převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Cena díla a její splatnost

Smluvní strany se dohodly, že cena díla je smluvní a bude celkem činit částku:

91.520,- Kč

/slovy: devadesátjednatisícpětsetdvacet korun českých/

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran.

Zhotovitel není plátce DPH

Faktura za dílo bude předána při převzetí díla a její splatnost bude 14 dnů.

Zálohy na provedené dílo: nejsou

IV. Doba plnění a lhůty pro provedení díla

Srpen–září 2018

Zahájení díla: do 10.8.2018

Ukončení díla: do 30.9.2018

Předání dokumentace: nejpozději do 10 dnů od ukončení díla

V. Přechod vlastnictví k dílu a nebezpečí škody na věci

Vlastnictví díla přechází na objednavatele okamžikem jeho úplného zaplacení, včetně případného úroku z prodlení. Do té doby jsou výrobky majetkem zhotovitele. Okamžikem zaplacení se rozumí den připsání na účet zhotovitele.

Rizika škody na díle přechází na objednavatele dnem předání díla, případně dnem předání výrobků na staveništi. Nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání výrobků.

VI. Předání díla

Kontrola kvality předávaného díla se provádí při jeho předávání.

O předání bude zhotoven zápis, v němž zjevné vady musí objednavatel vytknout a vypsat do zápisu. Pokud objednavatel převzetí díla odmítá, je povinen uvést písemně svoje důvody v zápise o předání.

Dílo je splněné jeho předáním objednavateli.

Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednavatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.

Veškeré reklamace musí být uplatňovány bez zbytečného odkladu písemnou formou a odeslány do sídla zhotovitele.

VII. Záruka

Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce 40 měsíců od převzetí díla. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením nebo údržbou. Záruka na světelné zdroje je dána a upravena provozní dobou danou výrobcem světelných zdrojů.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Za podstatné porušení smlouvy, při němž je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit s právními důsledky z tohoto plynoucími se považuje:

a) prohlášení konkurzu na majetek jakékoliv smluvní strany

b) porušení součinnosti objednavatele při provádění díla

Odstoupit od smlouvy lze též písemnou dohodou dvou smluvních stran.

Jestliže objednavatel odstoupí ze smluvního vztahu z jakéhokoliv důvodu, nebo jestliže neodebere od zhotovitele dílo odpovídající této smlouvě a jejím přílohám a dodatkům, aniž by se zhotovitel proti tomuto odstoupení nebo odmítnutí převzetí díla mohl hájit, uhradí objednavatel zhotoviteli cenu skutečných nákladů za až dosud vykonané dílo.

Při odstoupení od této smlouvy smluvní strany vypořádají svá plnění nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku aktu odstoupení.

IX. Ostatní ujednání

Vydá-li zhotovitel objednavateli technické či obchodní dokumenty nebo údaje a informace interní povahy, je objednavatel povinen s nimi nakládat jako s tajnými a znemožnit k nim přístup třetích osob. V tomto rozsahu odpovídá objednavatel i za jednání osob, se kterými při realizaci dodávek zboží pro objednavatele spolupracuje. Práva z porušení obchodního tajemství a náhrady škody nejsou tímto ujednáním dotčena a právo jejich uplatnění zůstává.

Objednavatel předem souhlasí, že zhotovitel může mít subdodavatele. Pro odpovědnost za splnění díla platí pravidlo, že tuto má vůči objednavateli výhradně zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. Mezi subdodavatelem a zhotovitele a objednavatelem nevzniká při realizaci díla žádný vztah.

Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí, bez zpoždění, a ne později než 5 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci, oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené.

X. Závěrečná ustanovení

Zástupci zhotovitele a objednavatele uvedení v odst. I. A níže podepsaní prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy či zakladatelské listiny, případně jiného právního či organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k její platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky. Dodatky nabývají účinnosti okamžikem podpisu smluvními stranami. Toto se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec uzavřené smlouvy, tzv. více prací.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným občanským zákoníkem.

Případné spory mezi účastníky smlouvy budou řešeny především dohodou, nejprve jednáním pověřených osob a pokud nebude dosaženo shody, jednáním statutárních orgánů, v dalším sledu pak řízením příslušného soudu.

Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je sepsána ve 2 stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden výtisk s platností originálu.

Příloha č.1 - Rozpočet dodávek a prací

V Písku dne 9. srpna 2018

…………………………….                                           ……………………………

objednatel						         zhotovitel