Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

Objednatel: 	HORA s.r.o.

Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889   DIČ: CZ26015889

Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Zhotovitel:	Muzeum Jindřichohradecka, příspěvková organizace Jíhočeského kraje

Balbínovo náměstí 19, Jindřichův Hradec I

IČ:00070971

Zastoupený: PhDr. Jaroslavem Pikalem, ředitel muzea

I.

Smluvní strany   prohlašují,  že dne  3.4.2018 uzavřely  smlouvu  o  dílo na  archeologický výzkum na akci  „Stavební úpravy areálu bývalého kláštera Augustiniánů – 3. etapa“. Na základě navýšení objemu prací se smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a změně termínu dokončení díla. Smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku IV

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 22.10.2018.

III.

Změna článku V.

Cena za dílo

Na základě navýšení objemu prací dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

| Cena díla dle SoD | Zvýšení dod. č.1 k SoD | Cena díla celkem |
| --- | --- | --- |
| Základ DPH | 157.000,- Kč | Základ DPH | 80.000,- Kč | Základ DPH | 237.000,- Kč |

.

IV.

Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Táboře dne 3.8.2018              		     V Jindřichově Hradci dne 3.8.2018

XXXXXXXXXXXXXXXXX			                       XXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednatel						               Zhotovitel