SMLOUVA O DÍLO Č. 2018/07 – 3 KR

dále jen Smlouva

| PPS Gastro, s.r.o. se sídlem: Lindnerova 998/6, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 246 60 086, DIČ: CZ2466086 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 164123 bankoví spojení: 5252525252/2700 zastoupená panem dále jen Zhotovitel | Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická 42/439, Praha 9, PSČ 190 IČO: 00638706, DIČ: CZ 00638706 Se sídlem: Praha 9- Střížkov /místem podnikání Lovosická 42/439. zastoupená:ředitelka ,Mgr Lada Sojková dále jen Objednatel |
| --- | --- |

dále společně jen Strany

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Zhotovitel provede ve prospěch Objednatele dílo, tj. dodávku a montáž kuchyňského zařízení specifikované v nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen Dílo).

  - Provedení Díla zahrnuje dodání veškerého materiálu a zařízení potřebného pro realizaci Díla, montážní práce a rovněž provedení všech dalších souvisejících činností, zejména zapojení elektroinstalací, vodoinstalací, odvoz nefunkční technologie a celkový úklid, spojený s instalací nové technologie.

  - Místo provádění Díla: Domov mládeže a školní jídelna. Dittrichova 15, Praha 2, PSČ 120 00.

  - Konkrétní prostory pro montáž Díla jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen Místo plnění).

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli zahájení provádění Díla v Místě plnění zejména tak, že zajistí součinnost uvedenou v odst. 2.6 Smlouvy, a to v termínu dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejpozději však do 10 dnů ode dne odeslání návrhu termínů od Zhotovitele na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy. V případě, že Objednatel tuto povinnost poruší, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla s DPH za každý započatý den prodlení až do dne zjednání nápravy.

  - Před začátkem montáže Díla v Místě plnění je Zhotovitel povinen Místo plnění prohlédnout z hlediska jeho vhodnosti pro realizaci Díla a na případné zjištěné nedostatky Objednatele upozornit.

  - Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen postupovat s náležitou péčí a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby nebyl poškozen ostatní majetek Objednatele.

  - Zhotovitel si na vlastní náklady opatří všechny pomůcky, nástroje, materiály a další předměty nezbytné k provedení Díla.

  - Objednatel zajistí k termínu zahájení prací potřebná ohlášení u místních institucí (pokud budou k provedení Díla potřeba).

  - Objednatel poskytne Zhotoviteli dostatečnou součinnost při provádění prací v Místě plnění, zejména zajistí včasné vyklizení Místa plnění a jeho odpovídající stavební připravenost a umožní Zhotoviteli přístup do Místa plnění a připojení na potřebné sítě (elektřina, plyn, voda, odpad). Objednatel zajistí stavební připravenost dle nabízené technologie vč. přípojných míst/bodů - přípojek vody, odpadu a elektřiny dle Přílohy č. 3 Smlouvy – specifikace přípojných bodů. Objednatel hradí spotřebu médií (voda, elektřina apod.) spojených s prováděním Díla v Místě plnění.

  - Neposkytne-li Objednatel součinnost tak, aby mohlo být Dílo zahájeno dle odst. 2.1 Smlouvy, nebude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla.

  - Zhotovitel si ve smluvený den (resp. v den, kdy má být Dílo zahájeno dle odst. 2.1 Smlouvy) převezme Místo plnění, a to prostřednictvím svého hlavního technika, popř. jinou pověřenou osobou. O předání bude pořízen předávací protokol. Pokud Zhotovitel dorazí na Místo plnění, ale Místo plnění nebude Objednatelem připraveno k provedení Díla anebo nebude možné provést jeho protokolární převzetí, je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat náhradu nákladů spojených s marným výjezdem do Místa plnění ve výši 2.000 Kč. Tím není dotčeno právo zhotovitele na smluvní pokutu dle odst. 2.1 Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a vyzvat Objednatele k jeho převzetí nejpozději do 30.08. 2018 dnů ode dne zahájení provádění Díla v Místě plnění. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5% z ceny Díla s DPH za každý den prodlení až do dne zjednání nápravy.

  - Dílo se považuje za řádně dokončené, pokud bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a nebude mít žádné vady a nedodělky. Při  výskytu jakýchkoliv vad či nedodělků, které nebrání obvyklému užívání Díla, je Objednatel povinen Dílo převzít.

  - Bezprostředně po dokončení Díla provede Objednatel jeho prohlídku a sepíše seznam případných vad a nedodělků, jejichž odstranění bude požadovat před protokolárním převzetím Díla. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky odstranit a předat řádně dokončené Dílo Objednateli bez zbytečného odkladu po převzetí seznamu vad a nedodělků, a to v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

  - Povinnost Dílo řádně dokončit je splněna protokolárním předáním bezvadného Díla Objednateli. Současně s předáním Díla předá Zhotovitel Objednateli též veškerou související dokumentaci.

  - Po celou dobu provádění Díla v Místě plnění bude Zhotovitel vést stavební deník.

  - Pokud dojde k přerušení provádění Díla jinak než vinou Zhotovitele (např. nemožností provádět Dílo v Místě plnění), je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli vzniklé náklady, a to především náklady spojené s dopravou, mzdovými náklady techniků apod.

  - Zhotovitel je odpovědný za škody na Díle v Místě plnění způsobené jeho činností pouze v době, kdy Dílo skutečně provádí – v době provádění prací (zpravidla v pracovní době v pracovních dnech). V době, kdy Zhotovitel neprovádí Dílo v Místě plnění, nese nebezpečí škody na Díle v Místě plnění (resp. částech Díla v Místě plnění) Objednatel. Objednatel je odpovědný za škody na Díle v Místě plnění, které vzniknou stavební či jinou činností třetích osob, i kdyby toto poškození Díla vzniklo v době, kdy je Dílo skutečně prováděno Zhotovitelem. Po dokončení a protokolárním předáním Díla přechází nebezpečí škody na Díle bez jakýchkoliv výjimek na Objednatele.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu ve výši 288 654,00 Kč + DPH, celkem tedy včetně DPH 21 % 349 271,00 Kč, a to následovně:

- Po dokončené instalaci na fakturu se splatností 15 dnů, dle Smlouvy o dílo.; po připsání celkové

částky na účet Zhotovitele vystaví Zhotovitel Objednateli na danou částku daňový doklad.

  - Cena díla je konečná a zahrnuje všechny činnosti vymezené Smlouvou, zejména tedy dodávku a montáž kuchyňského zařízení dle Přílohy č. 1, daně a cla za dovoz do ČR, montáž, zapojení vodo a elektroinstalací.

  - Cenu díla nelze měnit nebo upravovat jiným způsobem, než písemnou dohodou Stran.

  - Vlastnické právo na Díle přechází na Objednatele zaplacením celé ceny Díla.

  - V souladu s § 26 odst. 3 Zákona o DPH Objednatel souhlasí, aby mu Zhotovitel zasílal veškeré daňové doklady v elektronické podobě na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy.

  - V případě prodlení se s úhradou jakékoliv částky je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení.

- ZÁRUKA

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na realizované Dílo v délce trvání 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na části Díla, které podléhají běžnému opotřebení (např. těsnění, žárovky, hadičky, drobné součástky odléhající rychlému opotřebení) nebo na vady způsobené užíváním díla v rozporu s návodem na užívání.

  - Záruka počíná plynout dnem převzetí Díla jako celku.

  - Zhotovitel bude zajišťovat po dobu 24 měsíců od předání Díla, minimálně 1x za 6 měsíců pravidelnou servisní údržbu Díla a všech jeho součástí, a to za předem stanovený paušální poplatek ve výši

  - 1 790,00 Kč + DPH za provedení každé servisní údržby Díla. Tuto pravidelnou servisní údržbu je povinen Objednatel objednat u Zhotovitele mezi 5 a 7 měsícem od provedení poslední pravidelné údržby (předáním Díla), a to elektronicky na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. O této servisní údržbě bude vyhotoven protokol s doporučeným postupem, který je potřebný pro zajištění funkčnosti Díla jako celku. Pokud si Objednatel neobjedná servisní údržbu nebo nebude dodržovat doporučení uvedená v protokolu, pak Zhotovitel neposkytuje Objednateli žádnou záruku (záruka uvedená v odst. 4.1 Smlouvy se neuplatní).

  - Objednatel bude hlásit závady anebo provádět objednávky u Zhotovitele

- elektronicky na e-mail: ……………… a telefonicky na tel………………………………..

- prostřednictvím aplikace pro hlášení závad, která je dostupná na http://servis.ppsgastro.cz.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za způsobené škody, a to do výše ceny Díla.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pokud:

- je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla o více než 15 dní;

- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční/exekuční řízení anebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud

- je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více než 10 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k úhradě na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy;

- bylo vůči Objednateli zahájeno insolvenční/exekuční řízení anebo Objednatel vstoupil do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit jen od části Smlouvy, a to v rozsahu, která se týká té části Díla, která ještě nebyla Objednateli předána na základě dílčího dodacího listu/dílčího předávacího protokolu, pokud

- je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky o více než 10 dnů a nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k úhradě na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví Smlouvy;

- bylo vůči Objednateli zahájeno insolvenční/exekuční řízení anebo Objednatel vstoupil do likvidace.

  - Odstoupení je účinné okamžikem doručení odstoupení druhé Straně. Odstoupením není dotčeno právo Stran na náhradu újmy (např. náklady na montáž, demontáž, odvoz anebo uskladnění Díla, újmu za nemožnost použití výsledku do odstoupení provedeného Díla).

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

  - Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle Smlouvy může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou, e-mailem Straně, které má být doručen, na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Jakýkoliv dokument odeslaný poštou anebo e-mailem se považuje za doručený nejpozději 5. dnem po dni jeho odeslání poštovní zásilkou anebo e-mailem. Při prokazování doručení bude stačit prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že obálka obsahující oznámení nebo dokument byla řádně adresována a předána jako předem placená doporučená poštovní zásilka nebo, že e-mailová zpráva byla řádně adresována a odeslána.

  - Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi.

  - Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu České republiky podle jeho řádu. Soudním jazykem je čeština, místem soudního řízení je Praha.

  - V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky delším než 20 dnů, je Zhotovitel oprávněn zaslat Objednateli výzvu k zaplacení. Za zaslání takové výzvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení částky ve výši 1.000 Kč, a to jako náklady spojené s odesláním výzvy.

  - Strany prohlašují, že veškeré smluvní pokuty/úroky z prodlení považují za spravedlivé a přiměřené a plně s nimi souhlasí. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty/úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné Strany na náhradu škody. Strany jsou povinny zaplatit smluvní pokuty/sankce/úroky z prodlení bez ohledu na jejich zavinění.

  - Zhotovitel je oprávněn využít ke splnění jeho povinností dle Smlouvy služeb jakýchkoliv třetích osob (subdodavatelů). Odpovídá za těmito třetími osobami provedená plnění.

  - Strany prohlašují, že se považují za rovnocenné partnery a ani jedna ze Stran se necítí být slabší smluvní stranou. Strany měly možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy dostatečně před jejím uzavřením, obsahu Smlouvy rozumí, chtějí být Smlouvou vázány a smluvní ujednání navzájem projednaly.

  - Změna okolností není důvodem pro obnovení jednání o obsahu nebo ukončení Smlouvy. Strany na sebe berou riziko změny okolností.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží po 1 vyhotovení.

  - Veškeré změny nebo ukončení Smlouvy musí být učiněny písemně/elektronicky. Písemná/elektronická forma je nutná i pro vzdání se písemné formy. Akceptace změn musí být úplná (akceptace s drobnými odchylkami se považuje za odmítnutí návrhu).

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1	nabídka č. 2018 - 07 KR / 19

- Příloha č. 2	Specifikace přípojných bodů

V Praze,  dne : 13.08.2018

____________________________			_____________________________

Zhotovitel					       	Objednatel