SMLOUVA O DÍLO

*Uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami*

Číslo smlouvy HBM-172-18/ č. objednatele: SML 2018-023-Ko

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Objednatel:** | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s . |
|  | se sídlem:  zápis v OŘ: | Šířava 482/21, 750 02 Přerov  vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675 |
|  | zastoupený: | Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti |
|  | IČ:  DIČ: | 47674521  CZ47674521 |
|  | bankovní spojení: | Komerční banka |
|  | číslo účtu: | 2307831/0100 |
|  | Kontaktní osoba při realizaci díla: | (dále jen „Objednatel“)  Ing. Jaroslav Kulíšek, vedoucí provozu ČOV  Tel.: 581299061, mobil: 608501341  e-mail: [kulisek@vakpr.cz](mailto:kulisek@vakpr.cz) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2** | **Zhotovitel**: | **HYDROTECH s.r.o.** |
|  | se sídlem: | Tyršova 1132, 664 42 Modřice |
|  | zápis v OŘ: zastoupený: | vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30699  Ing. Roman Wachtl, ředitel a jednatel společnosti |
|  | IČ:  DIČ: | 48245852  CZ48245852 |
|  | bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic a.s. |
|  | číslo účtu: | 2101997435/2700 |
|  | Kontaktní osoba při realizaci díla: | (dále jen „Zhotovitel“)  Ing. Roman Závoda, technický ředitel  Tel.: + 420 543 243 190, mobil: + 420 723 444 836  e-mail: [zavoda@hydrotech.cz](mailto:zavoda@hydrotech.cz) |

1. **PŘEDMĚT DÍLA**
   1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele realizovat dílo pro akci: **„OPRAVA SHRABOVACÍHO ZAŘÍZENÍ ZICKERT ČOV KOJETÍN“**. Předmětem díla je kompletní výměna části opotřebovaného zařízení Zickert ležící na dně nádrže. Jedná se o shrabovací rošt včetně podkladových kluzných pásů. Původní zůstane otočný mechanismus, hydraulický válec a hydraulická jednotka
   2. Objednatel se zavazuje, že dílo dle bodu 2.1 převezme, zaplatí a poskytne Zhotoviteli spolupůsobení dle níže definovaného rozsahu.
2. **ROZSAH DÍLA**
   1. Kompletní výměna části zařízení ležící na dně nádrže. Jedná se o shrabovací rošt včetně podkladových kluzných pásů. Původní zůstane otočný mechanismus, hydraulický válec a hydraulická jednotka. Dílo obsahuje materiál, demontáž, kompletní montáž, odzkoušení.

3.2 Zkoušky, uvedení do provozu.

Po ukončení montáže bude podepsán *Protokol o ukončení montáže* a budou provedeny individuální zkoušky.

3.3 Technická dokumentace

Před uvedením do provozu bude předána Průvodní technická dokumentace v rozsahu:

- montážní deník

- nezbytné revize, atesty a prohlášení o shodě

1. **ZPŮSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**
   1. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazné předpisy, bude se řídit zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.
   2. V průběhu projektových prací bude zhotovitel navrhované řešení a postup průběžně konzultovat s objednatelem.
   3. Zhotovitel bude dbát, aby jeho působením a jednáním nebyly negativně dotčeny zájmy objednavatele.
   4. Pokud objednatel změní v průběhu plnění předmět této smlouvy rozsah a obsah předmětu plnění, dohodnutý v čl. 3. této smlouvy a změny budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se objednatel a zhotovitel tuto skutečnost upravit dodatkem ke smlouvě. Změny mající vliv na cenu díla či termín mohou být realizovány až po uzavření dodatku ke smlouvě.
2. **DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo včetně provedení zkoušek, revizí, školení obsluhy a uvedení do provozu do **3 týdnů od předání staveniště.**

5.2 Termín dodání shrabovacího zařízení Zickert na ČOV nejpozději do 31. 11. 2018

5.3 Termín montáž shrabování Zickert na ČOV nejpozději do 31.12.2018.

5.4 Plnění Zhotovitele je závislé na plnění dohodnuté součinnosti Objednatele. V případě, že bude Objednatel ve zpoždění s jeho plněním, posouvá se o tuto dobu termín plnění Zhotovitele.

5.5 Místem plnění díla je areál ČOV Kojetín.

1. **SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNAVATELE, PŘEVZETÍ DÍLA**
   1. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje k odpovídající součinnosti, ke konzultační činnosti a spolupráci při zajišťování podkladů, které nejsou v kompetenci zhotovitele nebo nejsou sjednaným předmětem plnění dle této smlouvy.
   2. Objednatel odpovídá za to, že podklady předané zhotoviteli jsou bez technických právních vad. Zhotovitel je povinen předané podklady posoudit s vynaložením odborné péče a na případné vady objednatele prokazatelně upozornil. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, pouze v případě, že vady předaných podkladů nemohl zjistit, nebo pokud objednatel na jejich použití trval i přes upozornění zhotovitele. V opačném případě za vady díla odpovídá zhotovitel.
   3. Objednatel zajistí vypuštění a vyčištění nádrží pro zaměření nádrže a stávajícího zařízení a stejně tak pro provedení montáže.
   4. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do areálu a místa plnění díla a poskytne dohodnutou součinnost.
   5. Objednatel poskytne energie pro realizaci díla jako je elektrická energie pro montáž a voda pro zkoušky zařízení.
   6. Objednatel zajistí pracovníky pro školení na provoz a údržbu v dohodnutý den.
   7. Zhotovitel je povinen nejméně 2 pracovní dny předem písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla.
   8. Zhotovitel předá a Objednatel převezme dílo v termínu stanoveném touto smlouvou. Objednatel je povinen převzít Dílo i s drobnými vadami nebo nedodělky, které nebrání provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání provozu, musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí Díla včetně termínů k jejich odstranění.
   9. Vadou a nedodělkem bránící provozu se rozumí zásadní a neschválené odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených projektovou dokumentací, zadáním, touto smlouvou a obecně závaznými technickými a právními předpisy, normami a zákony.
   10. Součástí předání díla budou všechny související zkoušky, listy řádně vedeného stavebního/montážního deníku, a příslušná průvodní dokumentace/doklady zařízení, která je součástí Díla.
   11. Dílo bude provedeno dle platných technických, technologických i právních norem a zákonů, které se tímto stávají pro řádné plnění Díla závazné

1. **CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**
   1. Cena díla je **1.164.206,-**Kč bez DPH.
   2. Cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu díla. Cena rovněž zahrnuje pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.
   3. Součástí ceny zakázky nejsou správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.
   4. Cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace díla navyšovat vyjma vzájemně dohodnutých víceprací, které budou řešeny dodatky smlouvy.
   5. Platební podmínky jsou následující:

- Zálohová platba 60% z ceny díla po dodání zařízení Zickert do areálu ČOV Kojetín, splatnost faktury 14 dní

- Konečná faktura bude vystavena do 7 kalendářních dní po protokolárním předání díla, splatnost faktury 30 dní

* 1. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a dále číslo faktury, název Díla nebo číslo smlouvy, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.
  2. Zhotovitel prohlašuje, že je v ekonomicky dobré kondici, není osobou, proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by hospodářsky destabilizovalo Zhotovitele. Zhotovitel není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení a řádně a včas plní veškeré své splatné závazky. Zhotovitel není osobou, s níž je vedeno řízení o její zápis do evidence nespolehlivých plátců daně a není nespolehlivým plátcem daně. Objednatel má právo v případě, že se mu jeví Zhotovitel jako rizikový plátce daně z přidané hodnoty, postupovat ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb. a přijmout preventivní opatření v podobě rozdělení platby za předmět díla bez DPH a část daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty pak Objednatel odvede správci daně Zhotovitele.
  3. Vzhledem k tomu, že předmětem díla budou montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede Zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
  4. Zhotovitel je jako plátce DPH dle zákona číslo 235/2004 Sb. v platném znění povinen na fakturách a vyúčtování ceny za dílo uvádět pouze takové číslo bankovního spojení, které je zveřejněno v registru plátců dle § 98 zákona číslo 235/2004 Sb., popřípadě bylo oznámeno správci daně ke zveřejnění v tomto registru. Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele doložit smlouvu o vedení bankovního účtu, který má být použit pro úhradu ceny za dílo, popřípadě prohlášení statutárního orgánu Zhotovitele o správnosti bankovního účtu pro úhrady dle této Smlouvy.
  5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), nebude přiložena kopie Protokolu o předání a převzetí díla, (kopie dodacího listu), je Objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance Objednatele) vrátit Zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do 5 pracovních dnů od jejího doručení Objednateli. Po vrácení je Zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není Objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. V tomto případě se má za to, že lhůta splatnosti nezačala vůbec běžet a tato začne běžet až okamžikem doručení faktury se všemi náležitostmi, údaji a součástmi. V případě, že by faktura skutečně obsahovala chybné údaje a byla vrácena po k tomu určené lhůtě, vystaví prodávající fakturu novou, přičemž původní lhůta splatnosti zůstává zachována.

1. **ODPOVĚDNOST ZA VADY**
   1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno dle smlouvy a po dobu záruční doby 24 měsíců bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi předloženými doklady a podklady, že rozsah a obsah předmětu plnění je schopen ve sjednaném termínu a ceně splnit a že nebude uplatňovat nároky na případné změny a úpravy této smlouvy z důvodu, které mohl a měl zjistit již při seznámení se zadáním předmětu smlouvy a poskytnutými podklady objednatelem.
   2. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé následkem nesprávných výchozích údajů a podkladů, které obdržel od objednatele a za následky změn provedených v díle bez jeho souhlasu.
   3. Pro případ vady projektu dojednávají smluvní strany právo objednavatele požadovat bezplatné odstranění této vady.
   4. Případnou reklamaci vady díla je objednavatel povinen uplatnit písemnou formou bezodkladně po jejím zjištění kdykoliv během záruční doby na adresu servis@hydrotech.cz a v kopii na info@hydrotech.cz.
   5. Zhotovitel se zavazuje prokázané vady předmětu díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 14 dnů. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
   6. . Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na předmětu Díla do jeho převzetí Objednatelem ( mimo zařízení Zickert dodaného a uskladněného do doby montáže v areálu ČOV Kojetín).
2. **SANKCE** 
   1. Smluvní strany se dohodly na sankci za nesplnění konečného termínu díla dle čl. 5 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ této smlouvy ve výši 2 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
   2. Smluvní strany se dohodly na sankci za každý den prodlení úhrady faktur na straně objednavatele, kdy má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
   3. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvních stran ani se nedotýká nároku na náhradu škody oprávněné smluvní strany, která má právo domáhat se náhrady případné škody v plné výši.
3. **ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**
   1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s předáním díla více jak 30 dnů.
   2. Obě strany jsou oprávněné od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana tuto smlouvu porušuje opakovaně nebo zvlášť závazným způsobem, dále že Zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu této smlouvy – její jednotlivé části dle čl. 5. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů, nebo Objednatel je v prodlení s úhradou faktury rovněž o více než 30 kalendářních dnů. Nárok na náhradu škody tímto případným odstoupením není dotčen.
   3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo ze strany Objednatele na uplatnění sankce.
4. **VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**
   1. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k užití díla. Objednatel je oprávněn použít i část předaného díla, pokud Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu dílo sjednané touto smlouvou nedokončí, za podmínky řádné úhrady této části.
   2. Výchozí podklady a elektronické nosiče dat zůstávají v archivu Zhotovitele, s výjimkou listin a nosičů předaných Objednateli dle odst. 3 této smlouvy, které se předáním stávají vlastnictvím Objednatele.
   3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu pod číslem 0024710075 do výše škody 47 000 000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na profesní odpovědnost (projekční činnost) a 47 000 000,- Kč (slovy čtyřicetsedmmilionů korun českých) na obecnou odpovědnost (činnost vyplývající z OR) u Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvání uvedeného pojištění po celou dobu plnění této smlouvy.
   4. Zhotovitel je povinen dodržovat BOZP a další interní směrnice Objednatele vztahující se na práci a pohyb v areálu Objednatele.
   5. Zhotovitel bere na vědomí, že uzavřením této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zejména při poskytování informací a dokladů týkajících se realizace Díla relevantním kontrolním orgánům.
   6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží Objednatel, jedno Zhotovitel.

V Přerově, dne:21.8.2018 V Modřicích, dne:16.8.2018

**Objednatel: Zhotovitel:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti Ing. Roman Wachtl, ředitel a jednatel