# Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/9583/18

na realizaci stavby

„Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 		:  Město Litvínov

Zastoupený		:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo		:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ		:  002 66 027

DIČ 		:  CZ 00266027

Bankovní spojení	:  KB a.s. Litvínov

č.ú.         	:  0000921491 / 0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel	:  	ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Zastoupený	:  Ing. Josef Svoboda, jednatel

Ing. Pavol Hubočan, jednatel

Norbert Hrabalík, MBA, jednatel

Sídlo	:  Nádražní 631, 565 01  Choceň

IČ	:  25932420

DIČ	:  CZ25932420

Bankovní spojení 	:  xxxxxxxx

č.ú. 	:  xxxxxxxx

Datová schránka	:  9hvcds2

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15611

(dále jen zhotovitel)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/9583/18 na

realizaci stavby „Modernizace strojovny ZSIH, č.p.1598, ul. S.K.Neumanna v Litvínově“ dohodly

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. IV. Doba plnění, Odst. 4.1 takto:

Doba plnění díla v rozsahu článku III:

Lhůta – termín provedení stavby je 20 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení

stavby.

Konečný termín realizace stavby vč. odstranění všech vad a nedodělků 03.09.2018.

Zahájení běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

| Cena předmětu dílá dle SoD KT/9583/18 |  |  | 13 697 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce - ZL č. 4 |  |  |  |  | 838 834,00 |
| Vícepráce - ZL č. 2 |  |  |  |  | 56 470,00 |
| Vícepráce - ZL č. 6 |  |  |  | 214 620,00 |
| Méněpráce - ZL č. 1 |  |  |  | 26 648,95 |
| Cena díla celkem bez DPH |  |  |  | 14 780 275,05 |

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1.	Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

3.2. 	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3.3. 	Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. 	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.

3.5. 	Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne ........................	              V Chocni dne ............................

Za objednatele :				Za zhotovitele :

........................................................              	...............................................................

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

..............................................................