Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 25. 7. 2018

- Kupující:	Česká zemědělská univerzita v Praze

- Sídlo:		Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

- Zastoupený:	Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

- bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

- číslo účtu:	500022222/0800

- IČO:		60460709

- DIČ:		CZ60460709

- (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- Prodávající:	Colsys s.r.o.

- Sídlo:		Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí

- Zastoupený:	Ing. Jiřím Marešovským

- Bank. spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- Číslo účtu:	0200240009/2700

IČO:		14799634

DIČ:		CZ14799634

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902

Prodávající je plátcem DPH

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(dále jen jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 25. 7. 2018 v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení s názvem: „Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU“, uzavřely smluvní strany dne 24. 8. 2018 tento

dodatek

- Smluvní strany mezi sebou dne 25. 7. 2018 uzavřely kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace vnitřního vybavení poslucháren Technické fakulty ČZU“ jako výsledek otevřeného nadlimitního zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky (dále jen jako „veřejná zakázka“) realizované v rámci projektu s názvem Rozvoj studijního prostředí na ČZU, č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a vzhledem k tomu, že v průběhu plnění vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat potřeba prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy, vyvstala potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení, se smluvní strany, s přihlédnutím k článku X. odst. 10.2. kupní smlouvy, dohodly na znění tohoto dodatku.

- Předmětem tohoto dodatku je dodatečné provedení úprav podlahových povrchů v jednotlivých posluchárnách a s tím spojené nedodání první řady lavic v posluchárně MI, nahrazení původně plánovaných akustických obkladů v posluchárnách MII a MIII lehčími akustickými obklady, úprava projektové dokumentace, která byla přílohou č. 1 kupní smlouvy a úprava termínu plnění a podmínek úhrady kupní ceny, to vše z důvodů uvedených v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) až c) ZZVZ. Podrobný přehled provedených změn nutných návazně na nastalé objektivní skutečnosti je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku – Soupis a odůvodnění změn.

- Smluvní strany výslovně uvádějí, že hodnota změny závazku z kupní smlouvy dle tohoto dodatku, nepřekročí 50 % původní hodnoty kupní smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, nepřesáhne 30 % ceny sjednané v kupní smlouvě.

- Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku III. odst. 3.1. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu nejpozději do 15. 10. 2018.“

- Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku IV. odst. 4.2. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy celkovou sjednanou kupní cenu ve výši:

Původní cena:	 9 899 425,10 Kč bez DPH

Cena dodatečného plnění dle tohoto dodatku:       835 732,- Kč bez DPH

Nová cena:        10 735 157.10,- Kč bez DPH

(slovy: desetmilionůsedmsettřicetpěttisícstopadesátsedmkorundesetheléřů)

- Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku IV. odst. 4.5. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za celkovou cenu předmětu plnění dle této smlouvy až po řádném předání a převzetí celého předmětu plnění kupujícím. Prodávající je povinen dodat předmět plnění ve lhůtě dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy, tj. nejpozději do 15. 10. 2018.

- Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava, resp. nahrazení přílohy č. 1 kupní smlouvy – Projektová dokumentace, a to včetně aktualizovaného výkazu výměr. Nová projektová dokumentace je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- Ostatní ujednání a ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy č. 1 a č. 2:

Příloha č. 1 - Soupis a odůvodnění změn

Příloha č. 2 – Nová projektová dokumentace

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V …………… dne: ……………….				V …………… dne: ……………….

Za kupujícího:						Za prodávajícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze			Colsys s.r.o.

…………………………………………………………			……………………………………………………………

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka	 		Ing. Jiří Marešovský, jednatel