Smlouva o dílo

č. VZ  41/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

- Psychiatrická léčebna Šternberk

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou Psychiatrické léčebny Šternberk

jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné

a

- J.I.P. Invest s.r.o.

Sídlo: 	Praha 4, Pod višňovkou 1661/31, PSČ 140 00

IČ:  29211239

DIČ:CZ29211239

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze  vložka C235079

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:xxxx

zastoupena: xxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne. 22.8.2018

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel), na straně druhé

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je stavba zahradního altánu, který bude sloužit k odpočinku pacientů PL Šternberk.

Předmětem stavebních prací jsou činnosti, které zejména spočívají:

- ve výstavbě nového zahradního altánu ve tvaru 8-mi úhelníku, dřevěné sloupky budou kotveny do základových patek, podlaha bude tvořena z červené zámkové dlažby (např. typ Holland I).

- ve výstavbě nového přístupového chodníku k altánu ze zámkové červené dlažby (např. typ Holland I).

Další činnosti spojené s realizací díla:

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů a doměření, nutných pro řádné provedení a dokončení díla;

- odpovědnost a péče o nepředané části díla a plné respektování chodu zdravotního zařízení při přesunu po areálu PL Šternberk;

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;

- zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, budou při použití upřednostňovány výrobky s ochrannou známkou („ekologická šetrnost výrobku“);

- zajištění všech ostatních nezbytných atestů dle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s platnou legislativou o odpadech;

- provedení převzetí stavby;

- respektování obecných podmínek daných realizací stavby;

II.

Cena za dílo

- Cena za dílo byla stanovena na základě výběrového řízení veřejné zakázky č. 41/2018  předaná zhotovitelem v rámci podané cenové nabídky.

- Cena díla je pevná a činí:

## Cena celkem bez DPH:					375.472,48 Kč

## DPH 21%:				   			 78.849,22  Kč

Cena celkem vč. DPH:	            			454.321,70 Kč

(slovy: Čtyřistapadesátčtyřitisícetřistadvacetjedna korun českých sedmdesát haléřů)

Cena díla vychází z oceněného výkazu výměr, zpracovaného zhotovitelem. Výkaz výměr je vytvořen oceněním jednotkovými cenami vč. vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů. Oceněný výkaz výměr tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.

- Změna dohodnuté ceny za provedení díla je možná jen v případě písemného souhlasu objednatele a následně uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě.

III.

Platební podmínky

- Fakturace ceny za dílo bude provedena po předání a převzetí díla oboustranně potvrzeným, písemným předávacím protokolem. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví, o dani z přidané hodnoty a občanského zákoníku v platném a účinném znění.

- Plnění dle této smlouvy je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Tato povinnost bude uvedena na faktuře a dále bude uvedena i sazba DPH.

- Lhůta splatnosti je stanovena do 30 dnů po doručení faktury objednateli.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu:

Termín zahájení realizace díla:    				08/2018

Termín ukončení realizace díla:				10/2018

V.

Místo plnění

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk,  parc.č.255/1 k.ú. Lhota u Šternberka.

VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla, resp. minimálně vlastnosti obvyklé, a to po dobu 60 měsíců od jeho protokolárního předání objednateli. Jakost díla bude posuzována dle ČSN, harmonizovaných s evropskými normami. Po tuto dobu bude garantovat užívání provedených prací dle smluveného účelu.

- Po dobu stanovenou výše v odst. 1 odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel bez zbytečného odkladu od jejich zjištění reklamuje.

- Objednatel je povinen písemně reklamovat zjištěné vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem chce vady odstranit. Přitom má právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla ve smyslu § 2107 a § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, pokud bude vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. Pokud bude vadné porušení podstatným porušením smlouvy dle § 2106 a § 2615 odst. 2 občanského zákoníku, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, dodáním chybějící věci nebo opravou věci, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 3. dne od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou navrhuje lhůtu pro odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

- Vady díla lze reklamovat do posledního dne záruční lhůty.

- Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamovaných vad neprodleně po rozhodnutí podle odst. 4, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení reklamace.

VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s placením ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta za pozdní zahájení odstranění nebo neodstranění nahlášených vad, placená objednateli pro tento případ zhotovitelem, se sjednává ve výši 1 000,- Kč/den za každý jednotlivý případ, čímž není dotčeno právo na náhradu škody objednateli.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu má každá strana právo vymáhat samostatně.

VIII.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným, písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním o dodatku ke smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec smlouvy (vícepráce).

- Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, jakož i smlouvy jako takové, což stvrzuje svým podpisem.

- Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst.1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění smlouvy v registru smluv přebírá objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí uzavřené smlouvy či její obsah není považována za obchodní tajemství.

- Tato smlouva je vytvořena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má právní sílu originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Nezbytnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – nabídkový položkový rozpočet

Objednatel:						Zhotovitel:

Ve Šternberku, dne: 24. 8. 2018			V  Praze, dne:24. 8. 2018

........................................................ 				.............................................................

MUDr. Hana Kučerová                                                                     Kaplánek Jakub

ředitelka

sychiatrické léčebny Šternberk                                                                J.I.P. Invest s.r.o.