Kalkulace nákladů

Kosení a výřez v PR Růžová

zhotovitel:

ČSOP ZO 71/18 Arion

Sídlo: Kmochova 25, 77900 Olomouc

Zastoupený: Mgr. Roman Kalous

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., Číslo účtu: 2600875491/2010

IČO: 04377818

neplátce DPH

předmět smlouvy:

V PR Růžová provést tyto práce:

1. ruční kosení (křovinořezem) mezofilních, podmáčených a rašelinných luk (Nardetum, Trojúhelníková louka a Březová louka - pokoseny budou vždy 2/3 z celkové plochy jednotlivých luk (v mapové příloze plochy 1-3), 1/3 plochy luk zůstane v tomto roce nepokosena. Celkem bude pokoseno 1,02 ha luk.

2. ruční kosení (křovinořezem) ploch mezi Severní a Trojúhelníkovou loukou (prokácený koridor a plocha s rákosem – v mapové příloze plocha 4) - celková plocha kosení 1,1 ha.

2. ruční kosení (křovinořezem) mezofilních a podmáčených luk (Severní louka – v mapové příloze plocha 5). Celková plocha kosení 0,52 ha.

4. vyřezání skupin náletových dřevin v ochraném pásmu PR Růžová na okraji parcely č. 849/1 vrozsahu 0,04 ha - v mapové příloze plocha 6V

5. vykosení plochy po výřezu náletových dřevin a v jeho okolí s obkosením trsů Carex davalliana - v mapové příloze plocha 6 - celková plocha kosení 0,05 ha.

Výřez, kosení a vyklizení biomasy na výše uvedených plochách proběhne v termínu do 31.8.2018.

Všechny uvedené plochy leží na parcelách p.č. 849/4 a 849/1 v k.ú. Janušov. .

kalkulace nákladů:

položka					množství	jednotková cena	cena celkem

Ruční kosení (křovinořez)			2,7ha		12 000,- Kč		32 400,- Kč

Shrabání posečené hmoty ručně		2,7ha		  5 000,- Kč		13 500,- Kč

Odstranění posečené hmoty			2,7ha		10 000,- Kč		27 000,- Kč

Výřez náletových dřevin			0,04 ha	75 000,- Kč		  3 000,- Kč

celková cena										75 900,- Kč

V Olomouci 31. 7. 2018

Mgr. Roman Kalous

ČSOP ZO 71/18 Arion