## S M L O U V A    O    D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

číslo smlouvy o dílo: R.LS.2018.0703.3

č. sml objednatele: 0087/18620442/2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami obchodní smlouva o dílo tohoto znění

I.

# Smluvní strany

1.  Zhotovitel:

název:                  	J. A. CLEAN, spol. s r. o.

sídlo:                    	Průmyslová 1888, PSČ 258 01 Vlašim

jednající: 	   	p. Jiří Janouš, jednatel společnosti,

kontaktní osoba ve věcech realizace díla pan Svatek 702 036 562

IČ: 		   	24736554

DIČ:                                CZ 24736554

bankovní spojení:           Česká spořitelna a.s., pobočka Vlašim

č. účtu:                 	4516061339/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,                                    vložka 170064

2.   Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

se sídlem: 			Černoleská 1997, Benešov 256 01

zastoupený: 			Mgr. Jana Fialová, ředitelka

IČ: 				18620442

DIČ: 				-

bankovní spojení: 		13939121/0100

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:		pí. Foubíková Soňa	 601 564 040

(dále jen „objednatel“)

Uvedení zástupci smluvních stran tímto zároveň výslovně prohlašují, že jsou podle organizačního řádu, nebo jiného obdobného předpisu oprávněni jednat jménem smluvních stran a uzavírat smluvní vztahy. Zároveň výslovně prohlašují, že pokud by se kdykoliv v budoucnu ukázalo, že takové oprávnění v době podpisu této smlouvy neměli, byli by povinni (a zavazují se) nést veškeré důsledky, které by z nepravdivosti takového prohlášení vyplynuly. Tento závazek se týká i povinnosti náhrady škody.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele revitalizaci podlahy ze syntetických hmot v objektu na adrese: Černoleská 1997, Benešov, dle položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel a objednatel se dohodli na následujícím postupu realizace:

Zahájení revitalizace 25.9.2018

Ukončení revitalizace 26.9.2018

Realizace podlahy ze syntetických hmot dle uvedeného postupu:

- Příprava povrchu, broušení

- Lokální oprava (vyříznutí, vybourání, penetrace, plastbeton) - do hloubky 2 cm

- nanesení penetrační a hladící vrstvy, vsyp písku

- přebroušení a vysátí prachu – vytvoření druhé vrstvy stěrky, vsyp písku

- přebroušení a vysátí prachu, aplikace finální vrstvy BBOS v RAL 7001

### Pochůznost a lehký provoz podlahových ploch …… 15 hodin po dokončení realizace

Lehké a střední zatížení ploch…………………………24 hodin po dokončení realizace

### Plná mechanická zatížitelnost ……………………….. 48 hodin po dokončení

Objednatel se zavazuje, že před započetím díla vyklidí dané prostory pro uskutečnění revitalizace podlah.

IV.

Cena díla

Dohodnutá celková smluvní cena za provedení díla bez DPH činí: = 112 584,-Kč bez DPH. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. Zhotovitel požaduje před započetím díla úhradu zálohové faktury, která bude vystavena ve výši 50% z celkové ceny zakázky bez DPH. Úhrada zálohové faktury nejdéle 7 dní před nástupem na realizaci.

V.

Platební podmínky

Dohodnutá celková cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 13a obchodního zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a zaslat ji objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude podepsaný předávací protokol dle čl. VI této smlouvy. Drobné vady a nedodělky, které nebrání objednateli v užívání díla, nebrání vyúčtování díla a jeho zaplacení.

Lhůta splatnosti konečné faktury se stanovuje na 14 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) objednateli po předání díla.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Osobou oprávněnou k předání díla je za zhotovitele pan Libor Svatek – obchodně-technický zástupce, osobou oprávněnou k převzetí díla za objednatele je ing. Soňa Foubíková.

VII.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

Záruční doba je dohodnuta na 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklé na díle.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud klimatické podmínky či předpisy a normy provádění díla umožní. Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně.

Za vady v díle se nepovažuje následující:

Nečistoty, které mohou ulpět při průběhu zasychání (prach, hrubé nečistoty, hmyz atd.), nejsou považovány za vadu díla.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené jinými vlivy, než které jsou dány běžným provozem. (např. vnější vlivy - pohyby podloží, poškození svářením, hrubé mechanické poškození apod.)

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dohodnutém v článku III této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového dokladu) bude účtován zhotovitelem z dlužné částky úrok z prodlení ve výši dle občanského zákoníku za každý započatý den prodlení 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě zásahu "vyšší moci" (živelné pohromy, stávky, atp.) se uvedené termíny prodlužují bez jakýchkoliv sankcí vůči zhotoviteli.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2002 a násl. občanského zákoníku.

Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10 dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle článku  III této smlouvy o více jak 15 dnů.

Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu dosud provedených prací. Náklady spojené s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

X.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v cenové nabídce přiložené k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájení jejich realizace zhotovitelem. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a může požadovat odstranění takovýchto prací.

## XI.

## Ostatní ustanovení

1.   Práce budou provedeny v dobré kvalitě odpovídající jejich charakteru.

2.  Zhotovitel provede práce svými vlastními pracovníky. Pouze na doprovodné profese mimo hlavní činnosti může zhotovitel použít subdodavatele, a to po předchozím souhlasu objednatele.

3.  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude dodržovat všechny platné předpisy objednatele v oblasti BOZP, PO, nakládání s chemickými látkami a odpady (dále jen „předpisy“):

4.  Zhotovitel je odpovědný za koordinaci opatření k ochraně bezpečnosti práce a zdraví pracovníků obou smluvních stran, případně i dalších subdodavatelů.

5.  Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady ekologicky odstraňovat veškerý odpad a nečistoty, vzniklé při realizaci díla. Výjimku tvoří materiál, který byl součástí opravovaného objektu a objednatel ho písemně vyloučí z ostatního odpadu z důvodu jeho dalšího využití objednatelem, např. železný šrot.

6.  Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skrytých překážkách nebo jiných překážkách, které znemožňují, aby bylo dílo provedeno.

7.  Zhotovitel provede práce na své náklady a své nebezpečí. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním povinností, vyplývajících ze zákona nebo závazků vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu do výše 5.000.000,- Kč.

8.   O předání díla po jeho dokončení bude vyhotoven předávací protokol.

XII.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že úplně znění smlouvy bude zveřejněno objednatelem v registru smluv.

Seznam příloh:

č. 1 – Cenová nabídka R.LS.2018.0815.2

V Pavlovicích dne: 					V Benešově dne:

……………………………..				          ………………………

za zhotovitele							za objednatele

Příl. č. 1

Nabídka č.: R.LS.2018.0815.2

Nabídka ze dne: 15.08.2018

Nabídka platná do: 05.12.2018

Stránka 1 / 4

Souhrnná cena včetně DPH - přenesená

daňová povinnost Kč bez DPH

112 584 Kč

DPH 21 % - přenesená daňová povinnost 23 643 Kč

Souhrnná cena včetně DPH - přenesená

daňová povinnost

136 227 Kč

Cenová nabídka

Cenová nabídka a nabídkové jednotkové ceny jsou konečné bez dalších příplatků a jsou platné pro rozsah prací uvedených

v nabídce. Pokud bude zakázka realizována po částech, budou jednotkové ceny zvýšeny s ohledem na skutečné náklady na

dopravné a přesun hmot - v sazbě 12,- Kč bez DPH / 1 kilometr.

V případě realizace menšího rozsahu prací z provozních důvodů objednatele o více než 20% oproti cenové nabídce, mohou být

jednotkové ceny přiměřeně navýšeny.

Pokud objednatel v průběhu realizace bude požadovat provedení prací nad rámec cenové nabídky, budou tyto práce uvedeny do

předávacího protokolu a účtovány dle standardních cen zhotovitele.

Pokud je realizace rozdělena do více etap s odstupem větším než 5 dnů, bude dílo fakturováno taktéž po etapách.

Pokud byly práce objednatelem v průběhu realizace redukovány a celková hodnota prací klesne v součtu pod 20.000,- Kč bez DPH, je

účtován tento minimální výjezdní paušál ve výši 20.000,- Kč bez DPH. Pokud ze strany objednatele nebylo umožněno provést

dohodnuté práce, platí stejné podmínky.

Pokud objednatel vystavil objednávku na práce zhotoviteli a následně zrušil (z obou stran) již písemně potvrzený termín realizace

méně než 48 hodin před realizací, bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši 5.000,- Kč jako penalizační poplatek za rezervaci

termínu a následně neuskutečněnou zakázku.

Drobné vady a nedodělky, které nemají vliv na užívání díla a jeho funkčnost, nebrání vyúčtování díla zhotovitelem a jeho zaplacení

objednatelem.

Objednatel zajistí při ukončení zakázky osobu zodpovědnou za převzetí díla. Pokud nebude ze strany zhotovitele při ukončení

zakázky zodpovědná osoba přítomna, považuje se předmětné dílo za předané bez závad a připomínek.

Zálohová faktura

Zhotovitel požaduje před započetím díla úhradu ve výši 50% z celkové ceny realizace bez DPH a to nejpozději 7 dnů před nástupem

na realizaci.

Záruka

Záruka na dílo, které je předmětem této cenové nabídky je stanovena na systém (funkčnost podlahového systému): 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené jinými vlivy, než které jsou dány běžným provozem (např. vnější vlivy – pohyby podloží,

poškození svářením, hrubé mechanické poškození apod.).

Doba schnutí / zatížení značení

Pochůzné po 15ti hodinách od dokončení realizace.

Lehké a střední zatížení po 24 hodinách od dokončení realizace (ruční vozík).

Plná zátěž po 48ti hodinách od dokončení realizace (VZV).

Vlastnosti

Vynikající otěruvzdornost a čistitelnost, barevná stálost, bezprašné řešení vhodné do průmyslových provozů, potravinářství atd.

Nabídka č.: R.LS.2018.0815.2

Nabídka ze dne: 15.08.2018

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Svatek Libor

Obchodně-technický manager

mob.: 702036562

libor.svatek@jaclean.cz

J.A.CLEAN spol. s r.o.

Pavlovice 88, 258 01 Vlašim

http://www.jaclean.cz

Nabídka č.: R.LS.2018.0815.2

Nabídka ze dne: 15.08.2018

Nabídka platná do: 05.12.2018