**Dodatek č. 1**

**Ke Smlouvě o provedení stavby**

**„Oprava odvodnění a komunikace“**

**VZMR/42/2018**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů dne 15.05.2018, mezi těmito smluvními stranami:

**Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace**

se sídlem 468 22 Železný Brod, Smetanovo zátiší 470

IČO: 60252766

DIČ: CZ60252766

zastoupený MgA Liborem Doležalem, ředitelem

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 500900574/0600

dále jen „objednatel“

a

**D-BAU s.r.o.**

se sídlem Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily

IČO: 25990764

DIČ: CZ25990764

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Mgr. Jana Dohnalová – jednatelka společnosti

bankovní spojení: Moneta Money Bank Semily

číslo účtu: 164108296 / 0600

evidence: společnost je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 18807

dále jen „zhotovitel“

objednatel a dodavatel se dohodli na změně znění smlouvy takto:

**Článek VIII.  
Cena za dílo a platební podmínky**

6. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo bez DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Železném Brodě dne …………….. V Semilech dne ……………..

MgA Libor Doležal Mgr. Jana Dohnalová