Usnesení č. RM/1183/8/18

z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.08.2018

Věc: Veřejná zakázka „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Metrostav, a.s., IČ: 00014915, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č.8 zvyšuje cena díla o částku 597.329,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 33.977.329,- Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00050/ORI ze dne 26.9.2017, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic