Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0709/2016

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických:			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Karel Tejčka

koordinátor BOZP pro realizaci: 	Roman Soudek

Zhotovitel:		KOSTKA JH s.r.o.

zastoupen:		Ing. Josefem Kostkou, jednatelem

sídlo:		Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			63908701

DIČ: 		CZ63908701

bankovní spojení:	xxxxx

e-mail:		xxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka č. 5865

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech technických:			Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Josef Kostka

Ing. Jaroslav Kostka

stavbyvedoucí:	Ing. Josef Kostka 	ČKAIT: 0100659

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č.0709/2016 uzavřené 8.6.      2016 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce školy čp. 45, Radouňka, “

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 5,433.058,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 zvyšuje o celkovou částku 71.746,- Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnových listech č. 1 - 5, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

# Uvedená částka představuje úpravy uvedené ve změnových listech č. 1 - 5 a zahrnuje práce  spojené s výměnou střešní krytiny objektu skladu, provedením opěrné zídky, technologickou změnou konstrukce stropu nad částí 1. NP, změnou rozsahu oprav omítek a výměnou okapních žlabů a plechů hlavního objektu. Součástí změnových listů jsou i položky nerealizovaných prací.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			5,504.804,00 Kč

DPH 15%				1,156.009,00 Kč

Cena díla celkem vč. DPH	             6,660.813,00 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 1 jsou změnové listy stavby č. 1 -5.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 1108/35R/2016 ze dne 9. 11. 2016.

V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2016		  V Jindřichově Hradci dne 15. 11. 2016

..........................................................			................................................................

za zhotovitele:						za objednatele:

Ing. Josef Kostka, jednatel                                                       Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Změnový list č. 1

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	DMTZ a MZT krytiny a laťování a klempířských prvků střechy skladu – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  63 546,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-1

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			1. listopadu 2016

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: ZL č.1 - Oprava střechy sklad Radouňka |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 1.11.2016 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 623,17 | 0,000 |
|  | D7 | 997 - Přesun sutě |  |  |  | 2 623,17 | 0,000 |
| 1 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 3,656 | 204,00 | 745,82 | 0,000 |
| 2 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,656 | 347,00 | 1 268,63 | 0,000 |
| 3 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 18,280 | 13,30 | 243,12 | 0,000 |
| 4 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,656 | 100,00 | 365,60 | 0,000 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 60 922,51 | 4,435 |
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 12 924,72 | 0,496 |
| 5 | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 20,000 | 115,00 | 2 300,00 | 0,000 |
| 6 | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 0,132 | 6 600,00 | 871,20 | 0,073 |
| 7 | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 73,000 | 13,10 | 956,30 | 0,000 |
| 8 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 73,000 | 39,60 | 2 890,80 | 0,000 |
| 9 | 605141140 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 0,770 | 6 230,00 | 4 797,10 | 0,424 |
| 10 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,902 | 482,00 | 434,76 | 0,000 |
| 11 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 0,496 | 1 360,00 | 674,56 | 0,000 |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 7 714,64 | 0,089 |
| 12 | 764352203 | Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm | m | 20,000 | 241,00 | 4 820,00 | 0,062 |
| 13 | 764359224 | Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm | kus | 2,000 | 311,00 | 622,00 | 0,006 |
| 14 | 764454202 | Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm | m | 8,000 | 232,00 | 1 856,00 | 0,019 |
| 15 | 764456211 | Montáž Pz zděře kruhové | kus | 6,000 | 21,70 | 130,20 | 0,000 |
| 16 | 553443200 | objímka svodu trn 140 mm 100 pozink | kus | 6,000 | 21,50 | 129,00 | 0,002 |
| 17 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,089 | 1 460,00 | 129,94 | 0,000 |
| 18 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,089 | 309,00 | 27,50 | 0,000 |
|  | 765 | Konstrukce pokrývačské |  |  |  | 36 154,39 | 3,806 |
| 19 | 765332211 | MTZ krytina betonová KMB Beta Elegant střecha jednoduchá na sucho | m2 | 73,000 | 131,00 | 9 563,00 | 3,550 |
| 20 | 765332241 | MTZ Krytina betonová KMB Beta bez úpravy povrchu hřeben z hřebenáčů na sucho | m | 10,000 | 169,00 | 1 690,00 | 0,130 |
| 21 | 592445300R | taška betonová základní Beta Elegant | kus | 690,000 | 18,00 | 12 420,00 | 0,000 |
| 22 | 592442150 | hřebenáč Elegant KMB BETA | kus | 30,000 | 35,60 | 1 068,00 | 0,120 |
| 23 | 592440300 | pás hřebene větrací UH 1m=1kus | kus | 10,000 | 113,50 | 1 135,00 | 0,004 |
| 24 | 592440310 | příchytka hřebenáče | kus | 30,000 | 3,10 | 93,00 | 0,000 |
| 25 | 592440330 | mřížka větrací | m | 20,000 | 13,90 | 278,00 | 0,002 |
| 26 | 592445320 | taška betonová koncová | kus | 44,000 | 75,00 | 3 300,00 | 0,000 |
| 27 | 765332810 | Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho do suti | m2 | 73,000 | 40,20 | 2 934,60 | 0,000 |
| 28 | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m | t | 3,806 | 965,00 | 3 672,79 | 0,000 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 3 620,08 | 0,044 |
| 29 | 766421212 | Montáž obložení podhledů říms a štítů hobl. prkna z měkkého dřeva | m | 36,000 | 69,00 | 2 484,00 | 0,000 |
| 30 | 611911250 | prkna hoblovaná 24 mm | m2 | 5,940 | 178,00 | 1 057,32 | 0,044 |
| 31 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,044 | 1 790,00 | 78,76 | 0,000 |
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 508,68 | 0,001 |
| 32 | 783695132 | Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | 5,400 | 94,20 | 508,68 | 0,001 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 63 545,68 | 4,435 |

Změnový list č. 2

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Opěrná zeď zahrada

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  51 120,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-2

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			20. září 2016

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Opěrná zeď zahrada |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 20.9.2016 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 51 120,00 | 12,250 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6 738,00 | 0,000 |
| 1 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 | 0,000 |
| 2 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 20,000 | 74,60 | 1 492,00 | 0,000 |
| 3 | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 20,000 | 54,40 | 1 088,00 | 0,000 |
| 4 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 20,000 | 76,60 | 1 532,00 | 0,000 |
| 5 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 20,000 | 11,30 | 226,00 | 0,000 |
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 2 046,00 | 6,480 |
| 6 | 271521111 | Štěrkové polštáře zhutněné | m3 | 3,000 | 682,00 | 2 046,00 | 6,480 |
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 40 817,00 | 5,770 |
| 7 | 348000 | Systém gravitačních betonových modulových opěrných zdí | m2 | 13,000 | 2 254,00 | 29 302,00 | 5,200 |
| 8 | 348002 | Betonová zákrytová deska | m | 15,000 | 322,00 | 4 830,00 | 0,570 |
| 9 | 348003 | Vyztužení geomříží | m2 | 35,000 | 191,00 | 6 685,00 | 0,000 |
|  | D8 | 998 - Přesun hmot |  |  |  | 1 519,00 | 0,000 |
| 10 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 12,250 | 124,00 | 1 519,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 51 120,00 | 12,250 |

Změnový list č. 3

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Strop VSŽ plech + PZD nad 1.NP

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  53 415,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-3

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			20. září 2016

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Strop VSŽ plech nad 1.NP |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 20.9.2016 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 123 270,82 | 15,369 |
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 78 234,06 | 15,369 |
| 1 | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm | kus | 10,000 | 159,00 | 1 590,00 | 0,046 |
| 2 | 593414030 | deska stropní PZD 244-30/180 178x29x7 cm | kus | 10,100 | 319,00 | 3 221,90 | 0,889 |
| 3 | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 4,900 | 2 930,00 | 14 357,00 | 12,022 |
| 4 | 41135 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových 40/160 v. vln 40 mm plech tl 0,75 mm kotvit do stropních nosníků | m2 | 38,200 | 590,00 | 22 538,00 | 0,000 |
| 5 | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,210 | 25 500,00 | 5 355,00 | 0,221 |
| 6 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm | kus | 20,000 | 175,00 | 3 500,00 | 1,270 |
| 7 | 413941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 | t | 0,840 | 6 680,00 | 5 611,20 | 0,014 |
| 8 | 134809100 | tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 180 | t | 0,907 | 24 323,00 | 22 060,96 | 0,907 |
|  |  | Hmotnost: 21,9 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 37 827,18 | 0,000 |
| 9 | 631311113 | Mazanina podkladní tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 | m3 | 7,180 | 3 000,00 | 21 540,00 | 0,000 |
| 10 | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 6,280 | 656,00 | 4 119,68 | 0,000 |
| 11 | 632451111 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm (na stáv. dl.) | m2 | 78,500 | 155,00 | 12 167,50 | 0,000 |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1 905,76 | 0,000 |
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 1 905,76 | 0,000 |
| 12 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 15,369 | 124,00 | 1 905,76 | 0,000 |
|  | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 3 340,00 | 0,000 |
| 13 | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 20,000 | 167,00 | 3 340,00 | 0,000 |
|  | D6 | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1 448,60 | 0,000 |
| 14 | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0,780 | 1 770,00 | 1 380,60 | 0,000 |
| 15 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | m3 | 0,250 | 272,00 | 68,00 | 0,000 |
|  | D7 | 997 - Přesun sutě |  |  |  | 515,22 | 0,000 |
| 16 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,620 | 204,00 | 126,48 | 0,000 |
| 17 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 3,100 | 22,70 | 70,37 | 0,000 |
| 18 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,620 | 347,00 | 215,14 | 0,000 |
| 19 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,100 | 13,30 | 41,23 | 0,000 |
| 20 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,620 | 100,00 | 62,00 | 0,000 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -176 686,09 | 0,185 |
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 2 832,20 | 0,095 |
| 21 | 713191121 | Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí pásem A 330H | m2 | 83,300 | 34,00 | 2 832,20 | 0,095 |
|  | D11 | 713 - Izolace tepelné |  |  |  | 5 895,97 | 0,090 |
| 22 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 83,300 | 15,70 | 1 307,81 | 0,000 |
| 23 | 283758790 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 40 mm | m2 | 89,964 | 51,00 | 4 588,16 | 0,090 |
|  | D14 | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  | -62 930,60 | 0,000 |
| 24 | 762812140 | Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken - fošen na sraz - hoblování není součástí ceny | m2 | -78,500 | 122,00 | -9 577,00 | 0,000 |
| 25 | 605110210 | řezivo jehličnaté - středové SM tl. 34 mm, jakost II, 2 - 3,5 m | m3 | -2,936 | 6 320,00 | -18 555,52 | 0,000 |
| 26 | 762822140r | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy 560 cm2 vč. příplatku za složitost uložení trámů (podlaha - 2.NP) | m | -67,000 | 125,00 | -8 375,00 | 0,000 |
| 27 | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | -3,752 | 6 980,00 | -26 188,96 | 0,000 |
| 28 | 762822810 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 | m | -18,000 | 22,50 | -405,00 | 0,000 |
| 29 | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů z hrubých prken s omítkou | m2 | 4,800 | 35,60 | 170,88 | 0,000 |
|  | D4 | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  |  | -122 483,66 | 0,000 |
| 30 | 763251100R | Sádrovláknitá podlaha tl 100 mm z desek SVD tl 3x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm + voštinový podsyp tl. 30+30 mm, vč. geotextilie 300g/m2 a okraj.izol.pásky | m2 | -78,500 | 1 550,00 | -121 675,00 | 0,000 |
| 31 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | -0,991 | 816,00 | -808,66 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | -53 415,27 | 15,554 |

Změnový list č. 4

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Úpravy povrchů změna

Vliv na cenu akce:		cena se snižuje o  20 779,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-4

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			4. října 2016

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Úpravy povrchů změna |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |  |
| Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. |  |  |  | Datum: 4.10.2016 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -23 812,86 | 9,720 |
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | -15 043,73 | 9,720 |
| 1 | 611311131 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 40,000 | 113,00 | 4 520,00 | 0,120 |
| 2 | 611311133 | Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně | m2 | 30,000 | 119,00 | 3 570,00 | 0,090 |
| 3 | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | -67,300 | 184,00 | -12 383,20 | 0,000 |
| 4 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 188,354 | 164,00 | 30 890,06 | 2,769 |
| 5 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 135,000 | 89,30 | 12 055,50 | 0,000 |
| 6 | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 334,000 | 139,00 | 46 426,00 | 5,678 |
| 7 | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | -214,535 | 177,00 | -37 972,70 | 0,000 |
| 8 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | -188,354 | 187,00 | -35 222,20 | 0,000 |
| 9 | 622325201 | Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% | m2 | 254,270 | 33,10 | 8 416,34 | 1,063 |
| 10 | 622325303 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% | m2 | -254,270 | 139,00 | -35 343,53 | 0,000 |
|  | D6 | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | -8 769,13 | 0,000 |
| 11 | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | -67,300 | 36,80 | -2 476,64 | 0,000 |
| 12 | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % | m2 | -214,535 | 28,10 | -6 028,43 | 0,000 |
| 13 | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | -58,605 | 56,20 | -3 293,60 | 0,000 |
| 14 | 978015341 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | -254,270 | 17,30 | -4 398,87 | 0,000 |
| 15 | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 334,000 | 17,30 | 5 778,20 | 0,000 |
| 16 | 978015321 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC v rozsahu do 10 % | m2 | 254,270 | 6,49 | 1 650,21 | 0,000 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3 034,00 | 0,000 |
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 3 034,00 | 0,000 |
| 17 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 205,000 | 14,80 | 3 034,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | -20 778,86 | 9,720 |

Změnový list č. 5

Název akce:	„Rekonstrukce školy č.p. 45, Radouňka“

Objednatel:			Město Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec II, Klášterská 135, PSČ 377 01
 IČ 	002 46 875

DIČ 	CZ 002 46 875

Zhotovitel:			KOSTKA  JH s.r.o.

Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01
IČ 	639 08 701

DIČ 	CZ 639 08 701

Popis změny:	Výměna žlabu a okap. plechu barvený PZn, nátěry stáv. klempíř. prvků – škola Radouňka čp. 45

Vliv na cenu akce:		cena se zvyšuje o  31 274,- Kč bez DPH

Přílohy:	Položkový rozpočet - objekt ZL-5

Odsouhlasení:

Za investora TDI:		p. Karel Tejčka

Za zhotovitele:		Ing. Josef Kostka

Datum:			25. října 2016

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce školy čp. 45 Radouňka - změny |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Výměna žlabu a okapního plechu barvený PZn |  |  |  | JKSO: |  |  |  |
|  |  |  |  | EČO: |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Zpracoval: Ing. Josef Kostka |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 25.10.2016 |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 31 274,46 | 0,383 |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 46 031,53 | 0,383 |
| 1 | 764312325 | Montáž krytiny Alukryt střecha jednoduchá sklonu do 45° na laťování | m2 | 45,000 | 213,00 | 9 585,00 | 0,001 |
| 2 | 764312832 | Demontáž krytina hladká tabule Alukryt sklon do 45° plocha přes 25 m2 | m2 | 45,000 | 41,20 | 1 854,00 | 0,000 |
| 3 | 764359999 | Žlab barvený Pz nástřešní oblý rš 660 mm | m | 45,000 | 448,00 | 20 160,00 | 0,249 |
| 4 | 764355801 | Demontáž žlab nástřešní oblý rš 500 mm do 45° | m | 45,000 | 34,00 | 1 530,00 | 0,000 |
| 5 | 76442999 | Oplechování říms barvený Pz rš 500 mm | m | 46,000 | 227,00 | 10 442,00 | 0,130 |
| 6 | 764421870 | Demontáž oplechování říms rš do 500 mm | m | 46,000 | 26,20 | 1 205,20 | 0,000 |
| 7 | 76445999 | Montáž barvený Pz kolena horní kruhová D 100 mm | kus | 2,000 | 72,90 | 145,80 | 0,000 |
| 8 | 553449999 | koleno 40° 100 barvený pozink | kus | 2,000 | 216,00 | 432,00 | 0,002 |
| 9 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,383 | 1 460,00 | 559,18 | 0,000 |
| 10 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,383 | 309,00 | 118,35 | 0,000 |
|  | D15 | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  | -20 217,07 | 0,000 |
| 11 | 764248304 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm | m | -46,750 | 415,00 | -19 401,25 | 0,000 |
| 12 | 764543306R | Kontrola a případná oprava nadokapního (nástřešního) žlabu, včetně háků, čel a hrdel z TiZn | m | -14,833 | 55,00 | -815,82 | 0,000 |
|  | D23 | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 5 460,00 | 0,000 |
| 13 | 783522221R | Nátěry syntetické na plechové krytiny, matný povrch, 2x nátěr, s obsahem zinkofosfátu a hliníkového prášku (barva RAL 3009) | m2 | 36,400 | 150,00 | 5 460,00 | 0,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 31 274,46 | 0,383 |