# SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# I. Smluvní strany

Příkazce: 		Základní škola a mateřská škola Ústavní, Praha 8

se sídlem:		Hlivická 1/400, 181 00  Praha 8 - Bohnice

IČ:			60433337

DIČ:			CZ60433337

Tel:			233 550 282

Příkazník: 		VLADIMÍR SCHWARZ

se sídlem: 		Nevanova 1068/56, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČ: 			16105298

### telefon: 		 603 319 067

(dále jen „příkazník“)

# II. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že pro příkazce bude po dobu trvání této smlouvy vykonávat jeho jménem následující činnosti:

- pravidelný technický dozor investora na stavbě (výkon technického dozoru nad realizací stavby), která je předmětem smlouvy o dílo, uzavřené mezi MČ Praha 8, se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00  Praha 8 - Libeň jako objednatelem a firmou B.U.V. spol. s r.o., Radlická 591/1150, Praha 5, IČ: 41192231, DIČ: CZ41192231

- technickou pomoc podle požadavků příkazce

NA AKCI:

STAVBA VENKOVNÍH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ÚSTAVNÍ, PRAHA  8

# III. Trvání smlouvy

Tato příkazní smlouva se uzavírá na dobu určitou, jejíž délka je stanovena dobou provádění díla dle Smlouvy o dílo uvedené čl. II. této smlouvy a to až do převzetí díla příkazcem. Po tomto termínu bude příkazník pokračovat v plnění této smlouvy jen v případě reklamačního řízení, bude-li zahájeno, nebo dle dohody obou stran.

# IV. Odměna příkazníka

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu za jeho činnost pro příkazce:

- Po dobu trvání stavebních prací ve výši 8 000,- Kč měsíčně za výkon technického dozoru investora nad realizací stavby

- Za činnosti vedoucí k odstranění vad a nedodělků a k úspěšné kolaudaci ve výši 20 000,- Kč splatnou po převzetí díla příkazcem

Odměnou jsou pokryty veškeré náklady příkazníka. Odměny budou účtovány měsíčně, na základě faktur se splatností 10 dnů.

# V. Plnění předmětu smlouvy

## Povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen při zařizování záležitosti postupovat s náležitou odbornou péčí, vykonávat činnost uvedenou v čl. II. v souladu s pokyny příkazce, ať již výslovnými, nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám, oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou zřejmě nesprávné, je povinen na to příkazce upozornit.

- Kontrola prováděných stavebních prací z hlediska kvality provedené práce, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrola dodržování technologických postupů, kontrola jakosti dodaných materiálů a výrobků. Vyžadování od zhotovitele dokladů, které prokazují kvalitu provedených prací a materiálů.

- Kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou další činností zakryty nebo se stanou nepřístupnými v termínu oznámeném zhotovitelem, výsledky příkazník zapíše do stavebního deníku.

- Kontrola a dohled na postup provádění výstavby podle uzavřené smlouvy o dílo, projektové dokumentace, stavebního povolení, časového plánu výstavby a informování příkazce o postupu, zejména v případech, kdy dochází k požadavkům na navýšení nákladů a k ohrožení termínu dokončení.

- Využívání právních nástrojů daných touto smlouvou, občanským zákoníkem vůči dodavateli pro docílení hospodárného, kvalitního a termínového postupu stavby.

- Kontrola řádného průběhu přejímek, zkoušek a prověrek dodávek, které jsou nezbytné, nebo které si příkazce vyhradil ke kontrole na určitém stupni provádění stavby.

- Účast na kontrolních dnech stavby jednou týdně, příprava podkladů, zpráv a opatření.

- Řešení případných změn stavby v součinnosti s příkazcem.

- Shromaždování podkladů ke kolaudaci, záruční listy a návody od instalovaných předmětů, zařízení a materiálů.

- Spolupráce a účast při přejímacím řízení.

- Příprava podkladů pro kolaudační řízení, účast při kolaudačním řízení.

## Závazky příkazce a příkazníka

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, předanými mu ke dni uzavření této smlouvy, jeho pokyny a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy vůči dodavateli stavby bude provádět jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.

- Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace nutné k zařízení záležitosti, zejm.:

  - smlouvu o dílo,

  - projektovou dokumentaci a

- Místem plnění je sídlo příkazníka. Pro stavební dozor je místem plnění přímo stavba, mimo úkolů, které může provádět v sídle příkazníka.

- V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do jednoho týdne od jeho vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Tyto práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.

# VI. Závěrečná ustanovení

- Pokud není v ustanoveních této smlouvy uvedeno něco jiného, řídí se smlouva ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich po potvrzení obdrží příkazce 1 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne: 01.06.2018   				          V Praze dne:

Příkazce: Mgr. Petr Zmek – ředitel školy			Příkazník: Vladimír Schwarz