| # ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ | List č. 1 |
| --- | --- |
| • staveniště: Parkoviště na ulici Boženy Němcové v Jeseníku |  |
| • části staveniště : |  |
| Ze dne: 1.11.2016 |  |
| Předávající (objednatel): Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník , Oddělení majetku IČO: 00302724 Zastoupený :Ve věcech technických: Jiří Marek, referent odd. majetku Karel Brendl smluvní příkazník TDS a koordinátor BOZP |  |
| Přebírající (zhotovitel): Technické služby Jeseník IČO: 623 360 213 Zastoupený : p. Petr Baršč Zastoupen: ve věcech technických : : schválení subdodavatelé : Odborně způsobilá osoba pro vedení stavby / autorizovaný inženýr nebo technik/ Osoba pověřená řízením stavby trvale přítomna na stavbě: |  |
| 1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště: |  |
| Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu: |  |
| Staveniště je součástí veřejných komunikací a kříží se s nimi. Bude vyznačeno podle postupu prací dle HMG. Ostatní podle PD část. E Zásady organizace výstavby |  |
| Plochy: v rozsahu PD a stavebního povolení |  |
| •- Deponie: .nejsou Mezideponie: nejsou pouze v rámci obvodu staveniště |  |
| . |  |
| Poznámka: Zhotovitel nesmí užívat ke stavbě přilehlé veřejné plochy a komunikace bez předchozího souhlasu správce či majitele |  |
| 2. Geodetické body: |  |
| Dnešního dne předal geodet objednatele geodetovi zhotovitele tyto geodetické body: Zhotovitel zajišťuje podle SOD vlastním geodetem podle vytyčovacího výkresu PD • směrové: • výškové: |  |
| Poznámka: Stavba výškově navazuje na stávající objekty, ostatní výškové rozdíly řeší dokumentace stavby |  |
| 3. Vedení stávajících inženýrských sítí: |  |
| Zhotovitel před zahájením prací vytyčí všechna podzemní vedení a kopie protokolů předá objednateli /TDS/ do té doby nesmí zahájit zemní práce strojně, zejména trasu plynovodu ověří sondami v předstihu tak , aby nedošlo k výškové kolizi v ochranném pásmu NTL. |  |

| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Předání přípojných míst: nepředává |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa: nejsou, zhotovitel si zajišťuje sám |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • elektrické energie: | Zajišťuje zhotovitel |  | o napětí příkonu |  |  | [kW] |  |  |
| • kanalizace: | nejsou |  |  |  |  |  |  |  |
| • ostatní: | Zhotovitel zajistí sociální zázemí v rámci sídla firmy v místě stavby |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Stavební povolení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavební povolení vydané: MěÚ Jeseník odbor dopravy a silničního hospodářství | Č.j.: MJ/36690/2016 |  | Ze dne :31.8.2016 |  |  |  |  |  |
| které nabývá právní moci dne: | 12.9.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Práva k staveništi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přejímající zhotovitel prohlašuje, že k prostoru staveniště má práva potřebná k provedení díla převzetím staveniště od svého objednatele a převzal veškeré doklady potřebné k provedení díla, je seznámen s obsahem projektové dokumentace a podmínkami smlouvy o dílo a nemá žádných překážek k provedení díla dle této smlouvy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Telefonní linky: nejsou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel předal zhotoviteli tyto telefonní linky: nejsou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka:Zhotovitel si telefonní spojení zajišťuje sám Kontakty: Brendl Karel tel.: xxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxx p. Petr Baršč tel. xxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxx Jiří Marek tel.: xxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Projektová dokumentace: TUMVIA s.r.o. Karla Čapka 553/6 Jeseník |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel předal dne : 2.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ze dne : 06/2016 |  |  | č. zakázky : |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Doklady související s dílem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření k existenci podzemních sítí Ceduli: Stavba povolena HZS Olomoucký kraj KHS Olomoucký kraj Správa CHKO Jeseníky Policie ČR Jeseník A ostatní doklady dle dokladové části PD včetně podmínek pro stavební činnost v ochranném pásmu inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |

| • geologický průzkum. nejsou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • stavebně technický průzkum: nejsou |  |  |  |
| • |  |  |  |
| Poznámka: Zhotovitel před zahájením prací vytyčí celou stavbu resp. její průběh a směr . /ohlášení úřadu/ |  |  |  |
| 10. Kácení dřevin : |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| 11. Příjezdové komunikace: Z veřejných komunikací přilehlých a přístupových a podle schváleného rozhodnutí silničního úřadu |  |  |  |
| Poznámka: Veškeré případné znečištění veřejných komunikací při výjezdu stavebních vozidel a mechanizmů ze stavby na veřejnou komunikaci bude odstraněno a komunikace bude v co nejkratší možné lhůtě uvedena do původního stavu |  |  |  |
| 12. Ostatní: provoz na staveništních komunikacích si zhotovitel zajišťuje sám na vlastní náklady včetně dodržování bezpečnosti provozu. |  |  |  |
| Zhotovitel vyhotoví plán zkoušek hutnění pláně |  |  |  |
| Poznámka:Koordinátor BOZP: přebírající vybaví své zaměstnance a subdodavatele příslušnými OOP pro provádění uvedených prací, v rámci vymezení rizik pro práci se stroji a mechanizmy k odstraňování krytů komunikací. Pracovníci budou mimo jiné vybaveni výstražnými vestami, chrániči sluchu při provozu stroje. Všichni pracovníci budou prokazatelně proškoleni pro vykonávanou práci z předpisů BOZP a s riziky ,jejich omezení či odstranění ,které mohou ohrozit zdraví a život pracovníků. Zhotovitel zajistí potřebná přenosná dopravní značení podle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace |  |  |  |
| 13. Přebírající prohlašuje : že staveniště v plném rozsahu přejímá k vlastní zodpovědnosti způsobeným škodám i třetí osobě a provozu na něm po dobu výstavby a do opětovného předání objednateli po dokončení stavby |  |  |  |
| Poznámka: Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nemohlo dojít ke způsobení škod třetím osobám na majetku ,zdraví a života , Zhotovitel prohlašuje že je na tyto situace pojištěn v souladu s uzavřenou SOD s objednatelem. |  |  |  |
| 14. Ostatní závady zjištěné při předávání staveniště: Nejsou 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  |  |
| Za předávajícího: Karel Brendl TDS , koordinátor BOZP Ostatní: |  | Za zhotovitele přebírající: (jméno, podpis) Petr Baršč autorizovaná osoba zhotovitele) |  |
| Pozn.: Originál podepsán při převzetí staveniště, elektronický opis rozeslán |  |  |  |