DODATEK č.2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2018/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: 		Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

IČ:			00298077

DIČ: 			CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

V + V SAVEKO, s.r.o.

Adresa: 		Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:

IČ: 			25818881

DIČ: 			CZ25818881

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR  vedeným Krajským soudem v Ostravě, vložka C,oddíl 19128

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

### Smluvní strany se dohodly  na uzavření tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 11/2018/OMM uzavřené dne 12.3.2018, jejíž předmětem je provedení díla -  Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici“  (dále jen „smlouva o dílo“)

- Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla z důvodu nového technického řešení spočívajícího ve změně technologie křížení kolejiště, úpravě štěrkového lože a vybudování jednoduchého odvodnění kolejiště v souladu s požadavky provozovatele a v návaznosti na dodací lhůty požadovaných komponentů.

II.

Předmět dodatku

1.   Smluvní strany se dohodly, že text čl. 4 odstavce 1. smlouvy o dílo  - Doba a

místo plnění se nahrazuje novým zněním takto:

„Předání staveniště a zahájení díla: po podpisu SOD (nejpozději do 12. 4. 2018)

O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7

odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla :   do 10.10. 2018“

2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti

beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

1.     Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2.     Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.     Dodatek č.2  je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

jedno vyhotovení.

4.    Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě č.11/2018/OMM bylo schváleno Radou

města Kopřivnice dne 21.8.2018 usnesením č. 2995

Za objednatele dne: ……..			     Za zhotovitele dne: ………

…..…….………………………				…….………………………